WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH

W ROKU 2008			                                                   Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 582/XXII/2008

z dnia 14.05.2008r

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy reali- zacji | Okres Realiza-cji | Koszty realizacji | Plan Wg Uchwał R.M. w 2007r. | Plan Wg uchwał R.M. w 2008 r. | Zmiana planu 2008 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2008 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2008 roku | Limit środków na 2008 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  |
| 1. | 600 60016 4270 | Głosków ul. Południowa pomiędzy ul. Parkową i Kolejową – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i odwodnieniem. |  | 2007 2008 | 414.836,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | 0 | 134.836,00 | 264.836,00 | 0 |  |
| 2. | 600 60016 4270 | Remonty dróg na terenie miasta i gminy Piaseczno |  | 2008 | 520.000,00 | 0 | 520.000,00 | 134.836,00 | 0 | 385.164,00 | 0 |  |

Uzasadnienie:

1. Na remont nawierzchni ul. Południowej w Głoskowie przyznane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 280.000,00 zł Uchwałami Rady Miejskiej: Nr 463/XVII/2007 – 150.000 zł i Nr 468/XVIII/2008 – 130.000 zł.

Najkorzystniejsza oferta wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego określa koszt remontu ul. Południowej w wysokości 414.835,15 zł. Uzupełnienie wnioskowanych nakładów w wysokości 134.836,00 zł zapewni możliwość wykonania prac drogowych obejmujących: odwodnienie jezdni, podbudowę z tłucznia i nawierzchnię asfaltową na ul. Południowej pomiędzy ul. Parkową i Kolejową oraz nakładkę asfaltową na istniejącej podbudowie z tłucznia na ul. Kolejowej pomiędzy ul. Południową a Górną.

Ul. Parkowa i Górna posiadają nawierzchnie asfaltowe. Wykonanie nawierzchni na ul. Południowej zapewni ciąg drogowy po nawierzchniach utwardzonych, ułatwi dojazd do poczty oraz odwodni teren.

Środki finansowe w wys. 134.836,00 zł proponuję przeznaczyć z rezerwy na remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowanej w wysokości 520.000 zł.