# U C H W A Ł A  Nr. 1369/LIV/2006

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia  31.08.2006r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1109/XLV/2005 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U .z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 109,110,116,122,124 i art.128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami/ oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1109/XLV/2005 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na 2006 rok załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodne z przedstawionym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy, 
u Sołtysów i na stronie internetowej Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno – www.piaseczno.eu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

# U Z A S A D N I E N I E

W Studium Wykonalności dotyczącym naszego Projektu wydzielono cztery Zadania na roboty, z czego jedno dotyczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piasecznie a trzy pozostałe dotyczą budowy sieci kanalizacyjnej, rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, pompowni „Raszyńska” oraz budowy magistrali wodociągowej.

W trakcie projektowania okazało się, że dla niektórych tematów składających się na poszczególne Zadania wystąpiły trudności z uzyskaniem prawa do terenu. Trudności te były spowodowane przede wszystkim przedłużającym się terminem wykonania map prawnych, zmianami w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie, a co  za tym idzie problemem ze sporządzeniem wyrysów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych oraz przedłużające się negocjacje z właścicielami działek. Powyższe trudności znacznie przedłużyły czas na otrzymanie pozwolenia na budowę a w konsekwencji wstrzymywały rozpoczęcie postępowań przetargowych.

Dodatkowym czynnikiem opóźniającym procedury postępowań o zamówienia publiczne był wymóg uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmiana obowiązujących przepisów w tym zakresie, jaka miała miejsce w maju 2005 r., spowodowała, że dla części zadań posiadających pozwolenie na budowę wydane w oparciu o stare przepisy konieczne stało się ponowne uzyskanie pozwolenia na podstawie nowych przepisów.

W celu szybszego rozpoczęcia postępowań o zamówienie publiczne dokonaliśmy zmiany tematów w poszczególnych Zadaniach. Części zadań mających pełną dokumentację lub tych dla których czas uzyskania odpowiedniej dokumentacji jest jak najkrótszy, przesunięto do zadania nr II. Wśród tych części znalazły się: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, budowa magistrali wodociągowej, budowa pompowni wodociągowej „Raszyńska” pierwotnie w zadaniu IV obecnie w zadaniu II. Natomiast części zadań gdzie przewidywany czas uzyskania pozwolenia na budowę jest jak najdłuższy przesunięto do zadania IV. Znalazła się tam m.in. budowa kanalizacji sanitarnej  dla osiedla Orężna – etap III pierwotnie ujęta w zadaniu I. Pełny zakres rzeczowo – finansowy uwidoczniony jest w załączniku do uchwały.

Zmiany powyższe musiały uzyskać akceptację NFOŚiGW. W tym celu złożyliśmy stosowny wniosek. Akceptację powyższego wniosku uzyskaliśmy w czerwcu 2006r. i na tej podstawie został opracowany niniejszy załącznik nr 12.