Załącznik Nr. 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr. 886/XXXIX/2005

z dnia. 7.07.2005r.

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realiza -cji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2005 roku | Zmiana planu 2005r- zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2005r- zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2005 r. | Limit środków na 2006 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Budowa ulicy Chełmońskiego odc. o dł.450,0 m | 2004-2006 | 731.730,- | 51.118,- | 105.612,- | - | 374.129,- | 479.741,- | 200.871,- |
| 2. | 600 | Projekt ul. Żeromskiego na odc. dł. ok.500 mb od ul. Kilińskiego do ul. Armii Krajowej | 2005-2006 | 55.000,- | - | - | - | 10.000,- | 10.000,- | 45.000,- |
| 3 | 700 | Budowa budynku socjalnego typu „A” przy ul. Urbanistów. | 2003-2005 | 1.950.000,- | 1.350.000,- do 15.06.05 | - | - | 600.000,- | 600.000,- | - |
| 4. | 900 | Przewód wodociągowy od SUW Siedliska do SUW w yl. Żeromskiego o dł. 3350 mb z przebudowa SUW Żeromskiego | 2005-2006 | 3 350 000,- | - | 1.500.000,- | - | 200.000,- | 1.700.000,- | 1.650.000,- |
| 5. | 900 | Kanalizacja sanitarna Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runów (rejon IV) koncepcja | 2004-2005 | 131.600,- | 36.600,- | 85.000,- | - | 10.000,- | 95.000,- | - |
| 6. | 900 | Projekty kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym dla Zalesia Górnego, Domanki w tym: - projekt kanalizacji dla Zalesia Górnego – etap V | 2004-2005 | 83.570,- | 30.000,- | 70.000,- | 16.430,- | - | 53.570,- | - |
| 7. | 900 | Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie ul. Herbacianej Róży z tego -budowa sieci o dl. 1700 mb, przyłączy szt.38 | 2005-2006 | 1.100.000,- w tym: śr. Gminy 1.027.000,- SKBK 73.000,- | - | 1.100.000,- w tym: śr. Gminy 1.027.000,- SKBK 73.000,- | 800.000,- w tym: śr. Gminy 727.000,- SKBK 73.000,- | - | 300.000,- w tym: śr. Gminy 300.000,- SKBK - | 800.000,- w tym: śr. Gminy 727.000,- SKBK 73.000,- |
|  |  | Ogółem |  | 7.401.900,- | 1.467.718,- | 2.860.612,- | 816.430,- | 1.194.129,- | 3.238.311,- | 2.695.871,- |

Piaseczno, dnia 2005.06.22

Uzasadnienie:

Ad. 1. W ramach budowy ul. Chełmońskiego należy wybudować kanalizację sanitarną, odwodnienie, przebudowę oświetlenia i nawierzchnię drogową. W roku 2005 za zwiększone środki zastałaby wybudowana kanalizacja sanitarna i podbudowa.

Ad.2. Ulica Żeromskiego posiada pełne uzbrojenie i jest w złym stanie technicznym,  w związku z powyższym  zachodzi potrzeba  opracowania projektu na  przebudowę jezdni , chodników i oświetlenia.

Ad.3. W związku z brakiem  postępu robót, opóźnieniem terminu ich zakończenia oraz zajęciem wierzytelności przez Komornika Gmina  odstąpiła od umowy  nr 75/03 z dnia 04.11.2003 r z Wykonawcą robót firmą BM- System z Mińska Mazowieckiego. W związku z powyższym  zlecono sporządzenie kosztorysu na roboty pozostałe do zakończenia budowy. Wartość tych  robót wzrosła w stosunku do kosztorysu firmy BM-System ze względu na aktualizację ich nośnika tj. robocizny, kosztów pośrednich, zysku oraz aktualnych cen materiałów. Wartość zadania wzrośnie również o koszty poniesione na ochronę obiektu do czasu przekazania nowemu Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Środki niewygasające w kwocie 377.699,- zł. zostaną przeniesione w dochody.

Ad. 4.  Wartość robót wynika z  przekazanej dokumentacji technicznej oraz szczegółowych kosztorysów inwestorskich. Zakres robót będzie obejmował: rozbudowę SUW Żeromskiego o  kontenerową stację pompowni wraz z częścią  technologiczną i sieciami technologicznymi, budowę zbiornika żelbetowego oraz  doprowadzenie zasilania energetycznego .  Zakres budowy projektowanej magistrali wodociągowej  zwiększył się o 2 dodatkowe przeciski  biegnące równolegle do sieci pod drogą krajową nr 79 oraz rzeką Jeziorką.

Ad.5. Konieczność opracowania dodatkowego trzeciego wariantu koncepcji ( w układzie mieszanym grawitacyjno -  ciśnieniowym).

Ad.6.  Ostateczne koszty realizacji zadania zostały określone na podstawie umowy z Wykonawca projektu, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego.

Ad. 7. Trudności w uzyskaniu  zgody mieszkańców  na prowadzenie tras kanalizacyjnych w drogach będących własnością prywatną spowodowały przesuniecie terminu uzyskania pozwolenia na budowę oraz terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim.