Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 375/XVII/2003

z dnia 4.12.2003r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji w złotych | Plan wg Uchwał R.M. w 2003 roku | Zmiana planu w 2003 -zmniejsze-nie środków budżeto- wych | Zmiana planu w 2003 roku-zwiększe-nie środ- ków bu- dżetowych | Plan po zmianach w 2003 roku | Limit środków na 2004 rok i lata następne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 600 | TRANSPORT w tym: | - | - | - | - | 18.225,- | - | - | - |
|  | 60016 | Dokończenie prac projektowych dla wiaduktu i odcinka drogi od wiaduktu do 17 Stycznia - ul.Aleja Kalin | I etap | 2003 | 21.775,- | 40.000,- | 18.225,- | - | 21.775,- | - |
|  | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: | - | - | - | - | 50.000,- | - | - | - |
| 1. | 70005 | Budowa budynku socjalnego typ A" przy ul.Urbanistów - 32 lokalowego | I etap | 2003 - 2004 | 1.700.000,- | 190.000,- | 50.000,- | - | 140.000,- | 1.560.000,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA w tym: | - | - | - | - | 2.112.493,- | 59.200,- | - | - |
| 1. | 90001 | Kanalizacja w Głoskowie etap III ( 2 przyłącza) | III | 2002-2003 | 30.741,- | 35.000,- | 4.259,- | - | 30.741,- | - |
| 2. | 90001 | Spinka wodociągu w ul.Sienkiewicza | I | 2003 | 58.000,- | 60.000,- | 2.000,- | - | 58.000,- |  |
| 3. | 90001 | Kanalizacja sanitarna Żabieniec, Siedliska, Jastrzębie - projektowanie | I P.T. | 2002 - 2003 | 219.000,- | 115.400,- | 43.800,- | - | 71.600,- | 130.000,- w tym: 43.800 I etap 82.600 II |
| 4. | 90001 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Zalesie Dolne, Gołków, Kamionka, Osiedle "Orężna", Bobrowiec z tego: | I - V | 2000 - 2009 | 68.149.000,- | 4.474.250,- | 1.066.660,- | - | 3.407.590,- | - |
|  |  | 1.Dokumentacja | I - V PT | 2000 - 2004 | 2.636.000,- | 633.000,- | 200.000,- | - | 433.000,- | 770.000,- |
|  |  | 2.Budowa -pompownia PO - wykonawca "Energopol" | I A | 2002 - 2003 | 1.559.364,- | 1.059.364,- | - | - | 1.059.364,- | - |
|  |  | 3.Budowa- kanalizacja - wykonawca "Energopol" | I B/1 | 2002 - 2003 | 3.082.226,- | 69.226,- | - | - | 69.226,- | - |
|  |  | 4.Budowa - kanalizacja - wykonawca "Inżynieria" | I B/2 | 2003 - 2004 | 5.646.000,- w tym: 4.000.000,- WFOŚIGW 600.000,- SKBK 1.046.000,- Budżet | 2.712.660,- w tym: 2.000.000,- WFOŚiGW 500.000,- SKBK 212.660,- Budżet | 866.660,- w tym: 650.000,- WFOŚiGW 50.000,- SKBK 166.660,- Budżet | - | 1.846.000,- w tym: 1.350.000,- WFOŚiGW 450.000,- KSBK 46.000,- Budżet | 3.800.000,- w tym: 2.650.000,- WFOŚiGW 150.000,- KSBK 1.000.000,- Budżet |
| 5. | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piasecznie | I | 2003 | 8.166,- | 200.000,- | 191.834,- | - | 8.166,- | - |
| 6. | 90001 | Oczyszczalnia ścieków w Piasecznie - projekty | I | 2002-2003 | 40.260,- | 240.000,- | 199.740,- |  | 40.260,- | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej etap II | II etap | 2003 - 2004 | 1.250.000,- | 470.000,- | 370.000,- | - | 100.000,- | 1.150.000,- |
| 8. | 90001 | Kanalizacja sanitarna w ul.Energetycznej - etap II | II-gi etap | 2003 | 464.419,- | 480.000,- | 15.581,- | - | 464.419,- | - |
| 9. | 90001 | Przedłużenie kanału zrzutowego do rzeki Jeziorki | I | 2003 | 46.567,- | 50.000,- | 3.433,- | - | 46.567,- | - |
| 10. | 90095 | Budowa wodociągu Szczaki - sieć o długości 2190 mb - przyłącza 60 szt | I etap | 2003 | 303.000,- | 303.000,- w tym: 50.000,- SKBW 253.000,- Budżet | 50.000,- w tym: - 50.000,- Budżet | 50.000,- w tym: 50.000,- SKBW - - | 303.000,- w tym: 100.000,- SKBW 203.000,- Budżet | - |
| 11 | 90095 | Budowa wodociągu Henryków - Urocze | II etap | 2003 | 867.987,- | 899.173,- | 31.186,- | - | 867.987,- | - |
| 12 | 90095 | Dokumentacja | - | 2003 |  | 510.000,- | 134.000,- | - | 376.000,- |  |
| 13 | 90095 | Przebudowa wodociągu Ǿ 100 w ul.Chopina (skorodowana rura) na długości 42 m | I etap | 2003 | 9.200,- | - | - | 9.200,- | 9.200,- |  |
|  |  | O G Ó Ł E M | - | - | - | - | 2.180.718,- | 59.200,- | - | - |

Piaseczno, dnia 2003-11-24

Sporządziła:

A.Kalbarczyk