Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 305/XV/2003r

z dnia 23.10.2003r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji w złotych | Plan wg Uchwał R.M. w 2003 roku | Zmiana planu w 2003 -zmniejsze-nie środków budżeto- wych | Zmiana planu w 2003 roku-zwiększe-nie środ- ków bu- dżetowych | Plan po zmianach w 2003 roku | Limit środków na 2004 rok i lata następne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 600 | TRANSPORT w tym: | - | - | - | - | 61.017,- | - | - | - |
| 1. | 60016 | Dokończenie prac projektowych dla wiaduktu i odcinka drogi od wiaduktu do 17 Stycznia - Al.Kalin | I | 2001 - 2003 | 40.000,- | 70.000,- | 30.000,- | - | 40.000,- | 30.000,- |
| 2. | 60016 | Ul.Koralowych Dębów na odcinku od ul.Pionierów do Wiekowej Sosny | I | 2003 | 387.583,- | 402.000,- | 14.417,- | - | 387.583,- | - |
| 3. | 60016 | Modernizacja Al.Kalin i ul.Wrzosowej w Piasecznie | I | 2003 | 543.400,- | 560.000,- | 16.600,- | - | 543.400,- | - |
|  | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: | - | - | - | - | - | 90.000,- | - | - |
|  | 80101 | Sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr.5 w Piasecznie (dokumentacja + realizacja) | I etap | 2003 - 2005 | 5.650.000,- | - | - | 90.000,- | 90.000,- | 5.560.000,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA w tym: | - | - | - | - | 429.185,- | 9.000,- | - | - |
|  | 90001 | Kanalizacja w Głoskowie etap III | III | 2003 | 35.000,- | 30.000,- | - | 5.000,- | 35.000,- |  |
|  | 90001 | Ul.Nadarzyńska - 3 przyłącza kanalizacyjne | I | 2003 | 33.695,- | 45.000,- | 11.305,- | - | 33.695,- | - |
|  | 90001 | Oczyszczalnia ścieków w Piasecznie - wymiana rotorów | I | 2002 - 2003 | 224.050,- | 240.000,- | 15.950,- | - | 224.050,- | - |
|  | 90001 | Kanalizacja sanitarna "Kolektor Południowy" Piaseczno | I etap | 2002 - 2003 | 860.717,- | 1.000.000,- | 139.283,- | - | 860.717,- | - |
|  | 90015 | Budowa oświetlenia na ul.Armii Krajowej w Piasecznie na odcinku od ul..Chyliczkowskiej do ul.Okulickiego | I etap | 2003 | 52.353,- | 65.000,- | 12.647,- | - | 52.353,- | - |
|  | 90095 | Przyłącze wodociągowe do Ogródków Działkowych Jazgarzew | I etap | 2003 | 4.000,- | - | - | 4.000,- | 4.000,- | - |
|  | 90095 | Dokumentacja | - | 2003 | 510.000,- | 760.000,- | 250.000,- | - | 510.000,- |  |
|  |  | O G Ó Ł E M | - | - | - | - | 490.202,- | 99.000,- | - | - |

Piaseczno, dnia 2003-10-14

Sporządziła: A.Kalbarczyk