WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W ROKU 2012

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza

Nr KB.0050.47.2012

z dnia 02.10.2012r

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan wg uchwał R.M. w 2012 | Zmiana planu 2012 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2012 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2012 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 600 60016 427 | Józefosłw ul. Wilanowska – kontynuacja remontu istniejącej nawierzchni jezdni i chodnika poprzez przełożenie z odcinkowym wzmocnieniem podbudowy, przebudowy przepustów. | 2012 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0 |
| 2. | 600 60016 427 | Drogi gminne – remonty nieprzewidziane z zaoszczędzonych środków finansowych. | 2012 | 443.216,00 zł | 143.216,00 | 0 | 300.000,00 | 443.216,00 zł |
|  |  | SUMA |  | 443.216,00 zł | 443.216,00 zł | 300.000,00 zł | 300.000,00zł. | 443.216,00 zł |

Uzasadnienie:

1. W związku z otrzymanym w dniu 20.09.2012r  pismem nr AB/Z/K/12/2155 od PWIK Piaseczno informującym o tym ,że żadne prace budowlane w ul. Wilanowskiej nie będą w 2012r. prowadzone z uwagi na przeciągającą się procedurą uzyskania pozwolenia na modernizację pompowni ścieków Wilanowska wraz z wymianą kolektorów tłocznych na ulicy Wilanowskiej. W związku z powyższym  zasadnym staje się zmniejszenie środków finansowych w  kwocie 300.000,00 zł  przeznaczonych na to zadanie przeznaczając je na wykonanie zadania ” Drogi gminne remonty nieprzewidziane z zaoszczędzonych środków finansowych”.

2. Zwiększa się środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł przewidziane na zadanie wykonanie zadania „Drogi gminne remonty nieprzewidziane z zaoszczędzonych środków finansowych ”.