WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W ROKU 2011

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr KB.0050.44.2011                                                                                                                               z dnia   02.12.2011r

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan wg uchwał R.M. w 2011 | Zmiana planu 2011 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2011 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2011 r. | Limit środków na 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | 600 60016 4270 | Teren miasta i gminy – utwardzenie dróg gruntowych poprzez wykonanie korytowania i podbudowy z tłucznia | 2011 | 1.629.200,00 | 1.689.200,0 | 60.000,00 | 0 | 1.629.200,00 | 0 |
| 2. | 600 60016 4270 | Ul. Wilanowska w Józefosławiu – odcinkowy remont istniejącej nawierzchni jezdni i chodnika z kostki poprzez przełożenie z odcinkowym wzmocnieniem podbudowy. Koordynacja z budową kanału odwodnieniowego w drodze. | 2011 | 180.000,00 | 120.000,00 | 0 | 60.000,00 | 180.000,00 | 0 |

Uzasadnienie:

W ramach utwardzenia dróg gruntowych tłuczniem zaplanowanych na łączną kwotę 1.689.200 zł wykonano prace w zakresie dostaw materiału do dyspozycji Sołtysów za kwotę 299.293,73 /przy planowanych 300.000 zł/ oraz remonty nawierzchni z tłucznia na kwotę ok. 1.100.000 zl /przy planowanych 1.389.200 zł/. Pomniejszenie planowanych wydatków o 60.000 zł pozwoli na rozszerzenie prac związanych z remontem nawierzchni ul. Wilanowskiej we wsi Józefosław, gdzie zaplanowane środki finansowe są nie wystarczające dla wykonania prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania układu drogowego i odwodnienia odcinka remontowanej drogi.