WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  WYDATKÓW BUDŻETOWYCH                                           Załącznik Nr 1

W ROKU 2010

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realiza-cji | Okres Realiza-cji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2010 r. | Zmiana planu 2010 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2010 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2010 roku | Limit środków na 2010 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 600 60016 4270 | Zakup usług remontowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych |  | 2010 | 1.305.737,00 | 1.565.000,00 | 259.263,00 | 0 | 1.305.737,00 | 0 |
| 2. | 600 60016 4270 | Piaseczno Zalesie Dolne ul. Stołeczna od ul. Pomorskiej do Al. 3 Maja – wykonanie nakładki asfaltowej |  | 2010 | 438.362,00 | 250.000,00 | 0 | 188.362,00 | 438.362,00 | 0 |
| 3. | 600 60016 4270 | Zalesie Górne ul. Młodych Wilcząt od ul. Pionierów do ul. Jelonka – nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie 400mb |  | 2010 | 237.901,00 | 180.000,00 | 0 | 57.901,00 | 237.901,00 | 0 |
|  |  | Razem |  |  | 1.982.000,00 | 1.995.000,00 | 259.263,00 | 246.263,00 | 1.982.000,00 |  |

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 22.10.2010r. pomiędzy Gminą Piaseczno a P.R.I. EKO-BUD Waldemar Wolańczyk, Gmina zobowiązała się do zapłaty na rzecz P.R.I. EKO – BUD kwoty 13.000 zł z tytułu różnicy pomiędzy nakładami faktycznie poniesionymi na budowę ul. Bema w Piasecznie,                        a kwotami określonymi w porozumieniach Nr 24 i 30.

2. Realizacja zaplanowanej nakładki asfaltowej na ul. Stołecznej w Piasecznie wymaga zwiększenia środków finansowych w wysokości 188.362 zł . Najkorzystniejsza oferta złożona w trybie ustawy prawa zamówień publicznych określiła koszt wykonania prac na 438.361,98 zł przy zaplanowanych na ten cel 250.000 zł.

3. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Młodych Wilcząt w Zalesiu Górnym wymaga zwiększenia środków finansowych w wysokości 57.901 zł. Najkorzystniejsza oferta złożona w trybie ustawy prawa zamówień publicznych określiła koszt wykonania prac na 237.900,13 zł przy zaplanowanych na ten cel 180.000 zł.