UMOWA Nr ........................

zawarta w dniu _____________________ w Piasecznie pomiędzy:

Gminą Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 1231210962, REGON 015891289, zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

_____________________________________________________________________________

a

____________________________ z siedzibą w __________________________________, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w ___________________ pod numerem _______________ / rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ____________________________________________________ pod numerem KRS ______________, NIP ________________, REGON _________________, kapitał zakładowy w wysokości _________________________ zł, zwaną dalej „Jednostką Projektową”, reprezentowaną przez:

____________________________________________________________________________ ,

w trybie art. 39 ustawy Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164

ze zmianami) o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania prace projektowe, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”, polegające na wykonaniu sześciu odrębnych dokumentacji projektowych instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Piaseczno p.n.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego – dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno i Zalesia Górnego w gminie Piaseczno, zgodnie z wykazem ulic z Załącznika 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Opis przedmiotu umowy jest zawarty w Załączniku „A” do Umowy, stanowiącym jej integralną część, obejmuje zadania projektowe od nr 1 do 6 na budowę kablowych linii oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi LED wraz z zdalnym systemem zarządzania oświetleniem dla n/w inwestycji:

Piaseczno – Miasto:

  - Zadanie projektowe nr 1: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Dolnym – strona wschodnia”

  - Zadanie projektowe nr 2: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesinku oraz Gołkowie-Letnisku”

  - Zadanie projektowe nr 3: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Dolnym – strona zachodnia”

Piaseczno – Gmina:

  - Zadanie projektowe nr 4: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym – strona wschodnia”

  - Zadanie projektowe nr 5: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym – strona zachodnio-południowa”

  - Zadanie projektowe nr 6: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym – strona zachodnio-północna”

Obszary inwestycji przedstawia załącznik graficzny nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykaz ulic objętych poszczególnymi zadaniami został podany w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

- W ramach umowy należy uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocne pozwolenia na budowę oddzielnie dla każdego z projektów oraz wszelkie decyzje, zgody i zezwolenia niezbędne do zaprojektowania i późniejszego wykonania robót budowlano – montażowych – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

§ 2

- Jednostka Projektowa, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Do zawarcia przez Jednostkę Projektową, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Jednostkę Projektową, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Jednostka Projektowa, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Jednostka Projektowa, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiązany jest do przyjęcia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie dłuższego niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

  - przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Jednostkę Projektową Zamawiającemu,

  - przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami,

  - wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Jednostkę Projektową Zamawiającemu, obejmującej dany zakres prac,

  - zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru prac i wystawieniu na jego podstawie faktury,

  - umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi nakładać na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązek przedkładania do Zamawiającego ksero wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i szczegółowym zakresem prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zgodnym z zawartą umową.

- Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi nakładać na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązek sporządzania oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców (wzory oświadczeń stanowią załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia).

§ 3

- Jednostka Projektowa zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.

- Jednostka Projektowa, która zawarła Umowę z Zamawiającym:

  - może zawrzeć umowę o wykonanie części Przedmiotu Umowy z inną Jednostką Projektową pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, zgodnie z §2;

  - odpowiada przed Zamawiającym za Jednostkę Projektową, której zleciła do wykonania część Przedmiotu Umowy;

  - nie może podzlecać prac projektowych Jednostce Projektowej, która:

    - nie posiada uprawnień do wykonania prac projektowych w budownictwie,

    - nie dysponuje własnym potencjałem projektowym,

    - jest zagrożona bankructwem.

  - Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

- Jednostka Projektowa, która podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest obowiązana, w umowie z tą Jednostką, zastrzec pełnienie przez tę Jednostkę nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 7 niniejszej Umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Jednostka Projektowa będzie uczestniczyć w pracy komisji przetargowej Zamawiającego dot. robót budowlano - montażowych w ramach niniejszej Umowy, poprzez aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) na wszystkie pytania oferentów zgłaszane drogą e-mailową Jednostce Projektowej przez Zamawiającego.

- Jeżeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem skutecznego doręczenia na ostatni adres znany Zamawiającemu.

- Do obowiązków Jednostki Projektowej należy zaopatrzenie dokumentacji w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

§ 4

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Strony ustalają na kwotę ryczałtową brutto: ____________________________________ (słownie: ____________________________________________) w tym VAT (23%) w kwocie: ________________ (słownie: ________________________________________________).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu za wyjątkiem określonym w § 15 ust. 2 litera c), g), h) oraz i). Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony dokonały podziału Przedmiotu Umowy (o którym mowa w § 1 ust. 1) na poszczególne przedmioty odbioru (etapy):

1 etap

  - Termin opracowania wszystkich Projektów budowlanych i złożenie w Starostwie w celu uzyskania pozwolenia na budowę:

    - Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanych dokumentacji projektowych do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej do dnia 30 listopada 2017 r.

    - ostateczny termin realizacji 1-ego etapu przedmiotu zamówienia przypada na dzień 20 grudnia 2017 r.

Wynagrodzenie:	38 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w ust. 1. tj. ____________zł, słownie: _____________________________________________________

2 etap

  - Termin opracowania wszystkich projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów:

    - Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej do dnia 16 marca 2018 r.

    - ostateczny termin realizacji 2-ego etapu przedmiotu zamówienia przypada na dzień 31 marca 2018 r.

  - Wynagrodzenie w wysokości 40 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w ust. 1 wynosi ________________ zł, słownie: ________________________________

3 etap

  - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

  - Wynagrodzenie w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w ust. 1 wynosi __________________ zł, słownie: ______________________________

- etap

  - Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie poszczególnych obiektów budowlanych, lecz nie dłużej niż do dnia 20 grudnia 2018 r.

  - Wynagrodzenie w wysokości 12 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w ust. 1 wynosi __________________ zł, słownie: ______________________________ z uwzględnieniem podziału:

    - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych zadania projektowego nr 1: „Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu Dolnym – strona wschodnia” - 2 % kwoty tj.______________ zł, słownie:_______________________

    - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych zadania projektowego nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesinku oraz Gołkowie-Letnisku” - 2 % kwoty tj.______________ zł, słownie:_______________________

    - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych zadania projektowego nr 3: „Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu Dolnym – strona zachodnia” - 2 % kwoty tj.______________ zł, słownie:_______________________

    - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych zadania projektowego nr 4: „Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym – strona wschodnia” - 2 % kwoty tj.______________ zł, słownie:_______________________

    - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych zadania projektowego nr 5: „Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym – strona zachodnio-południowa” - 2 % kwoty tj.___________ zł, słownie:________________

    - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych zadania projektowego nr 6: „Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym – strona zachodnio-północna” - 2 % kwoty tj.___________ zł, słownie:__________________

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konieczności pełnienia przez Jednostkę Projektową nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja będzie wstrzymana na czas dłuższy niż 3 lata.

- Zapłata za nadzór autorski będzie następować po ostatecznym odbiorze końcowym robót każdej części nie zawierającym wad i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Wyjaśnień dotyczących wątpliwości, co do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej należy udzielać w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgłoszenia Jednostce Projektowej lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po ostatecznym protokólarnym odbiorze przez Zamawiającego każdego z etapów przedmiotu umowy określonych w ust. 3.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur Jednostki Projektowej jest przedłożenie przez Jednostkę Projektową oświadczeń podwykonawców oraz dalszych podwykonawców z załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 7 powyżej o uregulowaniu przez Jednostkę Projektową wszelkich należności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, a wynikających ze zrealizowanego przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, w danym etapie rozliczeniowym, zakresu prac. Do czasu uregulowania należności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Dodatkowo Jednostka Projektowa jest zobowiązana złożyć: oświadczenie o braku podwykonawców, oświadczenie o braku innych podwykonawców, oświadczenia końcowe podwykonawców oraz dalszych podwykonawców podpisane odpowiednio przez każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, w przypadku gdy dany podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres prac obejmujący Przedmiot niniejszej Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 8, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokołów odbioru, zgodnie z § 6 ust. 4 każdego z etapów. W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin płatności zaczyna swój bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentów.

- Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nastąpi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Jednostkę Projektową, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o ile Jednostka Projektowa, podwykonawca lub dalszy podwykonawca poinformowany o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty, w terminie mu wyznaczonym, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zgłosi pisemnie uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty. W przypadku pojawienia się uwag bezpośrednia zapłata może nastąpić w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zapłata nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do zgłaszania uwag lub od wykazania zasadności zapłaty po zgłoszeniu uwag.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Jednostka Projektowa dokona aktualizacji Kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego, w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem.

§ 5

            - Dokumentacje projektowe stanowiące przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa, z zastrzeżeniem ust. 3, przekaże Zamawiającemu:

- projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami – w 6 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2 poniżej oraz z punktem II.1.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- projekt wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami – w 6 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2 poniżej oraz z punktem II.1.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- w ramach umowy należy przewidzieć wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień z administratorami sieci,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2 poniżej oraz z punktem II.1.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- szczegółowe przedmiary robót w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2 poniżej oraz z punktem II.1.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- kosztorysy inwestorskie w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2 poniżej oraz z punktem II.1.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- zbiorcze zestawienie kosztów opracowane z podziałem na części w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2 poniżej oraz z punktem II.1.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- decyzja pozwolenia na budowę uzyskana w imieniu Zamawiającego (oryginał).

            - Wersję elektroniczną dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na czterech odrębnych płytach CD lub DVD:

  - dwie płyty - dokumentacja do załączenia do przetargu na wykonawstwo robót, w wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzędu, obejmującą:

    - skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Piasecznie;

    - skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranżowego;

    - skan czwartego egzemplarza STWiOR;

    - skan czwartego egzemplarza przedmiarów robót;

  - dwie płyty - dokumentacja dla Zamawiającego w wersji:

    - edytowalnej tj. projekty (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (*ath), ZZK (*xls);

    - nieedytowalnej - wydruki do pdf projektów, STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

            - Matryce, mapy, podkłady geodezyjne itp. służące do projektowania stanowiące własność Jednostki Projektowej mogą być udostępniane Zamawiającemu za dodatkowym wynagrodzeniem.

            - Przed złożeniem dokumentacji z wnioskiem do ZUD należy przekazać Gminie projekt do zaopiniowania przez Referat ds. Zarzadzania Energią.

            - Za dodatkowe egzemplarze ponad ustalenia Umowy w ust. 1 pkt 1 – 7 Zamawiający zapłaci dodatkowo wg uzasadnionych nakładów ich wykonania.

            - Do obowiązków Jednostki Projektowej należy zaopatrzenie dokumentacji lub jej części stanowiącej umówiony przedmiot odbioru w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, normami i obowiązującymi przepisami prawa i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

§ 6

- Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu do weryfikacji po 1 kpl. projektów w terminie określonym w § 4 ust. 3 litera a) p-pkt. i) i litera b) p-pkt. i) w wersji papierowej i elektronicznej (w wersji *pdf) . Zamawiający w ciągu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalając na wniesienie uzupełnień i poprawek.

- Terminy realizacji 1 i 2 etapu określone w § 4 ust. 3 jako litera a) p-pkt. ii) i litera b) p-pkt. ii) rozumiane są, jako ostateczne terminy przekazania Zamawiającemu kompletnych, uzgodnionych opracowań wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Jednostkę Projektową wszelkich uzupełnień i poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Składając Wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego, należy złożyć projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiającego i organy wymagane prawem.

- Ustala się, że miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego. Odbiór każdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego podpisanym w 3 egz.

§ 7

- Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową zobowiązuje się do pełnienia nadzorów autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

- Jednostka Projektowa oświadcza, że nadzór autorski będzie pełniony zgodnie z Umową, z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

- Jednostka Projektowa będzie pełnić nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.

§ 8

- W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Jednostka Projektowa z chwilą przekazania Przedmiotu Umowy przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynności, na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 kwietnia 1994 r. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także co do liczby egzemplarzy, jak poniżej:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dokumentacji w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż określono w punkcie b) powyżej, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym.

  - użytkowania dokumentacji na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w związku z realizacją zadań Zamawiającego;

  - wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Jednostka Projektowa przenosi na Zamawiającego wyłączne prawa zależne i upoważnia Zamawiającego do nieodwołalnego wykonywania autorskich praw zależnych do wykonanej dokumentacji projektowej.

- Zamawiający uprawniony jest do wykorzystywania całości lub wybranej części oryginalnego lub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowań i analiz.

- W przypadku wykonywania przez Jednostkę Projektową prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, Jednostka Projektowa zobowiązana jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich i zależnych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową.

- Jednostka Projektowa ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez nią praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§ 9

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki Projektowej wyznacza się:

___________________________________	tel. ___________________

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:

___________________________________	tel. ___________________

§ 10

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac określonych w § 1 w całości i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego zaświadczenia z organu administracji budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Ustala się, że miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Przy odbiorze prac Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający powinien zawiadomić Jednostkę Projektową w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia.

- Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 11

- Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z w normami i przepisami techniczno - budowlanymi.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Jednostki Projektowej żąda bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Jednostce Projektowej, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają 
w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczęcia robót, po upływie trzech lat od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego Przedmiotu Umowy.

§ 12

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % ustalonego umownego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od umownego terminu określonego w § 4 ust. 3 litera d),

  - za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % ustalonego umownego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w przypadku bezpośredniej zapłaty, w wysokości 0,10%  wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po terminie płatności,

  - za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie zł: pięć tysięcy i 00/100 brutto),

  - za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie zł: pięć tysięcy i 00/100 brutto),

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie zł: pięć tysięcy złotych, 00/100 brutto).

- Maksymalna wysokość kar wynosi 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Jednostka Projektowa zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych naliczanych z faktur wystawianych przez Jednostkę Projektową po pisemnym uzasadnieniu ich potrącenia przez Zamawiającego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Jednostce Projektowej przysługują odsetki ustawowe.

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

  - zwłoki Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszącej co najmniej 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 litera d),

  - gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uchyla się od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości brutto Umowy, w terminie 7 dni od przekroczenia tej wartości.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Powyższe nie narusza postanowień prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstąpienia od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego

§ 14

- Jednostka Projektowa tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniosła kwotę w wysokości 10% wartości ryczałtowej robót brutto tj. ………………………… zł słownie: …………………………………………………………… w formie: …………………………

- Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

  - 70% kwoty zabezpieczenia nie później niż 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4 i po dokonaniu wszystkich uzupełnień i poprawek zgłoszonych zgodnie z § 11 ust. 2,

  - 30% zostanie zwrócone w  ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy elektronicznej.

- W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Jednostki Projektowej w następujących przypadkach:

  - niezawinionych przez Jednostkę Projektową, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Jednostki Projektowej i Zamawiającego,

  - innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego,

  - zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

  - zmian w projekcie wynikających ze zmiany przepisów prawnych w trakcie trwania Umowy,

  - nie przekazania w terminie dokumentów do projektowania wymaganych przepisami, do których był zobowiązany Zamawiający,

  - innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia, pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego,

  - zmniejszenia zakresu robót wynikających z braku możliwości zaprojektowania oświetlenia na poszczególnych ulicach, przy czym kwota zmniejszenia jest równa kwocie podanej w Załączniku A do oferty, dla poszczególnych ulic wyłączonych z projektowania. Konieczność zmniejszenie zakresu robót będzie potwierdzone stosownym aneksem do umowy,

  - zmiany ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową.

- Jednostka Projektowa zobowiązana jest do wykazania Zamawiającemu wpływu zmian regulacji wskazanych w ust. 2 litera h) i g) na koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 16

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy elektronicznej.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 18

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowej.

Wykaz załączników:

1.	Oferta Jednostki Projektowej z dnia __________________

2.	Opis przedmiotu zamówienia - załącznik „A”

ZAMAWIAJĄCY						JEDNOSTKA  PROJEKTOWA