ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PIASECZNO

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

_____________________________________________________________________

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego:

Sprawa 46/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SIWZ”)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579ze zmianami)

PN.:

„ Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone

- drogą elektroniczną w BZP

- na stronie internetowej Zamawiającego

- oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot CPV:                 45 00 00 00 - 7

CZĘŚĆ I. ZAMAWIAJĄCY

- Nazwa Zamawiającego:

Gmina Piaseczno

REGON: 015891289 NIP: 123-12-10-962

- Adres Zamawiającego:

Ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

- Dane kontaktowe

Tel:	(22)  70 17 655	fax:	(22)  70 17 692

Email:	 rzp@piaseczno.eu

Strona www:  www.piaseczno.eu

CZĘŚĆ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.  1579 ze zmianami), zwanej  w treści SIWZ „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  - W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę.

  - Na stronie internetowej wskazanej w Części I ust. 3 Zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

  - Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim i wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie  przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  i  7  ustawy Pzp.

  - Podwykonawcy

    - Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu.

    - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonania zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

    - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

      - Umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

      - Umowa musi określać zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę.

      - Umowa musi zawierać wartość wynagrodzenia za roboty budowlane zlecone podwykonawcy.

      - Pozostałe zapisy w zakresie dotyczące podwykonawców zostały zawarte we wzorze umowy.

CZĘŚĆ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj ”.

  - Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie (opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) i realizację robót budowlanych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturę techniczną. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

  - Szczegółowy sposób wykonania robót projektowych, budowlanych, drogowych i instalacyjnych objętych zamówieniem należy wykonać w oparciu o:  Koncepcję architektoniczną, Program funkcjonalno – użytkowy, opis przedmiotu zamówienia (Załącznik A), zgodnie ze wzorem umowy, której projekt  stanowi Załącznik  do SIWZ.

  - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach do SIWZ.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane  na okres pomiędzy 60 miesięcy a 84 miesięcy  licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty budowlane  na okres 60 miesięcy licząc od  dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

  - Zamawiający, działając w oparciu o przepisy  art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) następujące czynności:

- prace ogólnobudowlane - pracownicy fizyczni - min. 4 osoby.

- Prace drogowe – pracownicy fizyczni – min. 2 osoby.

- prace z branży sanitarnej – pracownicy fizyczni - min. 2 osoby

- prace z branży elektrycznej – pracownicy fizyczni - min. 2 osoby

CZĘŚĆ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Wymagany termin realizacji :

  - Etap 1A - Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, projektowaną charakterystyką energetyczną oraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę, na wycinkę drzew i krzewów, pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskaniem braku sprzeciwu na wykonywanie robót podlegających zgłoszeniu:

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej – projekt koncepcyjny, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1A, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1A, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

    - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę, na wycinkę drzew i krzewów, braku sprzeciwu na wykonywanie robót podlegających zgłoszeniu, pozwolenia wodnoprawnego, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

  - Etap 1B - Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztów oraz pełnej dokumentacji obliczeń cieplnych, hydraulicznych i energetycznych:

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1B, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1B, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

  - Etap 2  - Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji:

    - rozpoczęcie robót - w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego Projektu Budowlanego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,

    - zakończenie robót objętych Przedmiotem Umowy wraz z dostawą wyposażenia stałego i ruchomego - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 13 ust. 4  wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – w terminie 16 - 18 (ilość miesięcy zgodnie z ofertą) miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

CZĘŚĆ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa ww. warunku.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca winien przedstawić informację  z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie minimum 1.500.000,00 zł, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

    - zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

wykonał (tj. zakończył) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie:

- co najmniej jedno zadanie obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i budowę (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200m2 i o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00zł brutto w formule zaprojektuj i wybuduj,

oraz

- co najmniej jedno zadanie obejmujące swoim zakresem budowę (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200m2 i o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00zł brutto;

wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Powyższe winno być udokumentowane  przez Wykonawców zgodnie z Cz. Va pkt 1ppkt 5a SIWZ.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Udokumentuje  przygotowanie zawodowe  kadry technicznej (posiadanie uprawnień budowlanych lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich wydanych obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2017.1332; z potwierdzeniami przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiednio Izby Architektów) - w specjalnościach związanych z przedmiotem zamówienia tj. architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, drogowej wraz ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest udokumentowanie pełnienia przez:

1)	Architekta (posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej) - minimum 24 miesiące pełnienia funkcji / doświadczenia na stanowisku projektanta w w/w specjalności przy realizacji co najmniej 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat, obejmujących wykonanie projektów wielobranżowych o podobnym charakterze rzeczowym, do robót stanowiących przedmiot zamówienia (budowa budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200m2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), o wartości prac projektowych nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każde,

2)	 Projektanta branży  konstrukcyjno-budowlanej (posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) - minimum 24 miesiące pełnienia funkcji / doświadczenia na stanowisku projektanta w w/w specjalności przy realizacji co najmniej 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat, obejmujących wykonanie projektów wielobranżowych o podobnym charakterze rzeczowym, do robót stanowiących przedmiot zamówienia (budowa budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200m2 wraz z uzyskanie pozwolenia na budowę), o wartości prac projektowych nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każde,

3)	Projektanta branży sanitarnej  (posiadającego  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń),

4)	Projektanta branży elektrycznej  (posiadającego  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),

5)	Projektanta branży telekomunikacyjnej (posiadającego  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci , instalacji  i urządzeń telekomunikacyjnych),

6)	Projektanta branży  drogowej (posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej),

7)	Kierownika budowy (posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) – minimum 24 miesiące pełnienia funkcji / doświadczenia na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat, obejmujących wykonanie robót o podobnym charakterze rzeczowym, do robót stanowiących przedmiot zamówienia (budowa budynku użyteczności publicznej wraz z uzyskanie pozwolenia na użytkowanie), o wartości minimum 4.000.000,00 zł brutto każde,

8)	Kierownika robót sanitarnych (posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) - minimum 24 miesiące pełnienia funkcji / doświadczenia na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat, obejmujących wykonanie robót o podobnym charakterze rzeczowym, do robót stanowiących przedmiot zamówienia (roboty sanitarne), o wartości robót sanitarnych minimum 1.200.000,00 zł brutto każde,

9)	Kierownika robót elektrycznych (posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych) - minimum 24 miesięcy pełnienia funkcji / doświadczenia na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat, obejmujących wykonanie robót o podobnym charakterze rzeczowym, do robót stanowiących przedmiot zamówienia (roboty elektryczne), o wartości robót elektrycznych minimum 400.000,00 zł brutto każde,

10)	Kierownika robót telekomunikacyjnych (posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej) - minimum 12 miesięcy pełnienia funkcji / doświadczenia na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat, obejmujących wykonanie robót o podobnym charakterze rzeczowym, do robót stanowiących przedmiot zamówienia (roboty elektryczne), o wartości robót telekomunikacyjnych minimum 100.000,00 zł brutto każde,

11)	 kierownika robót drogowych (posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej) - minimum 12 miesięcy pełnienia funkcji / doświadczenia na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat, obejmujących wykonanie robót o podobnym charakterze rzeczowym, do robót stanowiących przedmiot zamówienia (roboty drogowe), o wartości robót drogowych minimum 100.000,00 zł brutto każde,

Zamawiający wymaga, aby Jednostka Projektowa opisała nabyte doświadczenie osób wymaganych w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Jednostka Projektowa dysponowała wskazaną kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Jednostki Projektowej wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i ich doświadczeniu.

Powyższe winno być udokumentowane  przez Wykonawców zgodnie z Cz. Va  pkt 1 ppkt 5 a SIWZ.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w cz. V ust. 2 pkt  2 i 3, w sytuacji, o której mowa w ust. 5 oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Sytuacja, o której mowa w ust. 4 wystąpi wyłącznie wtedy, gdy:

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

    - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunki, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotów, o których mowa powyżej pełnią łącznie wymagane warunki.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1  i 5 ustawy Pzp.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części V a ust. 1 pkt 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części V a ust. 1 pkt 5  lit. a tiret 2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

    - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu

    - który, z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust 5 pkt. 5 ustawy Pzp;

    - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzję karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składem na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zwarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

CZEŚĆ Va. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

  - W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:

    - Aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    - W Oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w celu wykazania, że nie zachodzą wobec nich przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 każdy z Wykonawców składa odrębnie.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia –w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt  1.1  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z poniższym.

      - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części V ust. 2 pkt. 3 SIWZ Zamawiający żąda:

- wykazu  - co najmniej jedno zadanie obejmujące swoim zakresem 	zaprojektowanie i 		budowę (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) obiektu 	użyteczności 			publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200m2 i o 	wartości nie mniejszej niż 		6.000.000,00zł brutto w formule zaprojektuj i wybuduj, oraz 	- co najmniej jedno zadanie 		obejmujące swoim zakresem budowę (wraz z uzyskaniem 	pozwolenia na użytkowanie) 		obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 	co najmniej 1200m2 i o 		wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00zł brutto, wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat 		przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 		krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania 		oraz nazw podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; wykaz zostanie 			dostarczony z załączeniem dowodów określających, że wymienione roboty budowlane 			zostały wykonane należycie, w szczególności muszą zawierać informacje o tym, czy roboty 		zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 			dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 		na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 		obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów dopuszcza 		się złożenie innych dokumentów. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) .

- wykazu osób, w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami spełniającymi 			wymagania określone w Części V ust. 2 pkt 3 SIWZ ze wskazaniem imienia i nazwiska, 			kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, 			niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z opisem nabytego doświadczenia osób 			wymaganych w postępowaniu w taki sposób, żeby było możliwe wyliczenie okresu pełnienia 		przez te osoby funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego oraz dla pozostałych  		wykazanych osób. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający informuje, że 		okres pełnienia funkcji w tym samym czasie na kilku zadaniach będzie liczony jako jeden 		okres doświadczenia oraz przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia 		funkcji skrajne miesiące nie będą wliczane do okresu doświadczenia;

- informacji  z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 		wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 		co najmniej 1.500.000,00 zł, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 			przed upływem terminu składania ofert.

      - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

        - Oświadczeń, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ;

        - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z  Cz. V a ust. 1 pkt 5;

        - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ;

        - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w oparciu o art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, składa dokumenty dotyczące tego podmiotu, zgodnie z tiretem drugim – na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z Cz. Va ust. 1 pkt 5;

        - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zamiast dokumentu, o którym mowa w tirecie drugim składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający  żąda wykazu produktów lub materiałów równoważnych – jeżeli takie zostały zaoferowane - na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z Cz. V a  ust. 1 pkt 5.

CZĘŚĆ VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Strony mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Części Va, które muszą być złożone w formie pisemnej.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę, dla których nie została zastrzeżona forma pisemna należy składać w formie elektronicznej na adres: rzp@piaseczno.eu A te, dla których forma pisemna została zastrzeżona na adres:  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5  Niezależnie od powyższego numer faksu Zamawiającego: ( 22 ) 70 17 692.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymanie dokumentu drogą elektroniczną.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

    - Piotr Borkowski – zagadnienia formalno-prawne związane z udzieleniem zamówienia publicznego tel. (22) 70 17 654; pok. 75

    - Leszek Trzmiel – zagadnienia techniczne związane z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie branży budowlanej  tel. (22) 70 17 645; pok. 79

    - Krzysztof Kacperski - zagadnienia techniczne związane z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie branży sanitarnej  tel. (22) 70 17 669; pok. 81

    - Piotr Sobczyński - zagadnienia techniczne związane z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie  branży elektrycznej   tel. (22) 70 17 671;  pok. 82

    - Sławomir Łodej - zagadnienia techniczne związane z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie  branży drogowej  tel. (22) 70 17 687;  pok. 92

  - Zamawiający zaleca  przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.

  - Termin złożenia ofert wskazany w SIWZ uwzględnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

CZĘŚĆ VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości  100.000,00  PLN (słownie:  sto  tysięcy  złotych).

  - Wadium można wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego:  w Alior Bank S.A nr konta 94 2490 0005 0000 4600 8896 1023

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium wnoszone w innych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w kasie urzędu  lub wraz z ofertą.

  - W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

  - Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zostało ono zwrócone na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

    - Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było wymagane lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy Pzp, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium, które zostało wniesione w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CZĘŚĆ VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania   ofertą , z tym że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania   ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o oznaczony czas, nie dłuższy niż 60 dni.

CZĘŚĆ IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

    - wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;

    - Oświadczenie/oświadczenia, zgodnie wzorem stanowiącym  Załącznik nr 2 do SIWZ;

    - w przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów;

    - wypełniony  Wykaz cen  - Tabela wartości ofertowych.

    - ewentualne pełnomocnictwa.

    - dowód wniesienia wadium

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, nie budzący żadnych wątpliwości, podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w niezbędnym zakresie.

  - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona oraz zawierała spis treści.

  - Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienia publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postepowania są jawne bez zastrzeżeń.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.

CZĘŚĆ X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z ust. 4 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Piasecznie ul. Kościuszki 5, pok. 75 III piętro.

  - Termin składania ofert upływa z dniem   06.04.2018 r.  o godz. 10.00

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.04.2018 r. o godz.  10.15 w siedzibie Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 pok. 76 III piętro.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności  do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w następujący sposób:

- nazwa i adres Wykonawcy

- nazwa i adres Zamawiającego

- nazwa postępowania

-„nie otwierać do dnia ……”

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Wykonawca może, do upływu terminu złożenia ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę lub ją wycofać pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

CZĘŚĆ XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena oferty zawierać będzie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, Projektów budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji Technicznych i przedmiaru robót oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

CZĘŚĆ XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca łącznie największą liczbę punktów, stanowiącą bilans punktów w poniższych kategoriach:

1)   Cena (brutto) 		-	oznaczenie „C”	-	waga 60%

2)   Okres gwarancji 		-	oznaczenie „G”	- 	waga 20%

(Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesięcy)

3)   Termin wykonania 	- 	oznaczenie „T”	-	waga 20%

(Termin wykonania nie może być krótszy niż 16 miesięcy i nie dłuższy niż 18 miesięcy)

Ilość punktów przyznanych ofercie = „C” + „G” + „T”

Ad 1.  Ilość punktów w kryterium „Cena (brutto)” – oznaczenie „C” - waga 60%

C=Cn/Cb x 100 x 60%

gdzie:

C = ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena (brutto)”

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto

Cb - cena brutto zaoferowana w badanej ofercie

100 - wskaźnik stały

60% - procentowe znaczenie kryterium „Cena (brutto)”

Ad. 2. Ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji” – oznaczenie „G” – waga 20%

G = (Gb - 60) / 24 x 100 x 20%

gdzie:

G - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

Gb - okres gwarancji (w miesiącach) zaoferowany w badanej ofercie

60 - najkrótszy możliwy do zaoferowania okres gwarancji (w miesiącach)

24 - ilość możliwych do zaoferowania (w odstępach miesięcznych) punktowanych okresów gwarancji

100 - wskaźnik stały

20% - procentowe znaczenie kryterium „Okres gwarancji”

Uwagi:

1. Zamawiający wymaga, aby długość okresu gwarancji zadeklarowana była przez Wykonawcę w liczbie pełnych miesięcy.

2. Minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, a maksymalny dopuszczalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące.

3. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie wpisany w § 16 ust. 1 umowy.

4. Zaoferowany okres gwarancji nie może ulec zmianie po złożeniu oferty.

5. Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji krótszym niż 60 miesięcy lub dłuższym niż 84 miesiące zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ.

Ad. 3. Ilość punktów w kryterium „Termin wykonania” - oznaczenie „T” - waga 20%

T = (18 - Tb) / 2 x 100 x 20%

gdzie:

T – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Termin wykonania”

Tb – termin wykonania (w miesiącach) zaoferowany w badanej ofercie

18 - najdłuższy możliwy do zaoferowania termin wykonania (w miesiącach)

2 - ilość możliwych do zaoferowania (w odstępach miesięcznych) punktowanych terminów wykonania

100 – wskaźnik stały

20% - procentowe znaczenie kryterium „Termin wykonania”

Uwagi:

1. Zamawiający wymaga, aby długość terminu wykonania zadeklarowana była przez Wykonawcę w liczbie pełnych miesięcy.

2. Minimalny dopuszczalny termin wykonania wynosi 16 miesięcy, a maksymalny termin wykonania wynosi 18 miesięcy.

3. Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zostanie wpisany w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b umowy.

4. Zaoferowany termin wykonania nie może ulec zmianie po złożeniu oferty.

5. Oferta z zaoferowanym terminem wykonania krótszym niż 16 miesięcy lub dłuższym niż 18 miesięcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ.

6. Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kategoriach.

CZĘŚĆ XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem określonym powyżej, jeżeli w prowadzonym postępowaniu:

    - została złożona tylko jedna oferta;

    - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia KIO ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

  - Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było wymagane, Zamawiający może wybrać ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

    - Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Warunkiem koniecznym ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu przed jej zawarciem:

    - kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, umowy współpracy lub umowy konsorcjum – w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przy czym umowa będzie określała w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasy wykonania zamówienia;

    - kopi wymaganych uprawnień.

    - harmonogramu rzeczowo-finansowo- terminowego.

    - Pozostałych dokumentów wymienionych we wzorze    umowy.

– najpóźniej 7 dni  przed zawarciem umowy.

CZĘŚĆ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na poziomie 10% wartości ceny ofertowej brutto.

  - Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie najpóźniej do momentu zawarcia umowy.

  - Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zabezpieczenie w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Alior Banku nr konta  26 1060 0076 0000 3310 0018 5036

  - W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo uprzedniej akceptacji projektu dokumentu.

  - Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie te zostało wykonane należycie. Kwota, stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

CZĘŚĆ XV. WZÓR UMOWY I INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

  - Wzór umowy stanowi Załącznik do SIWZ i jest jego integralną częścią.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy.

  - Zmiany do umowy przewidziane zostały we wzorze umowy.

CZĘŚĆ XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSZŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

CZĘŚĆ XVIII. SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ

  - Na stronie internetowej Zamawiającego: www.piaseczno.eu

  - Na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

CZĘŚĆ XIX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania i którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ.

  - O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy. Uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i punktację łączną oraz zawiadomi o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu, Wykonawcach, które oferty zostały odrzucone, przyczynach odrzucenia oferty a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równości lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

CZĘŚĆ XX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 93 ustawy Pzp.

Załączniki do SIWZ:

    - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

    - Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy

    - Załącznik nr 3 – Wzór wykazu robót budowalnych

    - Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób

    - Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

…………………………………….						Załącznik nr 1 do SIWZ …….

(pieczęć firmowa)

Formularz ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy	……………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy		……………………………………………………………………………………………………..

NIP	……………………………………………………..	REGON		…………………………………………………..

Email:	……………………………………………………..	nr telefonu:	…………………………………………………..

Fax:	………………………………………………………

- Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj”.

zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania przetargowego za cenę ryczałtową:

Netto:	…………………………………………………..…………………….………………………………………………………. zł

(słownie: ………………..………………………………..…………………………………………………………………………….)

+Podatek VAT ………. %, tj.:	…………………………………………………………….……………………………… zł

(słownie: …….……………………………………….………………………………………………………………………………….)

Cena oferty ryczałtowa  brutto: …………………………………………….………………………………………… zł

(słownie: ……………………..…………………………………………………………………………………………………….)

Podpisano

- Oświadczam , że oferuję udzielenie gwarancji  na okres: ………………… miesięcy.

(Wykonawca może zaoferować minimalnie 60  i maksymalnie 84 miesięcy gwarancji liczonej od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.)

Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie:

Etap 1A - Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, projektowaną charakterystyką energetyczną oraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę, na wycinkę drzew i krzewów, pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskaniem braku sprzeciwu na wykonywanie robót podlegających zgłoszeniu:

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej – projekt koncepcyjny, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1A, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1A, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

    - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę, na wycinkę drzew i krzewów, braku sprzeciwu na wykonywanie robót podlegających zgłoszeniu, pozwolenia wodnoprawnego, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

Etap 1B - Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztów oraz pełnej dokumentacji obliczeń cieplnych, hydraulicznych i energetycznych:

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1B, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej dokumentacji projektowej Etapu 1B, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

Etap 2  - Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji:

    - rozpoczęcie robót - w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego Projektu Budowlanego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,

    - zakończenie robót objętych Przedmiotem Umowy wraz z dostawą wyposażenia stałego i ruchomego - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 13 ust. 4  wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku  –

w terminie .................................................. miesięcy od dnia zawarcia Umowy

(nie krótszy niż 16 miesięcy , nie dłuższy niż 18 miesięcy)

Podpisano

- Termin płatności............................................

- Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Następujące części zamówienia powierzę podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................................

(wskazać podwykonawców – nazwa/adres i powierzany zakres i  wartość lub procentowy udział w części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom)

- Oświadczam, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamówienie realizowane będzie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- Ofertę składam na podstawie SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy, która zostanie zawarta i akceptuję jej warunki.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wskazanym w SIWZ.

- Oświadczam, że dokumenty i informacje zawarte na stronach od …. do….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- Wykonawca jest małym /średnim przedsiębiorcą  TAK /NIE*

- Wykonawca pochodzi z innego  państwa członkowskiego UE TAK /NIE*

- Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem UE TAK /NIE*

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania proszę kierować na poniższy adres:

………………………………………………..

a osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

……………………………………………….

- Wadium o wartości ..................................... złotych zostało wniesione w dniu ..................... w formie ..............................................................................................................................

- zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości …. % ceny ofertowej w terminie wskazanym przez zamawiającego 
w formie…………………………………………………………………………………

- Wraz z ofertą składane są następujące załączniki:

- …………….

- …………….

- ........................

- ........................

- ..........................

………………………, dnia …………….		……………………………………………………………………………………………….

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

*/ niepotrzebne skreślić

…………………………………….						Załącznik nr 2 do SIWZ …….

(pełna nazwa firmy, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  zwanej dalej „ustawą Pzp”

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Piaseczno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa oświadczam zgodnie z poniższym:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. postępowania na podstawie art. ….. ustawy Pzp (podać zachodząca podstawę wykluczenia). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- Oświadczam, że następujący podmiot/y, na którego zasób/zasoby się powołuję w ww. postępowaniu, tj. ……………………… (podać pełną nazwę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL. KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z ww. postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- Oświadczam, że następujący podmiot/y będące podwykonawcami, tj. ……………………………. (podać pełną nazwę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL. KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z ww. postępowania o udzielenie zamówienia.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Piaseczno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa oświadczam zgodnie z poniższym:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w ww. postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w ww. postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić zakres dla wskazanego podmiotu)

Na potwierdzenie powyższego składam zobowiązanie tego podmiotu/tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

………………………, dnia …………….		……………………………………………………………………………………………….

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

Wzór formularza					                                                  Załącznik nr 3 do SIWZ …

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Doświadczenie Wykonawcy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy Pzp,  realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj ".

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części V ust. 2 pkt 3 lit. a SIWZ oświadczam(-y), iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert  do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem(-am)/wykonaliśmy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyliśmy  następujące roboty budowlane:

| Roboty budowlane na spełnianie warunku określonego dla: | Miejsce, nazwa przedmiotu zamówienia i opis z wyszczególnieniem zakresu rzeczowego (odnośnie spełniania warunku DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE) | Nazwa i adres Zamawiającego, dla którego wykonano roboty budowlane | Data wykonania robót budowlanych od* - do* | Wartość brutto robót budowlanych w zł | Nazwa i adres Wykonawcy robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* należy podać termin: dzień - miesiąc - rok

Załączniki do wykazu:

- Do wykazu należy załączyć dowody określające, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności zawierające informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone.

- Dowodami, o których mowa w pkt 1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty  budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów dopuszcza się złożenie innych dokumentów.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y) własnoręcznym podpisem, świadom(-i) odpowiedzialności karnej 
z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................			…………………………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy						                 Podpis Wykonawcy

(lub pieczątka firmowa)                                                                                                     (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

Wzór formularza					                                                  Załącznik nr 4 do SIWZ …

WYKAZ OSÓB

Potencjał kadrowy

które będą skierowane do wykonania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj j”.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części V ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ, oświadczam(-y), że dysponuję(-emy) osobami, które skieruję(-emy) do wykonania niniejszego zamówienia:

| Wyszczególnienie osób Imię i nazwisko wraz z zakresem czynności w realizacji zamówienia (stanowisko) | Uprawnienia (numer, rodzaj, zakres, data wydania) | Wymagane doświadczenie na przydzielonym stanowisku w celu wykazania spełniania warunku (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane) po uzyskaniu uprawnień Wartość zadań, gdzie realizowane, kto zamawiającym | Stosunek Wykonawcy do dysponowania osobą (wpisać: „aktualnie dysponuję” lub „będę dysponować”)3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy branża ....... ______________ Imię i nazwisko Pozostałe osoby.....................itd | Uprawnienia budowlane nr …………………………………………..… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: ……………………………………..………………………… w zakresie: ………………………………………..……………………… Data wydania uprawnień: ……………………………………….. | ………………………... | dysponuję - dysponowanie bezpośrednie* (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) ----------- będę dysponować - dysponowanie pośrednie* (dysponowanie osobami podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) |

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał nabyte doświadczenie osób wymaganych w postępowaniu w taki sposób, żeby było możliwe wyliczenie okresu pełnienia przez te osoby funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego. Zamawiający informuje, iż okres pełnienia funkcji w tym samym czasie na kilku zadaniach będzie liczony jako jeden okres doświadczenia oraz przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą wliczane do okresu doświadczenia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y) własnoręcznym podpisem, świadom(-i) odpowiedzialności karnej 
z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................			…………………………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy						                 Podpis Wykonawcy

(lub pieczątka firmowa)                                                                                                     (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

3 Jeżeli Wykonawca określi, iż „będzie dysponować” osobą(-ami) zdolną(-ymi) do wykonania zamówienia należącą(-ymi) do innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na potrzeby realizacji zamówienia.

* Niepotrzebne skreślić

Wzór formularza					                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ …

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj ”.

Niniejszym oświadczam(-y), że należę(-ymy)* / nie należę(-ymy)* do tej samej grupy kapitałowej 
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,

którzy złożyli ofertę w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia:

| Lp. | Wskazanie Wykonawcy |
| --- | --- |

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.......................................................			…………………………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy						                 Podpis Wykonawcy

(lub pieczątka firmowa)                                                                                                     (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

............................................................

Miejscowość i data

Uwaga:

Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zawierającej m. in. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

Kolumnę należy wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia lub w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W pozostałych przypadkach nie ma obowiązku wypełniania kolumny.