Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia
na wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno.

- Przedmiot Zamówienia podzielony jest na 4 części:

  - Wykonanie prac związanych z pielęgnacją i zakładaniem zieleni niskiej na ternach będących
w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 1);

  - Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 2);

  - Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew oraz krzewów na terenach leśnych, będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 3);

  - Wykonanie prac związanych z utrzymaniem oraz pielęgnacją i zakładaniem zieleni na terenach parków, skwerów i zieleńców będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 4).

- Zakres prac:

  - Zakres prac związanych z pielęgnacją i zakładaniem zieleni niskiej na terenach będących
w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 1), w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r., obejmuje:

- koszenie trawników;

- wiosenne i jesienne grabienie liści;

- renowację trawników;

- ułożenie trawnika z rolki;

- założenie trawnika z siewu.

- sadzenie krzewów liściastych, iglastych, róż, traw,

- sadzenie krzewów żywopłotowych,

- sadzenie roślin okrywowych i pnączy,

- sadzenie bylin,

- pielenie krzewów, żywopłotów, bylin,

- cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewy,

- cięcie żywopłotów,

- wycinka krzewów,

- mulczowanie korą,

- podlewanie.

- obsadzenie kwietników i donic z wykorzystaniem roślin sezonowych, w tym donice na latarniach i konstrukcje kwiatowe;

- pielęgnację obsadzenia z wykorzystaniem roślin sezonowych (podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, oczyszczanie z przekwitłych kwiatostanów, przycinanie- w zależności od potrzeb);

- sadzenie roślin cebulowych,

- usunięcie roślin po zakończeniu obsadzenia z roślin sezonowych,

- rozłożenie stroiszu jodłowego na powierzchni kwietników, donic.

- montaż osłon zimowych krzewów i drzew.

  - Zakres prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew na terenach będących
w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 2), w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r., obejmuje:

- cięcia pielęgnacyjne drzew.

- cięcia techniczne,

- cięcia korygujące i formujące korony młodych drzew,

- usuwanie odrostów przy drzewach,

- wycinka drzew,

- wywóz gałęzi i drewna,

- usuwanie karp: frezowanie karp, ręczne usunięcie karpy,

- zakładanie  wiązań elastycznych,

- sadzenie drzew,

- wykonanie mis drzew,

- mulczowanie mis drzew 5 cm warstwą kory,

- podlewanie drzew.

  - Zakres prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew oraz krzewów na terenach leśnych, będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 3), w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r., obejmuje:

- cięcia pielęgnacyjne drzew,

- cięcia techniczne,

- cięcia korygujące i formujące korony młodych drzew,

- usuwanie odrostów przy drzewach,

- wycinka drzew i krzewów

- wywóz gałęzi i drewna,

- sadzenie drzew,

  - Zakres prac związanych z utrzymaniem oraz pielęgnacją i zakładaniem zieleni na terenach parków, skwerów i zieleńców będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno (część 4), w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r., obejmuje:

- Prace porządkowe

- Prace ogrodnicze;

- Ukwiecenie

- Prace przy drzewach

- Prace remontowe

- Informacje i zalecenia dotyczące realizacji przedmiotu Zamówienia (dla części 1, 2, 3, 4):

  - Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot Zamówienia.

  - Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 957), w zakresie wykonywania prac i przygotowania projektu organizacji ruchu dla wykonania prac kolidujących z ruchem drogowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13.09.1996 r. (Dz.U.2018 poz. 1454 t.j.), ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 142), Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 1025 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).

  - Prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną,
w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom terenów.

  - Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. ciągi piesze, ścieżki rowerowe, jezdnie, pasy zieleni przyulicznej).

  - Nie dopuszcza się:

    - wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;

    - pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;

    - zmiatania, zgrabiania, wydmuchiwania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni.

  - Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.

  - Cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i fachową literaturą np. „Cięcie drzew, krzewów i pnączy” Marek Siewniak MTUiOD; „ABC Cięcia drzew i krzewów” Jean-Yves Prat, Denis Retournard. DELTA. W wypadku uszkodzenia roślin poprzez niewłaściwe cięcie Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych.

  - Prace przy drzewach wykonywane będą przez pracowników posiadających uprawnienia
i praktykę w tym zakresie, tzn. powinni posiadać uprawnienia do pracy na wysokości oraz obsługi sprzętu mechanicznego a także ukończony kurs chirurgii i pielęgnacji drzew.

  - Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do zapewnienia transportu podczas wprowadzania na prace oraz odbioru prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznej kontroli i nadzoru prawidłowości wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały
w trakcie wykonywania prac bądź z jego winy.

  - Pracownicy wykonujący prace powinni być ubrani w estetyczne ubrania robocze opatrzone widocznym logo firmy.

  - Pojazdy mechaniczne oraz sprzęt wykorzystywany do prac powinny być oznakowane (logo firmy, pełna nazwa i adres firmy).

  - W celu wykonania prac kolidujących z ruchem drogowym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wdrożenia,
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

  - Prace zanikające muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru z chwilą ich wykonania, w celu potwierdzenia ich, przez inspektora działającego w imieniu Zamawiającego.

  - W bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych prace, z użyciem sprzętu spalinowego i innego sprzętu powodującego hałas, należy prowadzić z zachowaniem ciszy nocnej (22.00 - 6.00).

  - Urobek z miejsca pracy należy wywieźć do godziny 8.00 dnia następnego po zakończeniu prac. Urobek nie może pozostawać na weekend oraz dzień świąteczny.

  - W przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do wykonania prac interwencyjnie, na zlecenie Zamawiającego, w ciągu 1 godziny od przesłania zlecenia.

  - W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego użytkowników obiektów Wykonawca zobowiązany jest stosować zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót.

  - Prace powinny uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w tym:

- pracę ludzi i sprzętu,

- zakup i transport wszystkich materiałów niezbędnych do wykonywania prac,

- wywóz i utylizację urobku,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne do kompletnego i terminowego wykonania prac.

  - Prace polegające na wykonywaniu obsadzeń kwietników, waz, konstrukcji kwietnikowych
z wykorzystaniem roślin sezonowych oraz prace polegające na nasadzeniu roślin wieloletnich będą realizowane  wg projektów Zamawiającego z zastrzeżeniem, że koszt zakupu materiału roślinnego do nasadzeń ponosi Wykonawca odpowiadając za jego jakość.

  - Prace odbywać się będą w terminie i na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie
z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego.

  - Koszty zakupu materiału roślinnego ponosi Wykonawca.

  - Wykonanie i rozliczenie prac - prace będą wykonywane wg zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb. Rozliczanie ww. prac następować będzie w okresach miesięcznych, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz prac powykonawczych
z zastosowaniem stawek jednostkowych poszczególnych asortymentów prac, zaoferowanych przez wykonawcę w wykazie prac wraz z cenami jednostkowymi.

  - Zakres prac może ulec zmianom wynikającym z bieżących potrzeb powstałych
 w trakcie realizacji umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w ciągu 1 godziny, od czasu otrzymania zgłoszenia, do prac likwidujących stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

  - Ewentualne wyłączenia prądu i inne uzgodnienia z obcymi podmiotami leżą po stronie Wykonawcy.

  - W przypadku usuwania wywrotu / złomu należy przewidzieć usuwanie drzew w dzień świąteczny.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu karty przekazania odpadów w okresach comiesięcznych.