ZAŁĄCZNIK „A”

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne koszenie i oczyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i  przepustów na terenie gminy Piaseczno. Pierwsze koszenie do 15 lipca 2019 roku, drugie do 31 października 2019 roku.

- W ramach zamówienia należy wykonać:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przyskarpowego o szer. 1m    - 550.000 m2 ,

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,0 m z wywozem i składowaniem - 550.000 m2,

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, dna i pasa przyskarpowego o szer. 1m wraz z wywozem i składowaniem - 20.000 m2,

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji prac drożność wszystkich dopływów do odbiornika.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty.            O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały         i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu                i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany           w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie robót będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów                  z prowadzonych prac oraz dokumentację fotograficzną co 7 dni w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg cen jednostkowych na podstawie rzeczywistego wykonania prac.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych/zasuw, zaworów/ objętych regulacją - jeżeli w trakcie prac zostały naruszone.

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary opatrzone oświadczeniem kierownika  o należytym wykonaniu robót.

Termin zakończenia robót – 1 koszenie do 15 lipca 2019 r., 2 koszenie do        31 października 2019 roku.

Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy.

Oferta winna zawierać cenę  brutto za pierwsze i drugie  koszenie oraz łączną kwotę za oba koszenia, wysokość składników cenotwórczych w przypadku wystąpienia robót nie wymienionych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia powykonawczego każdego z etapów z uwzględnieniem długości rowów, szerokości skarp, hektometrażu i wykazania długości przepustów i innych rurociągów pomiędzy poszczególnymi odcinkami pracy. Przed rozpoczęciem etapów prac w terminie dwóch tygodni przed ich rozpoczęciem Wykonawcy zostanie przekazany harmonogram robót. Harmonogram będzie uwzględniał miejsce i termin koszenia oraz przedmiar. W przypadku wystąpienia deformacji dna i skarp cieków lub rowów, zarastania krzakami lub powstawania zatamowań w wyniku zalegania konarów drzew i innych zdarzeń utrudniających swobodny spływ wody  Wykonawca jest zobowiązany zgłosić to Zamawiającemu natychmiast,  w celu podjęcia czynności naprawczych i ustalenia zakresu prac do wykonania. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłego przepływu wody, w tym szczególnie w okolicach mostów, przepustów, rurociągów i krat - dotyczy to w szczególności nie zabranej trawy, gałęzi i innych zanieczyszczeń mogących powodować piętrzenie się wody i tamowania przepływu.

Informacji w sprawie zamówienia udziela; Zbigniew Mostowski i Marek Łęcki,           tel.  22 701-76-76.