Zał. nr 5c do SIWZ

U M O W A    (WZÓR)   Nr. .................

W dniu………........w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno, z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 
05 – 500 Piaseczno, NIP: 123 12 10 962, REGON: 015891289,

zwaną dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………… – Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

a

…………………………………………………………………………………………………

NIP:................................ REGON: .........................................., KRS: ………………………

reprezentowanym przez:

1…………………………………..

- …………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

W trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.),  została zawarta umowa o następującej treści:

§  1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2020 r.(część 3 Zamówienia na wykonanie prac związanych z utrzymaniem oraz pielęgnacją i zakładaniem zieleni na terenach parków, skwerów i zieleńców będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2020 r.).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy opisanego w załącznikach: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do umowy będącymi jej integralną częścią.

§  2

- Szczegółowy zakres prac objętych umową, sposób i standardy ich wykonania zawierają załączniki
nr 1, 2, 3 do umowy, będące jej integralną częścią.

- Prace objęte umową powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca zapewnia nadzór kierownika robót posiadającego wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym lub z zakresu architektura krajobrazu oraz z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, wykazanym w załączniku nr  D do SIWZ.

- Prace objęte umową, Wykonawca będzie realizował na podstawie zleceń wystawianych przez przedstawiciela Zamawiającego drogą mailową na adres mailowy Wykonawcy, wskazany w § 8 ust. 2, w terminach określonych w zleceniach. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zlecenia na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

§  3

- Niezależnie od § 2 ust 5 zdanie drugie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów realizacji poszczególnych prac objętych zleceniem, o którym mowa w § 2 ust 5
w przypadkach nie dających się przewidzieć okoliczności tj. trudnych warunków atmosferycznych takich jak: długotrwała susza, ulewy, gradobicia, opady śniegu, wichury.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach w wykonywaniu prac mailem na adres Zamawiającego…………………………………………

§  4

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania prac będących przedmiotem umowy.

- Koszty zakupu materiału roślinnego ponosi Wykonawca z tym, że każdy zakup wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego w zakresie: gatunku, odmiany, wielkości, pokroju materiału roślinnego(drogą mailową na adres podany w § 8 ust. 1).

- Zamawiający i jego nadzór mają prawo w trakcie realizacji umowy odrzucić materiały i prace niezgodne z wymogami technicznymi. Takie odrzucenie powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie materiału roślinnego, celem dokonania kwalifikacji przed dokonaniem nasadzeń.

§  5

- Wykonawca zapewnia, że posiada umiejętności i kwalifikacje oraz dysponuje wystarczającą ilością sprzętu i pracowników do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania zgodnie ze sztuką ogrodniczą z należytą starannością korzystając z własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, zgodnie z §  4 ust. 1.

- Wykonawca nie może powierzać wykonania prac innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego, co nie wyklucza posługiwania się podwykonawcą działającym pod kierownictwem i nadzorem Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, za których odpowiada on zgodnie z art. 430 K.C.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac.

§  6

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres trwania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób świadczących prace związane
z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u wykonawcy pracowników.

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odnosi się także do wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców w zakresie, w jakim ich dotyczą. Obowiązek ten musi wprost wynikać z treści umów, które Wykonawca zawiera z podwykonawcą. Za zawarcie stosownych zapisów odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w ciągu 5 dni od zawarcia umowy wykazu osób realizujących Umowę wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

- Wykonawca zobowiązany jest co 2 miesiące przedkładać Zamawiającemu aktualny wykaz o którym mowa w ust. 4.

§  7

- Za wykonane prace Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalane według cen jednostkowych zawartych w ofercie. Ceny nie ulegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, z zastrzeżeniem  §  11.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w okresach miesięcznych po zakończeniu miesiąca na podstawie faktur, wystawianych zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego wykazami wykonanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest przesłać e-mailem do 5 dnia każdego miesiąca wykaz wykonanych prac za poprzedni miesiąc do weryfikacji. Zamawiający dokona weryfikacji  wykazu prac w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

- Zapłata za faktury  nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturach, w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

- Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wartość robót objętych niniejszą umową nie może przekroczyć środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy w danym roku na ten cel. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto nie może przekroczyć kwoty ……………..zł za cały okres trwania umowy.

- Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§  8

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizacje przedmiotu umowy  i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą będzie Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni …………………………………… , adres e-mail:………………………………………….., tel.:………………….

- Kierownikiem robót ogrodniczych ze strony Wykonawcy będzie ………………………………… ………………, adres e-mail:……………………………………., tel.:………………………………….

- Brygadzistą robót ogrodniczych ze strony Wykonawcy będzie………………………………………………………., adres e-mail:………………………………………….., tel.:………………………………………..

§  9

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane nasadzenia materiału roślinnego na okres ….., licząc od dnia następnego po terminie dokonania protokolarnego odbioru prac.

- Protokolarny odbiór prac będzie dotyczył wykonania nowych nasadzeń oraz wykonanych prac.

- Ustala się, że miejscem odbioru wykonania nowych nasadzeń jest miejsce ich wykonania w terenie. Odbiór ten zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez określonych w §  8  przedstawicieli obu stron, w 2 egzemplarzach.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac,
w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do nieodpłatnych uzupełnień roślin obumarłych, uszkodzonych, porażonych przez szkodniki lub choroby itp. poza przypadkami spowodowanymi nieprzewidzianymi okolicznościami (kradzież, klęska żywiołowa itp.) poprzez zakup nowego materiału roślinnego o zbliżonych parametrach na koszt własny oraz jego nasadzenie w to samo miejsce lub miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia obumarcia materiału roślinnego. Zgłoszenie o jakim mowa powyżej będzie dokonane przez Zamawiającego na adres emaliowy Wykonawcy wskazany w § 8 ust. 2.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może ustalić inny, dłuższy termin wykonania w/w prac.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości robót brutto,
 tj. ……………………………….. zł  (słownie: …………………………………………. ) i zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: …………………………………………

- Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70 % kwoty zabezpieczenia nie później niż 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru prac,

- 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§  10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

    - każdy dzień zwłoki w wykonaniu zleconych prac (z wyjątkiem prac interwencyjnych)
w wysokości 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), w stosunku do terminu wyznaczonego w danym zleceniu;

    - każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac wskazanych § 9 ust. 4 w wysokości 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie
z  §9 ust. 4;

    - każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac interwencyjnych (zagrażających bezpieczeństwu), o których mowa w zał. nr 1 do umowy, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w stosunku do terminu wyznaczonego w danym zleceniu.

    - każdy dzień zwłoki w wykonaniu codziennych prac porządkowych, o których mowa
w zał. nr 1 do umowy, w wysokości ………………………………. (słownie: ……………………….),

    - brak aktualnych wykazów, o których mowa w § 6 ust. 5 – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek,

    - za każdy przypadek braku nadzoru kierownika robót z kwalifikacjami określonymi w § 2 ust. 4, pomimo dwukrotnego wezwania, odnotowanego drogą mailową, na adres mailowy Wykonawcy………………, do stawiania się w wyznaczonym miejscu
i terminie przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony każdorazowo karą umowną  w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

    - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 6.

    - użycie dmuchaw spalinowych – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy potwierdzony przypadek.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych, ustalonych za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu realizacji określonego w zleceniu, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki  -  w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki  -  odpowiednio w każdym z tych dni.

- Kara umowna będzie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy za prace po jego pisemnym uzasadnieniu. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni w przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§  11

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

§  12

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………….. do 15.12.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 6.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

    - Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych (przesłanych drogą mailową na adres Wykonawcy wskazany w § 8 ust. 2), co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy lub
w istotny sposób narusza zobowiązania umowne;

    - Wykonawca, pomimo pisemnego (przesłanego droga mailową na adres Wykonawcy wskazany w § 8 ust. 2), dwukrotnego wezwania, nie przystąpi do realizacji zlecenia, o którym mowa
w §2 ust. 5;

- Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 21 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Powyższe nie narusza postanowień prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstąpienia od Umowy.

§  13

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i kodeksu cywilnego.

§  14

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  15

Spory mogące powstać w związku z umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  16

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1- warunki techniczne wykonania prac.

Załącznik nr 2- technologia wykonania prac.

Załącznik nr 3– wykaz prac wraz z cenami jednostkowymi

Załącznik nr 4 – zakres terytorialny prac

# ZAMAWIAJĄCY                     		                                            WYKONAWCA