…………………………………….						    Załącznik nr 1 do SIWZ …….

(pieczęć firmowa)

O F E R T A - FORMULARZ OFERTOWY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY LUB

IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY

....................................................

....................................................

……………………………………………....

ADRES LUB ADRES ZAMIESZKANIA

I ADRES WYKONAWCY

……………………………………………..…

....................................................

REGON, TELEFON, FAX mail

..................................................

DO  URZĘDU

MIASTA I GMINY W  PIASECZNIE

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

Odpowiadając na ogłoszenie do przetargu na wykonanie:

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji zabytkowego budynku tzw. „Domu Zośki” położonego przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej, zamiennej decyzji pozwolenia na budowę uwzględniającej zmianę sposobu użytkowania, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku „Dom Zośki”-prace projektowe + realizacja"

ogłoszonego w ....................................................................................................................................

Oferujemy  wykonanie  całości prac będących przedmiotem zamówienia za cenę netto..........................................................................................................................................................zł

słownie: .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Podpisano

+ kwota VAT …… w wysokości................................................................................................................................

BRUTTO :         ............................................................................................................................................zł

słownie:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

Wymagany termin realizacji :

1.Etap 1: Analiza zakresu prac projektowych i plan realizacji robót objętych zamówieniem

Termin opracowania: 1 miesiąc od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 1 egz. zbiorczego opracowania w wersji papierowej i elektronicznej (skan kolorowy), które zawiera:

- informację o rozbieżnościach w udostępnionych dokumentacjach, ryzykach, trudnościach, zagrożeniach projektowych i realizacyjnych,

- plan prac przedprojektowych wraz ze wstępnym harmonogramem rzeczowo-terminowym,

- plan prac projektowych wraz ze wstępnym harmonogramem rzeczowo-terminowym,

- analizę oraz plan z informacją o możliwości częściowej realizacji robót objętych decyzją pozwolenia na budowę wraz ze wstępnym harmonogramem rzeczowo-terminowym (tylko w przypadku, jeśli będą takie roboty)

2. Etap 2:  Opracowania przedprojektowe

Termin opracowania: 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa opracuje i przekaże po 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (skan kolorowy) kompletną dokumentację przedprojektową wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, która będzie niezbędna do pełnego i prawidłowego wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej na realizację planowanej inwestycji

3. Etap 3:  Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego roboty rozbiórkowe i roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej (zamiennej) decyzji pozwolenia na budowę uwzględniającej zmianę sposobu użytkowania

- Termin opracowania: 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże do weryfikacji Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk do pdf).

- Termin opracowania:  w ciągu 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże 5 kpl. uzgodnionej z MWKZ dokumentacji projektowej, uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego i Użytkownika w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z § 3 Umowy.

- Termin przekazania: 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu prawomocną, zamienną decyzję pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją w ilości i zakresie zgodnym z §3 Umowy. Powyższy termin, jest to ostateczny termin realizacji 3-go etapu przedmiotu zamówienia.

4. Etap 4: Opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych z podziałem na każdą z branż jako oddzielne opracowania.

- Termin opracowania: 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk do *pdf),

- Termin opracowania: 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże dokumentację w ilości i zakresie zgodnym z §3 Umowy. Powyższy termin, jest ostatecznym terminem realizacji 4-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna być uzgodniona pozytywnie z Zamawiającym, oraz powinna uzyskać pozytywną decyzję MWKZ (na cały zakres prac).

Podpisano

5. Etap 5: Pełnienie nadzoru autorskiego

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Termin płatności............................................

- Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Następujące części zamówienia powierzę podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(wskazać podwykonawców – nazwa/adres i powierzany zakres i  wartość lub procentowy udział w części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom)

- Oferowana cena zawiera koszt wykonania wszystkich prac projektowych łącznie z tymi, które wyspecyfikowano w Opisie Przedmiotu Zamówienia, załączniku „A”.

- Ofertę składam na podstawie SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy, która zostanie zawarta i akceptuję jej warunki oraz, że dostarczę przed zawarciem umowy:

- kserokopie umowy współpracy lub umowy konsorcjum – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- kopie wymaganych uprawnień

- Pozostałych dokumentów wymienionych we wzorze  umowy.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wskazanym w SIWZ.

- Oświadczam, że dokumenty i informacje zawarte na stronach od …. do….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- Wykonawca jest małym /średnim przedsiębiorcą  TAK /NIE*

- Wykonawca pochodzi z innego  państwa członkowskiego UE TAK /NIE*

- Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem UE TAK /NIE*

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania proszę kierować na poniższy adres:

………………………………………………..

a osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

……………………………………………….

- Wadium o wartości ..................................... złotych zostało wniesione w dniu ..................... w formie ..................................................................................................................................................................

Podpisano

- zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości …. % ceny ofertowej w terminie wskazanym przez zamawiającego 
w formie…………………………………………………………………………………………………………………………..……

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Wraz z ofertą składane są następujące załączniki:

- …………….

- …………….

………………………, dnia …………….		……………………………………………………………………………………………….

(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

*/ niepotrzebne skreślić

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 	w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 	95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie