UMOWA Nr IT/......./2021

W dniu ..................................... pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

II zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy – mgr inż. Roberta Widza  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………….. wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…….…………..……. pod nr KRS …….………..……. NIP ……..…..………… z kapitałem zakładowym w wysokości ………………. zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez: …………………

zawarta została w trybie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w zakresie wykonania następujących prac: Remonty bieżące dróg gminnych - ścinanie poboczy szczegółowo opisanych w załączniku Nr 1 w załączniku nr 2 oraz załączniku Nr 3 do umowy będącymi jej integralną częścią.

§ 2

- Roboty objęte Umową winny być wykonane zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną ścinanie poboczy.

- Zamawiający i jego nadzór mają prawo w trakcie realizacji Umowy odrzucić wykonane  prace niezgodne z wymogami technicznymi. Takie odrzucenie powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

- Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren robót.

§ 3

- Prace będące przedmiotem umowy, Wykonawca będzie realizował na podstawie zleceń według załącznika nr 3, zawierających określenie miejsca i zakresu oraz terminu wykonania robót. Zlecenia o których mowa z zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie przekazywał drogą elektroniczną (e  mail) na adres: …………………………….…….) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego potwierdzani otrzymania e-maila.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleconych prac w terminie określonym w zleceniu, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do docelowej realizacji prac nie później niż w ciągu …… dni od zgłoszenia przekazanego elektronicznie przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek fakturowania wykonanych robót minimum raz w miesiącu i każdorazowo jeżeli wartość robót przekroczy 100.000,00zł

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót w którym będzie odnotowywał wszystkie zgłoszone zgodnie § 3 prace.

- Wykonana praca będzie potwierdzana przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku robót, o którym umowa w ust.1

- Jeżeli zlecone prace zostaną wykonane w sposób wadliwy, Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do odmowy wpisu, o którym mowa w ust. 2 do czasu usunięcia wad i/lub usterek robót.

- Datą wykonania poszczególnych zleconych robót jest data wpisu Inspektora Nadzoru, o którym mowa w ust. 2.

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych umową płatne będzie na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego sporządzonego po potwierdzeniu wykonania prac zgodnie z§ 4 ust. 2, wg zaoferowanych stawek jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy i nie ulegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.

- Płatność wynikająca z umowy przekraczająca wartość 15.000,00 zł brutto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019 z 4.11.2019r, zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

- Należność za wykonane prace Zamawiający przeleje na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

- Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty ……………….. zł w tym poszczególnych latach:

  - …………w roku 2021

  - …………w roku 2022

  - …………w roku 2023

§ 6

    - Wykonawca ubezpieczy roboty w firmie ubezpieczeniowej

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z realizacją umowy, w tym również za szkody spowodowane nienależytym zabezpieczeniem obszaru robót po uzyskaniu zlecenia.

§ 7

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania oraz szkody osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 8

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: Jan Grzesiak

- Ze strony Wykonawcy kierownictwo robót obejmuje: …………………………………..

§ 9

Umowa zostaje zawarta na okres od daty jej zawarcia do 10 grudnia 2023r. lub do wcześniejszego wyczerpania łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 4.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

        - za zwłokę w wykonaniu prac, objętych poszczególnymi zleceniami w wysokości 200zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 2.

        - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

        - za brak miesięcznego rozliczenia robót 2.500,00zł

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

      - Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar za zwłokę z bieżących faktur.

      - Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

      - Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki ustawowe.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - jeżeli Wykonawca dwukrotnie nie rozpocznie realizacji zleceń o których mowa w § 3 ust. 1 , pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przekazanego drogą elektroniczną.

  - jeżeli zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 5 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie później niż w terminie 14 dni od ujawnienia którejkolwiek z nich.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Powyższe nie narusza postanowień prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 12

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy elektronicznej.

§ 13

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy elektronicznej.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 15

Spory wynikające z treści niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

(podpisy)									(podpisy)