………………., dnia ………………….

Nazwa firmy: 	…………………………..

Adres: 		…………………………..

NIP: 		......................................

REGON:	………………….............

KRS: 		………………………….

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Wierzbowej 
w Baszkówce (na odcinku od ul. Sadowej do ul. Olszynowej), Gmina Piaseczno 
w zakresie budowy chodnika (zakres: wg załącznika nr 1 do OPZ) w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Ulica Wierzbowa w Baszkówce” oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: .......................................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ............%, łącznie za cenę brutto: ................................................................... zł,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy

do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w  terminach:

- ETAP I:

Opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Wierzbowej w Baszkówce (na odcinku od ul. Sadowej do 
ul. Olszynowej), Gmina Piaseczno w zakresie budowy chodnika;

- Opracowanie i przekazanie koncepcji – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Opracowanie i przekazanie wstępnej dokumentacji projektowo-budowlanej do weryfikacji Zamawiającego – do 12 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Opracowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowo-budowlanej, projektu wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót etc. – do 25 tygodni od daty zawarcia umowy,

- ETAP II:

Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu i uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę bądź decyzji pozwolenia na budowę 
(w zależności która z nich będzie wymagana) – do 30 tygodni od daty zawarcia umowy.

- ETAP III:

Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………………, tel……………………………… mail:……………………

- W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.

- Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia /doświadczenie odpowiadające zakresowi wykonywanych prac i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ……………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         oświadczeń  w imieniu Wykonawcy)