………………., dnia ………………….

Nazwa firmy: 	…………………………..

Adres: 		…………………………..

NIP: 		......................................

REGON:	………………….............

KRS: 		………………………….

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pt.:

„ Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego”,

oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: ............................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% w wysokości …………………., łącznie za cenę brutto: ....................................... zł,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym  i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w  terminach:

  - Etap I  część projektowa:

    - Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1kpl. dokumentacji projektowej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do uzgodnienia) - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .......................

    - Przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)  wraz z zaświadczeniem o uzyskaniu milczącej zgody/pozwolenia na budowę, o ile takowe będzie wymagane, zgodnie wymogami prawa budowlanego w wersji  papierowej i elektronicznej, w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, tj do dnia ……………………………………

  - Etap II – cześć realizacyjna:

    - Rozpoczęcie robót - 10 dni od daty uzyskania milczącej zgody/pozwolenia na budowę od  organu administracji architektoniczno-budowlanej

    - Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj do dnia ……………………………………

    - Dostarczenie zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na zgłoszenie zakończenia robót/pozwolenia na użytkowanie, o ile takowe będzie wymagane, zgodnie wymogami prawa budowlanego – 1 miesiąc od daty zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, tj do dnia ……………………...

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………………, tel……………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.

- Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia/doświadczenie odpowiadające zakresowi wykonywanych prac i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         oświadczeń  w imieniu Wykonawcy)