……………..………., dnia ………………….

Nazwa firmy: 	…………………………..

Adres: 		…………………………..

NIP: 		......................................

REGON:	………………….............

KRS: 		………………………….

FORMULARZ OFERTY

- Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla ulicy Korczunkowej, ulicy Pachnącej Magnolii i ulicy Kwitnących Kwiatów w Głoskowie w ramach zadania pn.: „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie”

oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: ............................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% tj. …………… zł, łącznie za cenę brutto: ....................................... zł,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy

do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w  terminach:

  - ETAP I A:

Przekazanie zaktualizowanej i  zatwierdzonej z Zamawiającym koncepcji drogowej – 10 tygodni od daty zawarcia umowy

  - ETAP I B:

Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 16 tygodni od daty zawarcia umowy

Opracowanie kompletnego, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIiOR) - 35 tygodni od daty zawarcia umowy

1.3. ETAP II:

Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności –  50  tygodni od daty zawarcia umowy

1.4. ETAP III:

Pełnienie nadzoru autorskiego

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………………, tel…………………… mail: ………………………….

- W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.

- Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia /doświadczenie odpowiadające zakresowi wykonywanych prac i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ……………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń  w imieniu Wykonawcy)