………………., dnia ………………….

Nazwa firmy: 	…………………………..

Adres: 		…………………………..

NIP: 		......................................

REGON:	………………….............

KRS: 		………………………….

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla układu komunikacyjnego ulicy Księdza Marka w Piasecznie, Gmina Piaseczno (zakres: wg załącznika nr 1 do OPZ) w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Ulica Księdza Marka w Piasecznie” oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: .......................................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ............%, łącznie za cenę brutto: ................................................................... zł,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy

do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach:

- ETAP I:

Opracowanie koncepcji dla przedmiotu zamówienia:

- Opracowanie i przekazanie koncepcji do uzgodnienia z Zamawiającym – 
do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającego – do 15 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opracowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowo -budowlanej, projektu wykonawczego wraz przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót etc. – 
do 21 tygodni od daty podpisania umowy,

- ETAP II:

Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu i uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę bądź decyzji pozwolenia na budowę 
(w zależności która z nich będzie wymagana) – do 26 tygodni od daty zawarcia umowy.

- ETAP III:

Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………………, tel……………………………… mail:……………………

- W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.

- Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia /doświadczenie odpowiadające zakresowi wykonywanych prac i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ……………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         oświadczeń  w imieniu Wykonawcy)