………………., dnia ………………….

Nazwa firmy: 	…………………………..

Adres: 		…………………………..

NIP: 		......................................

REGON:	………………….............

KRS: 		………………………….

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla układu komunikacyjnego w celu obsługi historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego 
w Piasecznie, Gmina Piaseczno, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie” oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: .......................................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ............%, łącznie za cenę brutto: ................................................................... zł,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy

do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach:

- Opracowanie i przekazanie koncepcji do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającego 
w terminie do 15 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opracowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowo-budowlanej, projektu wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót etc. w terminie do 21 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu i uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę bądź decyzji pozwolenia na budowę 
(w zależności która z nich będzie wymagana) w terminie do 31 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………………, tel……………………………… mail:……………………

- W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.

- Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia /doświadczenie odpowiadające zakresowi wykonywanych prac 
i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ……………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         oświadczeń  w imieniu Wykonawcy)