Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
Projekt budowy ulicy Działkowej został podzielony na dwa odcinki:
1. Zadanie I - od ul. Głowackiego w gminie Konstancin – Jeziorna do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu;
2. Zadanie II - od ul. Przyrodniczej w Józefosławiu do granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów ;

---
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
DZIAŁANIA GMINY:
Dnia 16.03.2023 r., na podstawie zawartego w 2021 roku porozumienia pomiędzy Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin – Jeziorna została zawarta umowa z Jednostką Projektową „ROBIMART” Sp. z o.o. na opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Działkowej w ramach zadania budżetowego
pn. „Budowa ulicy Działkowej, (3KL) i 4 KL w Kierszku- Gmina Konstancin – Jeziorna”.
Zgodnie z zawartą umową Jednostka Projektowa szczegółowo przeanalizowała „Koncepcję obsługi komunikacyjnej dróg gminnych w obrębie ul. Działkowej” opracowania Biura Projektowo – Konsultingowego „EUROSTRADA” Sp. z o.o. i wskazała proponowane zmiany w koncepcji zagospodarowania pasa drogowego drogi ul. Działkowej.
Do przedstawionej koncepcji (załącznik nr 1) można składać wnioski/uwagi do dnia 11.06.2023r. na adres konsultacje@piaseczno.eu.
Wszystkie złożone w terminie wnioski/uwagi zostaną przeanalizowane, a następnie zostanie opublikowany krótki raport z konsultacji wraz planem sytuacyjnym zagospodarowania pasa drogowego na podstawie, którego będzie opracowywany projekt budowlany oraz uzyskiwane stosowne decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie robót budowlanych.

---
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Celem opracowania jest budowa drogi ul. Działkowej zapewniającej komfort i bezpieczeństwo każdemu uczestnikowi ruchu, wzdłuż której zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i wielorodzinna. Przy ul. Działkowej zlokalizowane są także różnego rodzaju usługi, w tym usługi oświaty, które są ważnymi punktami docelowymi dla okolicznych mieszkańców.
Projektowana droga pełni także ważny ciąg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów, obsługujący główne wejścia do Lasu Kabackiego, a jednocześnie stanowi szlak komunikacyjny na kierunku Konstancin – Jeziorna – Warszawa.

---
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projektowana ulica Działkowa
Od strony północno – zachodniej stanowi przedłużenie ulicy Jagielskiej, która zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Warszawa i stanowi połączenie z drogą krajową nr 79.
Od strony południowo – wschodniej połączona jest z drogą gminną – ul. Głowackiego, która stanowi przeprawę przez linię kolejową nr 937 Warszawa Okęcie – Jeziorna (EC Siekierki) i połączenie z drogą wojewódzką 721.
Od strony północnej drogi zlokalizowany jest Las Kabacki, co powoduje intensywny ruch rowerowy i pieszy, a lokalizacja ulicy w sposób naturalny skutkuje zbieraniem ruchu komunikacyjnego z poprzecznych dróg publicznych i wewnętrznych oraz stanowi ważny szlak komunikacyjny w tym rejonie.
Główny przebieg projektowanej drogi dostosowano do geometrii istniejącego pasa drogowego oraz lokalizacji istniejącej infrastruktury technicznej i istniejącego zagospodarowania terenów przyległych.
Szerokość projektowanego pasa drogowego jest zmienna w zakresie od 11,0 m do 20,0 m .

---
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
W przekroju poprzecznym projektuje się:
Odcinek I
pobocze z zielenią o zmiennej szerokości
chodnik o szerokości min. 1,8 m
dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości min. 2 m odizolowana od jezdni pasem zieleni z możliwością lokalizacji niezbędnej infrastruktury technicznej (m. in. oświetlenie)
dwukierunkowa jezdnia o szerokości 5,5 m
pobocze z zielenią o zmiennej szerokości

---
Odcinek II
pobocze z zielenią oraz projektowanym drenażem odwadniającym drogę o zmiennej szerokości
jezdnia o szerokości 5,5 m
pobocze z zielenią oraz drenażem odwadniającym drogę oraz niezbędną infrastrukturą techniczna (m.in. oświetlenie)
o zmiennej szerokości
chodnik o szerokości 1,8 m
Na odcinku II ul. Działkowej założono, że ruch rowerowy będzie się odbywał po jezdni na zasadach ogólnych. Jednak w projekcie zadbano o szereg elementów uspokojenia ruchu samochodowego m.in. szykany czy wyniesione skrzyżowania, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo rowerzystów.

---
ELEMENTY USPOKOJENIA RUCHU – BEZPIECZEŃSTWO
skrzyżowanie z ul. Przyrodniczą, Osiedlową, Ogrodową, Spacerową, 14 KDD, Olechowską zaprojektowano jako wyniesione,
szykany drogowe, które ograniczają prędkość samochodów, a ruch rowerowy traktuje w sposób uprzywilejowany
skrzyżowania ul. Działkowej (oznaczonej w MPZP jako 4 KL) z drogą gminną – ul. Głowackiego oraz ul. Działkowej z ul. Wilanowską zostały zaprojektowane w formie rond
ODWODNIENIE
na I odcinku drogi wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego będą odprowadzone poprzez kanalizację deszczową
na II odcinku drogi projektuje się częściowo powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez drenaże i systemy rozsączające zlokalizowane w pasach zielni
ZIELEŃ
budowa ul. Działkowej została zaprojektowana przy założeniu zachowania jak największej ilości istniejących drzew, w tym celu została wykonana szczegółowa inwentaryzacja zieleni.
drzewa, których nie uda się zachować zostaną usunięte, a w ramach projektu zostaną dokonane nowe nasadzenia zieleni

---
ZJAZDY
Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu
w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu;
w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
Z istniejącym zjazdem mamy do czynienia w przypadku, gdy zjazd został wybudowany do istniejącej drogi publicznej na podstawie decyzji o lokalizacji zjazdu wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy lub Burmistrza Gminy Konstancin - Jeziorna.
W związku z powyższym w opracowywanej dokumentacji projektowej przewiduje się dwie możliwości zapewnienia dojazdu do nieruchomości.
Możliwość pierwsza przewiduje zaprojektowanie zjazdu z kostki betonowej na długości od krawędzi projektowanej jezdni do granicy posesji (np. w miejscu istniejącej bramy wjazdowej) w porozumieniu z właścicielem nieruchomości i wybudowanie go w ramach przewidzianych przez Gminę robót drogowych. Warunkiem wykonania zarówno projektu jak i zjazdu jest pokrycie przez właściciela działki kosztów budowy tego zjazdu i podpisania stosownego porozumienia (porozumienia wraz z szacunkowym kosztem budowy będą wysyłane drogą pocztową na dalszym etapie prac)
Możliwość druga, w przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zainteresowania budową zjazdu na podstawie porozumienia, przewiduje wykonanie krawężnika najazdowego na wysokości dojazdu do działki i niwelację terenu w celu dostosowania poziomów do projektowanej rzędnej krawężnika.