…………………………………………………………………..

 (stempel jednostki organizacyjnej)

**Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie prac polegających polepszeniu fragmentu ulicy Słonecznej w Chyliczkach przez położenie nakładki bitumicznej**

Działając na podstawie paragrafu 2 ust. 3 *"Załącznika do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno dotyczący postępowań o wartości do 130.000,00 zł netto i których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 zł netto", w* imieniu Wydziału Utrzymania Infrastruktury UMiG Piaseczno, w celu realizacji zapotrzebowania Pani Sołtys Chyliczek, która w ramach zadania "FS Chyliczki 2 – Konserwację, naprawę, utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki." pragnie z funduszu sołeckiego wsi utwardzić nawierzchnię fragmentu gminnej drogi - ulicy Słonecznej na długości 141m (mapka lokalizacyjna w załączeniu) za pomocą ułożenia 5cm warstwy ścieralnej asfaltu przy szerokości nakładki 4,1m, pragnę poprosić o ofertę na wykonanie prac polegających na:

* usunięciu zbędnej roślinności na poboczach długości 141m drogi;
* wykorytowaniu na głębokość ok. 0,15m dwóch pasów pod pobocze z kruszywa o szerokości 0,5m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu (obmiar 141m2);
* miejscowym wyrównaniu istniejącej nawierzchni z kruszywa i destruktu kruszywem wraz z zagęszczeniem (obmiar 5m3);
* skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową (obmiar 578,1m2);
* ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna o grubości 5cm (obmiar 578,1m2);
* umocnieniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm warstwą zagęszczona grubości 0,15m (obmiar 141m2);
* pionowej regulacji 5 skrzynek studzienek zaworów wodociągowych.

Oferty należy składać na kancelarii Urzędu na Kościuszki 5 w zamkniętej kopercie w terminie do poniedziałku, 18 września 2023 r. do godz. 16.00 z dopiskiem "Oferta na utwardzenie Słonecznej w Chyliczkach - nie otwierać przed 19.IX.2023 r." .