- OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I . PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej celem legalizacji obiektu liniowego stanowiącego sięgacz ulicy Geodetów położonego na działce nr ew. 127/35 z obrębu 0019 w miejscowości Józefosław, Gmina Piaseczno wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, warunków, uzgodnień, opinii zezwalających na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji

Orientacyjny zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w zał. nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

  - Etap I: Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz uzyskanie decyzji o legalizacji obiektu budowlanego.

Jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania i uzgodnienia w szczególności 
z Zamawiającym kompletnego projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wymaganymi przepisami prawa, a następnie do wystąpienia z wnioskiem o legalizację obiektu budowlanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz uzyskania przedmiotowej decyzji legalizacyjnej.

  - Etap II – opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót etc. dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i innej, niezbędnej do realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentacji 
w oparciu o aktualne przepisy prawne w tym zakresie z uwzględnieniem celu, któremu ma służyć.

  - Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego.

- Wymagania ogólne:

- przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami prawa,

- uwzględnienie regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia do projektowanych rzędnych (m. in. wodociąg i kanalizacja, gaz, teletechnika).

- w projektach należy uwzględnić niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami o których mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062),

- wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 
w przypadku konieczności.

- w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą należy wykonać projekty na usunięcie kolidujących elementów z projektowanymi elementami drogi, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa czy też uzyskanymi w toku prac warunkami technicznymi. Dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami małej architektury. W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej 
i obiektami budowlanymi winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe 
i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń.

- w ramach projektowania odwodnienia drogi należy przeanalizować możliwość zaprojektowania tzw. „niebiesko-zielonej” infrastruktury. Następnie należy zaprojektować rozwiązania odwodnienia drogi w sposób by retencjonowały jak największą ilości wód opadowych.

- w przypadku gdy zaistnieje konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów to Jednostka projektowa w ramach umowy wystąpi i uzyska taką zgodę.

- podczas realizacji przedmiotu zamówienia Jednostka projektowa uwzględni zapisy określone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru.

- projekty, kosztorysy i przedmiary należy opracować z uwzględnieniem art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – rozwiązań technicznych nie można opisywać przez wskazanie np. znaków towarowych, patentów.

- w trakcie prac należy uwzględnić (w porozumieniu z Zamawiającym) rozwiązania zgodne z warunkami technicznymi pozyskanymi w toku prac projektowych przez Wykonawcę.

- jeśli w terenie objętym niniejszą inwestycją lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
w trakcie trwania prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, będą toczyć się inne prace projektowe bądź istnieją zaprojektowane zamierzenia inwestycyjne, wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest koordynować/uzgadniać swoje zamierzenia projektowe (w zakresie np. kolizji, przyłączenia do sieci wod-kan etc.) 
z innymi zamierzeniami projektowymi jeśli będą one miały bezpośredni wpływ na wzajemne funkcjonowanie.

- do obowiązków wykonawcy będzie należało także (na wezwanie Zamawiającego) tyczenie i markowanie punktów granicznych w terenie.

Przy projektowaniu inwestycji oraz wyborze technologii realizacji robót należy brać pod uwagę interes ekonomiczny Gminy Piaseczno, w tym w szczególności minimalizację przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu a także wpływ prowadzonych prac na środowisko.

III. UWAGI OGÓLNE.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczególnych etapów projektowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość do organizowania spotkań oraz konsultacji społecznych dotyczących opracowania przedmiotu zamówienia z obowiązkowym udziałem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowo-budowlana, projekty wykonawcze i techniczne oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracować w sposób umożliwiający etapową, uzgodnioną z Zamawiającym realizację inwestycji. 
Ze względu na w szczególności możliwości finansowe Gminy Piaseczno, Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania przedmiotowej inwestycji na każdym etapie niniejszego zamówienia.

- W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania decyzji legalizacyjnej powinny być naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wersja elektroniczna ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej, na co Jednostka projektowa złoży stosowne oświadczenie. Wersję elektroniczną na płycie CD w formacie DWG w układzie współrzędnych GeoTiFF oraz PDF wykonać po sprawdzeniu                               i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gminę oraz uzyskaniu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Użyty format plików powinien umożliwiać wydruk rysunków w skali.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji postępu prac projektowych w ciągu obowiązywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych/spotkań w siedzibie Zamawiającego, w których niezbędny będzie udział Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkań Wykonawca przedstawi rozwiązania koncepcyjne i techniczne możliwe do zastosowania, a także wskaże wady                 i zalety tych rozwiązań. Wykonawca jest zobligowany do bieżącego uzgadniania                      z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań  koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

IV. CZĘŚCI SKŁADOWE DOKUMENTACJI.

- Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakładką ewidencyjną zawierającą granice i numery działek, granice i numery obrębów) opracowanej przez Jednostkę projektową.                           W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celów projektowych straci swoją ważność, to Jednostka projektowa w ramach umowy dokona jej aktualizacji.

- Mapa ewidencyjna działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanego przedmiotu zamówienia wraz z działkami objętymi zakresem projektów branżowych.

- Wypisy z rejestru gruntów.

- Badania geotechniczne niezbędne dla celów wykonawczych i kosztorysowych.

- Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jeżeli będzie taka konieczność.

- Uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań, jeżeli będzie taka konieczność.

- Uzyskanie odstępstw od warunków technicznych, jeżeli będzie taka konieczność.

- Warunki techniczne gestorów sieci, jeżeli będzie taka konieczność.

- Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz                              z niezbędnymi urządzeniami w zakresie zgodności z warunkami technicznymi.

- Uzgodnienie z właściwymi organami – przy przejściach przez drogi, rzeki, rowy melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbędne dla prawidłowego prowadzenia robót  i eksploatacji inwestycji, jeżeli będzie taka konieczność.

- Projekty na budowę/rozbudowę obiektów inżynierskich np. przepustów, kładek, ewentualnie sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych  - przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwóch wysokościach z uwzględnieniem sygnałów dźwiękowych.

- Zaopiniowany i zatwierdzony przez właściwego zarządcę drogi projekt stałej organizacji ruchu, jeżeli będzie taka konieczność.

- Międzybranżowe uzgodnienie projektu.

- Opinia ZUD – Zamawiającemu należy przekazać opinię i oryginalne mapy w 3 egz. Uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na uzyskanie opinii ZUD.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robót                     z podziałem na poszczególne branże,  zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże i etapy (m.in. także osobno na budowę zjazdów).

- Zbiorcze zestawienie kosztów.

- Projekty, kosztorysy i przedmiary należy opracować z uwzględnieniem art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – rozwiązań technicznych nie można opisywać przez wskazanie np. znaków towarowych, patentów.

V. PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pełnienia nadzoru autorskiego będą wykonywane czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujące:

1.	Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robót poprzez udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentów zgłoszone drogą e-mailową Jednostce projektowej przez Zamawiającego.

2. Obecność Projektantów ze strony Jednostki projektowej na budowie na żądanie Zamawiającego w miarę potrzeb.

3. Stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcę  robót w dzienniku budowy.

4.	Bieżące doradzanie Wykonawcy robót we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym m.in. sporządzanie szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała. Wyjaśnień należy udzielić                  w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgłoszenia Projektantowi reprezentującego Jednostkę projektową lub w terminie uzgodnionym pisemnie                                  z Zamawiającym.

5.	Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie - zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiającego) wraz z koordynacją wprowadzanych zmian

w taki sposób, aby nie spowodowały istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

6.	W przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez Jednostkę projektową należy przygotować dokumentację zamienną i uzyskać zgody od instytucji opiniujących oraz organu zatwierdzającego dokumenty załączone do zgłoszenia/pozwolenia na budowę - według odrębnej umowy.

7.	Uczestnictwo w naradach dotyczących budowy.

8.	Udział w odbiorach technicznych, w odbiorach urzędowych na żądanie Zamawiającego.

9.	Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych                                o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową.

10.  Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy.

11. Sporządzanie zapisów na rysunkach – dokumentacji projektowej dotyczących wprowadzanych zmian na budowie.

12. Sporządzanie protokołów, notatek i/lub zapisów z ustaleń odbywających się koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

13. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na roboty dodatkowe, które nie zostały objęte dokumentacją projektową, a wynikną w trakcie realizacji robót z przyczyn niezawinionych przez Jednostkę projektową - według odrębnej umowy.

14. Aktualizowanie warunków technicznych na etapie przeprowadzania przez Gminę procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót i w trakcie prowadzenia robót 
w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE.

1. Dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu legalizacji obiektu budowlanego (m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny i projekt architektoniczno-budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami  -  po 3 egz. w wersji papierowej (po uzyskaniu decyzji również ostemplowana dokumentacja w 1 egz.).

2. Komplet oryginalnych decyzji, opinii, warunków, uzgodnień - w 1 egz. w wersji papierowej.

3. Projekty wykonawcze z podziałem na branże ze wszystkimi uzgodnieniami 
i decyzjami  - po 4 egz. w wersji papierowej,

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż osobno - po 4 egz. dla poszczególnych branż w wersji papierowej,

5. Przedmiary robót ze szczegółowymi obliczeniami i kosztorysy inwestorskie                           z podziałem na poszczególne branże – po 4 egzemplarze dla poszczególnej branży 
w wersji papierowej,

6. Zbiorcze Zestawienie Kosztów - w 2 egz. w wersji papierowej,

7. Projekt stałej organizacji ruchu (w przypadku konieczności) – w 2 egz. w wersji papierowej.

Jednostka Projektowa, w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, zobowiązana jest również do opracowania innej, niezbędnej do realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawne w tym zakresie z uwzględnieniem celu, któremu ma służyć. Ww. dokumenty nie obejmują opracowań koniecznych do przedłożenia organowi wydającego decyzję o legalizacji obiektu budowlanego.

W/w dokumenty odbiorowe należy przekazać również na 4 egz. płyt, z czego:

1)	Pierwszy i drugi egz. płyty (zawierający kompletną dokumentację do załączenia                                   do przetargu na wykonawstwo robót w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzędu), obejmuje:

- skan dokumentacji projektowo-budowlanej koniecznej do uzyskaniu skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę bądź decyzji pozwolenia na budowę,

- skan kolorowy projektów technicznych/wykonawczych z pieczątkami poszczególnych gestorów sieci,

- skan egzemplarza STWiOR,

- skan egzemplarza przedmiarów robót,

- skan kolorowy zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu robót niewymagających pozwolenia na budowę bądź decyzji pozwolenia na budowę,

- skan kolorowych uzgodnień, pozwoleń i decyzjami koniecznych do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, wymaganych przepisami prawa bądź decyzji pozwolenia na budowę.

2)	Trzeci i czwarty egz. płyty zawierający kompletną dokumentację dla Zamawiającego                                   w wersji:

a)	edytowalnej tj. dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę bądź decyzji pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls),

b)	nieedytowalnej - wydruki do pdf: dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę bądź decyzji pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, ZZK, skan kolorowy: zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu robót niewymagających pozwolenia na budowę, decyzji pozwolenia na budowę oraz wszystkich uzyskanych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, jeśli będą wymagane przepisami prawa.

- Matryce, mapy, podkłady geodezyjne itp. służące do projektowania stanowiące własność Jednostki Projektowej mogą być udostępniane Zamawiającemu za dodatkowe wynagrodzenie.

- W ramach zamówienia należy przewidzieć wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień  z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarządcami dróg, itp.

- Do obowiązków Jednostki Projektowej należy zaopatrzenie dokumentacji lub jej części stanowiącej umówiony przedmiot odbioru w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, normami i obowiązującymi przepisami prawa i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Jednostka Projektowa przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenia z którego wynika, że opracowana dokumentacja objęta protokołem odbioru prac projektowych (etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w wersji papierowej i elektronicznej.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- Kwotę ryczałtową zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z wykonania dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaniem decyzji o legalizacji obiektu budowlanego (bez opłaty legalizacyjnej). Koszty wynikające  z uzgodnień projektów oraz opłaty związane z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupu map, wypisów z ewidencji gruntów, kosztów badań 
i inne niezbędne koszty.

- Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową zobowiązuje się do pełnienia nadzorów autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

VIII.	WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW.

      - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej wraz z aktualnym zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Poświadczenie/referencje wykonania w ostatnich 5 latach przed wszczęciem niniejszego postępowania min. 2 projekty budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu drogi klasy min. D wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz wartości projektu min. 40 000,00 zł netto.

IX . PŁATNOŚCI.

Gmina ma w budżecie zabezpieczone środki na opracowanie przedmiotu zamówienia.

Opłata legalizacyjna zostanie wniesiona przez Zamawiającego do organu wydającego decyzję o legalizacji obiektu budowlanego po otrzymaniu wniosku w tej sprawie od Jednostki projektowej.

X.  ZAŁĄCZNIKI.

- Mapa zakresu przedmiotu zamówienia.

- Warunki techniczne nr 834/WKD/23/MZ z dnia 19.12.2023 r.