………………., dnia ………………….

Nazwa firmy: 	…………………………..

Adres: 		…………………………..

NIP: 		......................................

REGON:	………………….............

KRS: 		………………………….

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu w ramach zadania: „Ulica Andersena w Piasecznie” oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: .......................................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ............%, łącznie za cenę brutto: ................................................................... zł,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy

do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach:

3.1. ETAP I:

Opracowanie wielobranżowego projektu budowy drogi zgodnie z uzgodnionym wariantem koncepcji;

- opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 8 tygodni od daty zawarcia umowy t.j. do dnia ……………,

- opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającymi projektu budowlanego (w tym projektu technicznego) i wykonawczego, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID -  
28 tygodni od daty zawarcia umowy,

3.2. ETAP II:

Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności – 42 tygodnie od daty zawarcia umowy tj. do dnia ………………………..

3.3 ETAP III

Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót nie zawierających wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………………, tel……………………………… mail:……………………

- W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.

- Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia /doświadczenie odpowiadające zakresowi wykonywanych prac 
i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ……………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         oświadczeń  w imieniu Wykonawcy)