WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH

W ROKU 2009			                                                   Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 1191/XLI/2009

Rady Miejskiej

z dnia 18.11.2009 r.

| Lp | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy reali- zacji | Okres Realiza-cji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2009 r. | Zmiana planu 2009 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2009 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2009 roku | Limit środków na 2009 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  |
| 1. | 600 60016 4270 | Remont mostu na rzece Jeziorce w ciągu ul. Zubrzyckiego w Chylicach. |  | 2009 | 499 000 | 250 000 | 0 | 249 000 | 499 000 | 0 |  |

- Wysoki stan wody w rzece Jeziorce uniemożliwił planowe wbijanie podpór pod legary , oczekiwanie na poręcze mające aprobatę Instytutu Dróg i Mostów oraz częste opady atmosferyczne jak również wprowadzenie  przez  Instytut Dróg i Mostów w ramach innowacyjnych technologii wykonania nawierzchni z spectrasfalt safegript z kruszywem granitowym która mogła być wykonana po zakończeniu całości zadania przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności powietrza spowodowały, że końcowy odbiór prac nastąpił dopiero 30 października. W związku z powyższym do 31.10. 2009. nie zostały wykorzystane środki nie wygasające.