Załącznik

do Uchwały Nr 1170/XL/2009

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia  14.10.2009 roku

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA PIASECZNO

NA LATA 2007 - 2013

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Ul. Kościuszki 5, 05–500 Piaseczno,

Piaseczno, pażdziernik 2009 r.

Piaseczno - Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007 – 2013.

I.	Wprowadzenie   	3

- Proces rewitalizacji miasta Piaseczno

- Istotność rewitalizacji

- Cele rewitalizacji w Piasecznie

- Główne kierunki procesu rewitalizacji Piaseczna

- Kompleksowość rewitalizacji

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Piaseczna

- Proces sporządzenia programu rewitalizacji Piaseczna

- Twórcy programu rewitalizacji Piaseczna

II.	Diagnoza faktograficzna miasta Piaseczno 	11

- Zagospodarowanie przestrzenne

- Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej dóbr kultury

- Uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego

- Własność gruntów i budynków

- Infrastruktura techniczna

2.6 Sfera społeczna

- Diagnoza jakościowa aktualnej sytuacji w Piasecznie (analiza SWOT) 	27

- Piaseczno - kluczowe płaszczyzny rozwoju miasta 	44

- Piaseczno - przestrzeń kultury i tożsamość lokalna

- Kolejka wąskotorowa jako baza markowego produktu turystyki

- Rewitalizacja Miasta, Człowieka i Przedsiębiorcy

- Miasto ludzi kształcących się i doskonalących swoje kompetencje.

- Piaseczno inicjatorem rewitalizacji miast południowego Mazowsza

- Priorytety rewitalizacji

V.	Powiazanie LPR z dokumentami strategicznymi	50

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

- Strategia rozwoju powiatu piaseczyńskiego

- Strategia zrownóważonego rozwoju miasta i gminy Piaseczno

VI.	Wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem	56

6.1. Cechy zdegradowanego obszaru miejskiego i poprzemysłowego

- Kryteria obszaru rewitalizacji według ZPORR

- Rekomendacje Zespołu Zadaniowego i Zespołu Doradczego

- Przestrzenne rozmieszczenie dysfunkcji społecznych

- Określenie przebiegu granic obszaru rewitalizacji

- Podokresy programowania 	63

- Planowane dzialania rewitalizacji	64

- Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2006-2013 	67

- System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji 	72

- System okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami	74

- System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej oraz oddziaływanie

na środowisko 	77

- Załącznik 1 - Karty projektów…………………………………………………………..      82

Niniejszy dokument sporządzony został na podstawie umowy realizowanej na zlecenie Gminy Piaseczno przez konsultanta dr Juliana Kołodzieja działającego w ramach Kołodziej Business Consulting Group i zaktualizowany na zlecenie Gminy Piaseczno przez firmę Doradztwo Europejskie w dn. 25.05.2009r. i 14.10.2009r.

I. WPROWADZENIE

1.1 Proces rewitalizacji miasta Piaseczno

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez lokalny samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Piaseczno stanowi odpowiedź na skumulowany przez lata, kompleksowy proces równoległej degradacji materialnej, społecznej i ekonomicznej miasta Piaseczno, opisanej w części diagnostycznej opracowania.

Rewitalizacja w Piasecznie jest zintegrowanym, świadomie inicjowanym przez społeczność lokalną i realizowanym od 2006 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach Piaseczna, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych, a także przywrócenia ładu przestrzennego.

Rewitalizacja jest kompleksowym programem remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranych obszarach miasta, bezpośrednio powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym Piaseczna. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – wyburzeń, remontów, adaptacji, ulepszeń itp. – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących we wskazanych obszarach: bezrobociem, przestępczością, zanikiem więzi rodzinnych i ucieczką wykształconej młodzieży do innych, lepiej rozwiniętych gospodarczo miast. Rewitalizacja będzie realizowana z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego a także innych środków publicznych i prywatnych.

1.2 Istotność rewitalizacji

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich jest kluczem do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Dlatego też idea harmonijnego i trwałego rozwoju miast jest szeroko propagowana na forum wspólnotowym oraz poszczególnych Państw Członkowskich.

Wychodząc na przeciw toczącej się debacie Komisja Europejska stwierdziła, iż:

„Kwestia rozwoju obszarów miejskich (...) jest sercem przemian gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Miasta są kluczowym czynnikiem

dla prowadzenia strategii spójności i zrównoważonego rozwoju”

Problematykę harmonijnego rozwoju tkanki miejskiej zauważył również Parlament Europejski, który w swojej rezolucji dotyczącej Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II zwrócił uwagę, iż: „położenie znacznego nacisku na potrzebę zintegrowanego podejścia rozwoju polityki miejskiej jako bieżącej wygląda na jedyną drogę do zaakcentowania problemów gospodarczych, społecznych, i środowiskowych w strefach miejskich”. Poza tym Komitet Regionów w opinii dotyczącej ram działań, podkreślił: „decydującą rolę miast we wdrażaniu głównych celów UE - spójności gospodarczej i społecznej, zatrudnienia, konkurencyjności i równowagi środowiskowej”. Zdaniem Komitetu Regionów „(...) demonstruje to potrzebę bliższego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w formułowaniu przyszłej polityki i poznania, że miasta (...) powinny być prawdziwymi partnerami w tym procesie”.

Problemy degradacji gospodarczej, przestrzennej i społecznej obserwowane są zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i poszczególnych Państw Członkowskich. Dlatego też przygotowywanie kompleksowych programów rewitalizacji, łączących powyższe elementy jest nieuniknioną drogą w kierunku poprawy jakości życia oraz rozwoju lokalnego miast i aglomeracji w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

1.3 Cele rewitalizacji w Piasecznie

Zasadniczym celem rewitalizacji Piaseczna jest:

Ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, a także zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie zdegradowanym obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-gospodarczych (styl. BPI)

Powyższy cel zasadniczy zostanie zrealizowany poprzez:

- odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych

- odnowę obiektów i terenów po-przemysłowych

- zmianę ich dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne

- zachęcanie lokalnej społeczności do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy

- oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, troskę o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój społeczno- gospodarczy

Pamiętać przy tym należy, iż rewitalizacja odnosi się nie tylko do infrastruktury, ale przede wszystkim ma tworzyć odpowiednie warunki do wsparcia działań lokalnej społeczności poprzez poprawę warunków życia na rewitalizownym obszarze.

Rewitalizacja jest procesem długotrwałym, ze względu na stopień niedoinwestowania miasta i jego infrastruktury oraz znaczny zakres potrzeb lokalnych, dlatego nie można przewidywać zakończenia programu rewitalizacji w ciągu kilku lat. Efekty nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest przygotowanie stabilnych ram organizacyjnych dla wieloletniego programu rozwoju, który mimo zmian kadrowych będzie konsekwentnie realizowany w trakcie nadchodzących lat.

1.4 Główne kierunki procesu rewitalizacji Piaseczna

Główne kierunki procesu rewitalizacji Piaseczna określone zostały poprzez współpracę z lokalnymi partnerami w trakcie prac warsztatowych i badań ankietowych radnych, członków Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego. Ważnych informacji dostarczył również sondaż społeczny przeprowadzony wśród młodzieży szkolnej.

Wyniki powyższych działań wskazują na konieczność priorytetowego podejścia do następujących działań:

- Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

- Poprawę estetyki przestrzeni publicznych oraz porządkowanie kwartałów zabudowy na terenie centrum miasta, w tym również wyburzenia obiektów i nowe zagospodarowanie urbanistyczne.

- Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności społecznej, kulturalnej, w tym mających za zadanie rozwój działalności społeczno-opiekuńczej oraz odbudowę więzi społecznych wśród mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Prace konserwatorskie i remonty zabytków, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do rozwoju kultury, turystyki i tworzenia stałych miejsc pracy.

- Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności kulturalnej, szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie aktywizację dzieci i młodzieży, także bazy lokalowej dla organizacji pozarządowych.

- Marketing i promocja lokalnych atrakcji turystycznych.

1.5 Kompleksowość rewitalizacji

Celem realizacji procesu rewitalizacji jest nie tylko zapewnienie spójności społecznej i gospodarczej, ale również integracja terytorialna. Dlatego też, tak ważne znaczenie ma włączenie w proces przygotowania programu rewitalizacji i rozwoju miasta nie tylko lokalnych parterów społeczno-gospodarczych, ale również zaproszenie do współpracy sąsiadujących samorządów terytorialnych dla wspólnego planowania rozwoju przestrzennego.

Rewitalizacja to kompleksowy program rozwoju społeczno-gospodarczego, który odnosi się do wybranych przez samorząd terytorialny obszarów w dawnych, często zabytkowych, lecz podupadłych dzielnicach mieszkaniowych, po-przemysłowych, czy po-wojskowych w miastach, a także poza ich granicami.

Projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich oraz terenów poprzemysłowych powinny być wdrażane w powiązaniu z projektami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych i ułatwienia przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej – poprzez dostarczenie im dogodniejszych warunków, uzupełniając tym samym działania podejmowane w ramach ZPORR Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Regionalnych Zasobów Ludzkich” oraz SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” i SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”, a także Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Wdrażanie projektów rewitalizacji miast i dzielnic miast, w ramach inicjatywy EQUAL, ma wpłynąć na stworzenie potencjału dla przyszłej realizacji w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej URBAN.

Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenach rewitalizowanych.

Projekty wspierać będą także działania na rzecz walki z patologiami społecznymi. Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego pewnych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego.

1.6 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Piaseczna w latach 2006-2008

Kluczowym dokumentem strategicznym wyznaczającym zasady wykorzystania przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej w tym okresie jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. III priorytetem ZPORR-u jest rozwój lokalny, który został opisany w działaniu 3.3 jako rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, po-przemysłowych i powojskowych.

Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Wzrost konkurencyjności regionów należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji województw w Polsce względem regionów europejskich w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej.

Przeciwdziałanie marginalizacji oznacza podjęcie działań interwencyjnych na obszarach o najbardziej ograniczonych możliwościach rozwojowych oraz znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. Odbywać się to powinno poprzez ograniczanie problemów społecznych takich jak bezrobocie w drodze wsparcia rozbudowy infrastruktury oraz zasobów ludzkich.

Konkurencyjność regionów powinno budować się na bazie ich najmocniejszych stron, zaś przeciwdziałanie marginalizacji powinno być zwrócone w kierunku rozwiązania najbardziej bolących problemów i likwidacji najsłabszych stron gmin. W ramach Poddziałania 3.3 ZPORR wspierane są projekty, które wynikają ze zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych: dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych w miastach, (szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej), a także terenów po-przemysłowych i po-wojskowych wraz ze znajdującymi się na nich obiektami.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. z 14.09.2004 r., Nr 200, Poz. 2051), Miasta, które chcą uzyskać wsparcie UE w ramach Poddziałania 3.3 muszą przygotować kilkuletni Lokalny Program Rewitalizacji (zwany w dalszej części opracowania LPR).

LPR wyznacza granice obszaru poddawanego rewitalizacji, bazując na podstawie krytycznej analizy wyników badań i analiz (w tym wniosków różnych podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji) przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania tego strategicznego z punktu widzenia Miasta dokumentu.

Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji miasta Piaseczno na lata 2006 i następne obejmuje zarówno zdegradowane obszary miejskie, jak i obszary po-przemysłowe.

LPR zawiera listę projektodawców oraz opis proponowanych przez nich działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego Miasta Piaseczna, proponowane sposoby rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe i inwestycyjne Miasta dotyczące rewitalizacji.

LPR podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Miejskiej. Projekty inwestycji, które mają być współfinansowane przez UE muszą być uwzględnione w treści LPR, zarówno pod względem celów jakie w zamierzeniu projektodawców mają realizować, jak i udziału finansowego Miasta w ich realizacji.

Warto zaznaczyć że wśród podmiotów uprawnionych do składania wniosku o dofinansowanie rewitalizacji z Funduszy Strukturalnych UE, obok miasta występują również podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada miasto, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich, dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach szczególnych, organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna oraz szkoły wyższe.

1.7 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Piaseczna w okresie programowania 2007-2013

Rozdzielenie okresu realizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji na 2006-2008 oraz na lata 2007-2013 ma ścisły związek z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w której obowiązuje 7-letni okres planowania budżetu. Obecnie, funkcjonuje okres budżetowania 2007 - 2013, w ramach którego przewidziano konkretne instrumenty finansowe za pomocą których można wspierać rozwój obszarów miejskich poprzemysłowych i powojskowych.

Kluczowym dokumentem strategicznym wyznaczającym zasady wykorzystania przez województwo mazowieckie pomocy finansowej Unii Europejskiej w tym okresie jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

- Cele i priorytety wymieniane w Podstawach Wsparcia Wspólnoty oraz określone w RPO wykazują potrzebę stworzenia kompleksowego podejścia do kwestii trwałej peryferyzacji obszarów i marginalizacji dużych grup mieszkańców zdegradowanych społecznie i ekonomicznie miast i dzielnic miast oraz zdegradowanych obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych poprzez działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji  społeczno-gospodarczych.

- Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki  przestrzeni publicznych, w tym  renowacja obiektów  o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenach rewitalizowanych.

Szczegółowe odniesienie do problemu rewitalizacji znajduje się w priorytecie V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. W ramach tego priorytetu, na obszarach kryzysowych miast, w tym na terenach poprzemysłowych i po-wojskowych, wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji, gdzie na procesy degradacji substancji budowlanej i funkcji przestrzennych nakładają się zjawiska degradacji społecznej wdrażane będą działania rewitalizacyjne mające na celu nadanie nowych funkcji gospodarczych lub społecznych.

Odnowa zasobów mieszkaniowych będzie możliwa na obszarach kryzysowych, na których występują, co najmniej dwa niekorzystne zjawiska społeczne: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, niekorzystne tendencje demograficzne, niski poziom wykształcenia, wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, degradacja środowiska, mała aktywność gospodarcza, wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych, narodowościowych lub uchodźców. Dodatkowo musi występować niski poziom wartości zasobów mieszkaniowych lub niski poziom wydajności energetycznej budynków. Wsparcie skierowane zostanie na renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz na renowacje i adaptacje budynków na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.

W ramach priorytetu można będzie realizować przedsięwzięcia z zakresu ochrony i odnowy zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów i zespołów zabytkowych, obiektów sakralnych, zespołów fortyfikacyjnych, budowli i zespołów obronnych, parków zabytkowych oraz obiektów poprzemysłowych. Wsparcie uzyskają działania dotyczące digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego. Możliwy będzie rozwój infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze kultury.

Wsparcie zostanie skierowane także na rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, w tym infrastruktury rowerowej. Możliwe będzie tworzenie produktów turystycznych. W ramach promocji turystyki wspierane będą imprezy promocyjne, programy rozwoju, centra informacji turystycznej oraz interaktywna sieć informacji internetowej.

Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji został opracowany zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i jest w pełni spójny z jego celami.

Zasięg terytorialny LPR będzie stały dla całego okresu programowania, czyli lat 2006-2008 oraz 2007 - 2013. W razie przeobrażeń społecznych w Piasecznie istnieje możliwość rozszerzenia lub zawężenia stref rewitalizowanych na inne np. nie ujęte w tej wersji obszary lub rezygnacji z obszarów, które nie będą już w wyniku działań rewitalizacyjnych w latach spełniać określonych kryteriów.

1.8. Proces sporządzenia programu rewitalizacji Piaseczna

Współpraca nad opracowaniem wersji LPR objęła realizację trzech etapów: etapu przygotowania, etapu diagnozowania i etapu projektowania.

W trakcie etapu przygotowania Burmistrz Miasta dokonał wyboru Pełnomocnika ds. Rewitalizacji. Funkcję tę objął Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Swat. Na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta powołano Zespół Zadaniowy, w którego składzie znaleźli się reprezentanci kluczowych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz komunalnych jednostek organizacyjnych. Zespół Zadaniowy odpowiedzialny był za zarządzanie procesem planowania strategicznego, którego efektem stało się opracowanie LPR.

W trakcie etapu diagnozowania przeprowadzona została analiza faktograficzna oraz jakościowa aktualnej sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej w mieście. W trakcie etapu projektowania, na który złożyły się prace warsztatowe wszystkich zespołów, zebrano, dokonano analizy oraz hierarchizacji projektów i zadań związanych z rewitalizacją Miasta Piaseczna.

Dodatkowo, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podjęto realizację sondażu społecznego. W ramach badania zapytano grupę lokalnych przedsiębiorców o ich opinie na temat najpilniejszych działań związanych z procesem rewitalizacji miasta i inicjatywami na rzecz rozwoju gospodarczego na terenie gminy.

Zespół Zadaniowy na bieżąco współpracował z przedstawicielami mediów, przekazując informacje dotyczące prowadzonych prac projektowych. Zorganizowano również sesję informacyjną warsztaty skierowane do działających w mieście organizacji pozarządowych.

Realizując politykę wspierania organizacji pozarządowych urząd miasta i gminy Piaseczno podjął starania o stworzenie bazy lokalowej dla wzmocnienia potencjału stowarzyszeń przy inicjowaniu i wdrażaniu projektów społecznych.

Członkowie Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji włączyli się w prace warsztatowe nad sporządzeniem strategii oraz na bieżąco informowali grono zainteresowanych o postępach prac projektowych związanych z rewitalizacją Piaseczna. W efekcie kilkumiesięcznych, intensywnych prac opracowany został niniejszy dokument.

W 2009 roku dokonano aktualizacji dokumentu polegającej na weryfikacji wskaźników wyznaczenia stref zdegradowanych, aktualizacji listy projektów oraz ich celów oraz źródeł finansowania a także zgodności celów Planu z celami nowej perspektywy finansowej. Jednocześnie, dokonano monitoringu zaplanowanych na lata 2006-2008 założeń i projektów, z którego wynika, iż zrealizowano 11 z 40 projektów. Źródłem finansowania realizacji LPR były dotąd środki budżetowe samorządu Miasta i Gminy Piaseczno oraz środki prywatne.

1.8 Twórcy programu rewitalizacji Piaseczna

Koordynatorem projektu mającego za cel sporządzenie programu rewitalizacji stał się powołany na stanowisko pełnomocnika ds. rewitalizacji Andrzej Swat, zastępca burmistrza miasta i gminy Piaseczno. Program powstał dzięki pracy Zespołu Zadaniowego, którego prace moderował Daniel Putkiewicz, kierownik biura promocji i informacji gminy Piaseczno.

Do grona członków Zespołu zadaniowego zostały powołane następujące osoby:

- Andrzej Swat (zastępca burmistrza miasta i gminy - przewodniczący zespołu, pełnomocnik ds. rewitalizacji)

- Arkadiusz Czapski (Sekretarz Miasta i Gminy)

- Jacek Ryszkowski (UiA)

- Zygmunt Podgórski (UiA)

- Teresa Mazanek (INW)

- Roman Sierański (INW)

- Włodzimierz Rasińki (GKM)

- Grzegorz Chrabałowski (GKM)

- Halina Kamińska (EDG)

- Ewa Dudek (MGOK)

- Anna Wasilewska (GGG)

- Janusz Bielicki (BIE)

- Maciej Ciechomski (JRP)

- Daniel Putkiewicz (BPI)

- Martyna Rowińska (KB)

- Andrzej Kluś (Starostwo Powiatowe)

- Magdalena Kabala (ADK)

Wartość programu rewitalizacji wynika również z zaangażowania do jego stworzenia szerokiej reprezentacji lokalnej społeczności. Do składu Zespołu Doradczego zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych grup społecznych – liderzy lokalnej społeczności:

Elżbieta Wilczyńska  - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Ksiądz dr Tadeusz Gas – Proboszcz Parafii Św. Anny w Piasecznie

Jan Liwiński - Rada Miejska

Andrzej Rutkowski - Rada Miejska

Krzysztof Tarchalski - Rada Miejska

Wiesław Wójcik - Rada Miejska

Antoni Rosłon - Rada Miejska

Gerard Burzyński - Rada Miejska

Paweł Dobosz - ZHP Hufiec Piaseczno

Jerzy Chmielewski - Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

Adam Regner - Stowarzyszenie Prywatnych Włascicieli Nieruchomości Piaseczna

Ewa Dudek - Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna

Anna Żuber – Redakcja  „Kurier Południowy”

Jan Trzciński - Powiatowa Izba Gospodarcza

Bohdan Orłowski - Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna

Magdalena Woźniak – Redakcja „Co i Jak”

Waldemar Kosakowski - Rada Powiatu Piaseczyńskiego

Waldemar Witkowski - Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości Piaseczna

Janusz Bołożuk – Prezes Fundacji „Domus et Labor”

Tadeusz Warsza - Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

Prace zespołów przedstawiano i komentowano w lokalnych mediach – w prasie, radio i telewizji.

Projekt sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piaseczno na lata 2006 i następne zaprogramował, a także zaproponował finalny kształt dokumentu stanowiącego wyniki prac zespołowej Konsultant Julian Kołodziej (Kołodziej Business Consulting Group).

II. Diagnoza faktograficzna miasta Piaseczno

2.1 Zagospodarowanie przestrzenne

Piaseczno pelni funkcję ponadlokalną jako centrum administracyjne z siedzibą starostwa, które administruje obszarem powiatu obejmujacym, obok miasta i gminy Piaseczno Gorę Kalwaria i Konstancin-Jeziorna a także tereny gmin wiejskich Lesznowola, Wola Prażmowska i Tarczyn. Miasto Piaseczno położone jest w północnej części gminy Piaseczno w odległości 3 km od południowych granic miasta stołecznego Warszawy. W północno zachodniej części graniczy z gminą Lesznowola. Gmina Piaseczno obejmuje miasto Piaseczno oraz 32 sołectwa. Gmina zajmuje powierzchnię 12 823 ha, z czego miasto Piaseczno zajmuje powierzchnię 1 633 ha. Ogółem gminę Piaseczno zamieszkuje 55 024 osób. Miasto liczy 33 126 zameldowanych mieszkańców, a tereny wiejskie 21 898 ( dane: 31.12.2005 r.). Jest to liczba zameldowanych na terenie gminy i nie oddaje faktycznej liczby ludności. Szacunki mówią o około 60 000 mieszkańców.

Zmiany liczby mieszkańców są spowodowane przyrostem naturalnym i ruchami migracyjnymi ludności. W gminie Piaseczno w ostatnich latach notuje się dodatni przyrost naturalny na poziomie ok. 0,7% i dodatnie saldo migracyjne (wzrost salda w latach 1996-2002 z 11,1 do 29,8). W ostatnich dwóch latach zaznaczył się wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym i spadek w wieku przed i poprodukcyjnym. Poziom produktywności (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) dla Piaseczna wynosił 59,1 i jest korzystniejszy niż średnia dla województwa mazowieckiego wynosząca 65. Gminę Piaseczno cechuje względnie niski poziom bezrobocia, które kształtuje się na poziomie ok. 8 %.

Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego posiada 25 proc. terenów gminy Piaseczno. Obecnie w gminie zabudowa koncentruje się w dwóch pasach urbanizacyjnych: południowym i północno – zachodnim. W południowej części gminy występuje przeważnie zabudowa jednorodzinna. Na północy oraz w mieście wyróżnić można kilka stref różnej zabudowy mieszkaniowej.

W centrum miasta Piaseczna usytuowane są budynki 2-3 kondygnacyjne, z lokalami usługowymi na parterze. Jest to typowa małomiasteczkowa zabudowa skoncentrowana jest wzdłuż ulic Kościuszki i Sierakowskiego. Przygotowywana jest realizacja planów rekonstrukcji zabudowy wokół rynku i zachowanego zabytkowego ratusza. Zaplanowano budowę pieszych pasaży, modernizowane są kamienice i uzupełniane istniejące ciągi zabudowy. W północnej części miasta dominują budynki wielorodzinne, najczęściej 4 kondygnacyjne. Osiedla Spółdzielni Jedność wybudowano w latach 60. Obecnie budownictwo wielorodzinne realizują firmy deweloperskie. Intensywnie zabudowywana jest północna część gminy. W południowo – zachodniej części miasta Piaseczno powstały osiedla jednorodzinne.

2.2 Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej dóbr kultury

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków mają swoją regulację ustawową a także ujęte są w dokumentach polityki miejskiej.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003r. Nr.162, poz.1568) w art. 7 określa, iż obok prawnej ochrony obszarów i obiektów poprzez wpis do rejestru zabytków, władze gminy mogą również ustanowić formą ochrony poprzez przyjęcie ustaleń zapisanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które są aktami prawa miejscowego.

Dla miasta Piaseczna (w granicach administracyjnych) Rada Miejska w Piasecznie, uchwałą Nr 613/LI/98 z dnia 29.04.1998r. zatwierdzila miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan ten dla obszaru srodmiescia Piaseczna zmieniono (uszczegolowiono) uchwala Rada Miejska Nr 365/XVI/2003 z dnia 20 11.2003 r .

W planie miasta Piaseczna, rozdzial IV poswięcony jest ochronie dóbr kultury. W tym rozdziale, zgodnie z rysunkiem planu, wskazano układy i zespoły urbanistyczne wpisane do rejestru zabytkow, objęte ochroną konserwatorską. Są to: 1. układ miasta historycznego 2. teren parku w Piasecznie.

Ponadto w planie zamieszczono wykaz obiektów i zespolow objętych ochroną prawną dóbr kultury, będacych w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- Ratusz - nr rejestru 1080/368 (wpis z dnia 5 marca 1962r.)

- Zespół cmentarza parafialnego - nr rej .1324 w tym drzewostan, brama, ogrodzenie, kaplica grobowa.

- Cmentarz żydowski - nr rej. 1409

- Kosciół sw. Macieja, sw. Anny i Wszystkich swiętych, dzwonnica i plebania - nr rej.

1078/202 (wpis z dnia 17 listopada 1959r.)

- Zespół przy ul. Chyliczkowskiej 20 - nr rej. 1184 a w tym: internat, budynek mieszkalny, „Poniatowka" oraz park,

- Willa przy ul. Czajewicza 23 - nr rej. 1185;

- Willa przy ul. Jodłowej nr 2 - nr rej. 1313 wraz z zielenia

- Willa przy ul. Przesmyckiego 38 oraz park - nr rej. 1439

- Willa przy ul. Przesmyckiego 39 z zielenia - nr rej 1318

W planie miasta zaznaczono rowniez archeologiczna strefę konserwatorską oraz szereg stanowisk archeologicznych, w których wszelkie inwestycje musza byc poprzedzone przeprowadzeniem archeologicznych badan wykopaliskowych lub interwencyjnych za zgoda Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Plan dla obszaru śródmiescia Piaseczna rozszerza wykaz obiektow i zespolow obj?te ochrona prawna dobr kultury, wpisanych do rejestru zabytkow pozostajacych pod ochrona konserwatorska o obiekty na terenie Grojeckiej Kolei Dojazdowej:

- zespoł budynków lokomotywowni,

- dworzec kolejowy Piaseczno - Miasto,

- plac postojowy przed dworcem i ulicą z trylinki,

- perony przydworcowe

- droga kolejowa jednotorowa 1000m (bud. koniec XIXw, 1910, 1946) - nr rej 1586-A

Przestrzenny uklad komunikacyjny Grojeckiej Kolei Dojazdowej wraz z budynkami i urzadzeniami, wpisany do rejestru zabytkow pod nr 1586-A (data decyzji 17.06.1994r.), pochodzi z okresu 1892-1925 i stanowi cenny relikt dziedzictwa przemyslowego. Walory

historyczne tego zespołu a także jego szczególny potencjal atrakcyjnosci turystycznej i znaczne mozliwosci rozwojowe, gdy chodzi o funkcję transportową, przesadzają o kluczowym znaczeniu tego zespołu przestrzennego dla procesu rewitalizacji.

Plan środmiescia zamieszcza rowniez wykaz obiektow na terenie miasta będacych w ewidencji zabytków Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, pozostajacych pod ochroną konserwatorska :

- budynek przy ul. Jana Pawla II 9 (pocz. XX w.),

- budynek na skrzyzowaniu ulic Kosciuszki/Nadarzynska (1929r.),

- budynek przy ul. Kosciuszki 13 (1cw. XX w.),

- budynek przy ul. Kosciuszki 15 (1 cw. XXw.),

- budynek przy ul. Kosciuszki 17 (1 cw. XX w.),

- budynek przy ul. Kosciuszki 29 (1913-14),

- budynek przy ul. Kosciuszki 41 (pocz. XX w.),

- budynek przy ul. Nadarzynskiej 6 (lata 20-te XX w.),

- budynek przy ul. Nadarzynskiej 8 (lata 20-te XX w.),

- budynek przy ul. Nadarzynskiej 10 (lata 20-te XX w.),

- budynek przy ul. Pulawskiej 2 (lata 20-te Xx w.),

- budynek przy ul. Pilsudskiego 2 (1921),

- budynek przy ul. Pilsudskiego 3 (kon. XIXw.),

- budynek przy ul. Pilsudskiego 4 (kon. XIX w.),

- budynek przy Rynku 5 (1930r.),

- budynek przy ul. Sienkiewicza 5 (1911r.),

- budynek przy ul. Sienkiewicza 6 (1918-21),

- budynek przy ul. Sienkiewicza 8 (lata 20-te XX w.),

- budynek przy ul. Sierakowskiego 2 (1930-39),

- budynek przy ul. Sierakowskiego 7 ( 1912r.),

- przedszkole (dawna laznia) przy ul. Sierakowskiego 11 (lata 20-te XX w.),

- budynek przy ul. Sierakowskiego 14 (lata 20-te),

- budynek przy ul. Sierakowskiego 16 (lata 20-te),

- budynek przy ul. Warszawskiej 6 (1925r.) ,

- budynek przy ul. Warszawskiej 10 (1926r.).

W strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ulic miasta plan nakazuje stosowanie:

- zwartej zabudowy pierzei, nawiazujacej gabarytem i uksztaltowaniem bryly do zabudowy historycznej,

- intensyfikacj? zabudowy z doprowadzeniem do zwartego ukladu pierzei o zblizonych gabarytach (12m),

- wprowadzenie uslug w parterach budynkow,

- wysoka jakosc rozwiazan architektonicznych.

Plan nakazuje, przy zagospodarowywaniu zachodniej pierzei ulicy Zgoda, upami?tnienie miejsca lokalizacji synagogi.

2.3 Uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego

Na terenie gminy Piaseczno zarejestrowanych jest łącznie 72 pomniki przyrody. Większość z nich stanowią cenne wiekowe drzewa (głównie dąb szypułkowy Quercus robur i sosna pospolita Pinus silvestris) a także 32 klony srebrzyste (Acer saccharinum). Wśród pomników przyrody ochroną objęty jest także głaz zmigmatyzowany z wygładami lodowcowymi oraz granitoid czerwony o strukturze grubokrystalicznej porfirowanej.

Na terenie śródmieścia Piaseczna znajdują się dwa pomniki przyrody

Obiekt nr 1488 Piaseczno ul. Rejtana 11 - dąb czerwony

Obiekt nr 1082 Piaseczno ul. Dworcowa, rejon stacji PKP – modrzew europejski

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi nakazana jest bezwzględna ochrona pomników przyrody oraz zakaz podejmowania w ich sąsiedztwie działań, które mogą negatywnie oddziaływać na stan zdrowotny drzew lub ich ekspozycję krajobrazową.

W studium uwarunkowań ustala się, że dla terenów nie objętych formami ochrony i niewchodzących w skład systemu przyrodniczego gminy obowiązują następujące zasady:

- Zachowanie istniejących cieków powierzchniowych zarówno naturalnych jak i sztucznych, szczególnie wykluczenie możliwości skanalizowania rzeki Perełki (Kanału Piaseczyńskiego) i Kanału Jeziorki;

- Zachowanie i rekultywacja zbiorników wodnych;

- Udrożnienie i utrzymanie przepustowości rowów melioracyjnych

- Ograniczenie zabudowy kubaturowej w odległości 25 metrów od granicy lasu i 20 od brzegów cieków naturalnych i zbiorników wodnych;

2.4 Własność gruntów i budynków

Grunty na terenie miasta Piaseczno pozostają we władaniu:

- Skarbu Państwa – 291 ha, z czego 124 ha zostało przekazane w wieczyste użytkowanie;

- Grunty gminy – 285 ha, z czego 54 ha zostały przekazane w wieczyste użytkowanie;

- Grunty osób fizycznych – 906 ha;

- Grunty spółdzielni mieszkaniowych – 15 ha;

- Grunty kościoła i zw. wyznaniowych – 6 ha;

- Grunty powiatu – 13 ha;

- Grunty spółek prawa handlowego –70 ha;

- Grunty partii politycznych i stowarzyszeń – 10 ha;

- Grunty pozostałych podmiotów – 37 ha.

Miasto Piaseczno obejmuje powierzchnię 1633 ha, w tym:

- Użytki rolne – 37 %

- Lasy i zadrzewienia – 6,6 %

- Tereny zabudowane i zurbanizowane – 55,4%

W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne 74,5%, sady stanowią 22,1% a trwałe

użytki zielone (pastwiska i łąki) – 2,6% pozostałe 0,7% stanowią grunty pod zabudowaniami i

rowami. W strukturze gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dominują tereny mieszkaniowe – 54,5%. Pozostałe grunty stanowią drogi-19,2 %, tereny przemysłowe –14,4%, inne tereny zabudowane – 4,4% oraz tereny kolei – 4,1%.

Użytki rolne (605 ha) są w większości własnością osób fizycznych – 445 ha (w tym jedynie

125 ha wchodzi w skład gospodarstw rolnych). Pozostałe 160 ha użytków rolnych stanowi

własność Skarbu Państwa – 57 ha, Gminy – 43 ha (w tym 8 ha przekazanych w użytkowanie

wieczyste), 43 ha - spółek prawa handlowego.

Grunty leśne i tereny zadrzewione i zakrzewione w granicach miasta Piaseczno, które łącznie zajmują 108 ha, stanowią w większości własność osób fizycznych – 77 ha. Pozostałe 31 ha stanowi własność Skarbu Państwa – 8 ha, gminy – 9 ha i innych podmiotów – 14 ha.

Grunty zabudowane i zurbanizowane mają powierzchnie 904 ha na terenie miasta Piaseczno.

Są to w większości grunty stanowiące własność:

- Osób fizycznych – 383 ha, w tym tereny mieszkaniowe – 354 ha, tereny przemysłowe – 7 ha, 6 ha inne tereny zabudowane, 7 ha zurbanizowane tereny niezabudowane, 6 ha tereny rekreacji i wypoczynku;

- Skarbu Państwa – 99 ha, w tym drogi – 40 ha, koleje – 17 ha, tereny Mieszkaniowe – 20 ha, inne tereny  zabudowane – 19 ha);

- Skarbu Państwa przekazane w wieczyste użytkowanie – 120ha, w tym: 101 ha tereny przemysłowe;

- Gminy – 171 ha, w tym: 125 ha drogi, 24 ha – tereny mieszkaniowe, 12 ha tereny przemysłowe);

- Gminy przekazane w wieczyste użytkowanie (osób fizyczny i spółdzielni mieszkaniowych) – 45 ha, w tym: tereny mieszkaniowe – 39 ha i tereny przemysłowe – 3 ha;

- Spółek prawa handlowego –25 ha, w tym 8 ha tereny mieszkaniowe i 12 ha inne tereny zabudowane;

- Pozostałych podmiotów – 61 ha, w tym: 8 ha – spółdzielni mieszkaniowych, 12 ha powiatu.

Grunty komunalne miasta Piaseczno to grunty:

- Wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 49 ha;

- Grunty gminne będące w zarządzie jednostek gminnych – 174 ha

- Grunty gminy przekazane w wieczyste użytkowanie – 54 ha.

Z punktu widzenia rozwoju przestrzennego najistotniejsze są grunty gminne wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.

2.5. Infrastruktura techniczna

Połączenia drogowe

Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 79 Warszawa – Piaseczno – Góra Kalwaria – Warka – Kozienice i dwie drogi wojewódzkie: Nr 721 Nadarzyn – Piaseczno – Jeziorna – Ciszyca i Nr 722 Piaseczno – Prażmów – Grójec.

Planowana jest budowa nowych dróg krajowych. Droga ekspresowa Warszawa – Kraków tzw. Puławska bis lub trasa N-S, która posiadać będzie węzeł z drogą wojewódzką nr 721, Nowe trasy otwierają możliwości dalszego rozwoju gospodarczego, zwłaszcza terenów zachodnich gminy. Mocną stroną gminy jest to, że krzyżują się tu dwie drogi wojewódzkie nr 721 i nr 723. Podstawowy szkielet układu drogowego gminy stanowią wymienione wyżej droga krajowa, drogi wojewódzkie oraz poniższe 21 dróg klasy powiatowej:

- Droga nr 01314 Pilawa – Czarnów – Konstancin-Jeziorna
- Droga nr 01315 Żabieniec – Chylice
- Droga nr 01316 Piaseczno – Chylice – Chyliczki 
- Droga nr 01318 Pilawa – Dobiesz – Sobików
- Droga nr 01325 Żabieniec – Czarny Las
- Droga nr 01326 Jesówka – Zalesie Górne – droga nr 723
- Droga nr 01327 Jazgarzew – Jesówka – Żanieniec
- Droga nr 01328 Kamionka – Krupia Wólka – Zalesie Górne
- Droga nr 01329 Jazgarzewo – Wągrodno
- Droga nr 01331 Piaseczno – Jesówka
- Droga nr 01339 Gołków – Runów – Henryków
- Droga nr 01341 Gołków – Głosków – Złotokłos – Prace Małe
- Droga nr 01342 Głosków – droga nr 722
- Droga nr 01343 Kuleszówka – Wola Gołkowska – Głosków-Letnisko
- Droga nr 01344 Bobrowiec – Władysławów – Wólka Kosowska
- Droga nr 01345 Piaseczno – Bobrowiec – Zgorzała 
- Droga nr 01347 Lesznowola – Nowa Iwiczna 
- Droga nr 01348 Wilcza Góra – Lesznowola 
- Droga nr 01351 Henryków – Szczaki – Mroków
- Droga nr 01355 Wilcza Góra – Zalesie Dolne 
- Droga nr 01367 Kuleszówka - Łazy

Długość dróg:

1. drogi krajowe – 18 km 
2. wojewódzkie – 20,3 km 
3. powiatowe – 83 km (w tym 57 km utwardzonych) 
4. gminne: 
a) miasto – 117 km (w tym 43 km utwardzonych) 
b) gmina 158 km (w tym 5 km utwardzonych).

Połączenia kolejowe

Obszar gminy przecina linia kolejowa Warszawa – Radom, ze stacjami w Piasecznie i Zalesiu Górnym. Kolej pełni jednak drugorzędną rolę w transporcie publicznym. Podstawową rolę w przewozach pasażerskich odgrywa transport indywidualny. Przez teren gminy przechodzi także linia kolei wąskotorowej, która nie odgrywa jednak roli w transporcie, pełni rolę atrakcji turystycznej.

Transport publiczny

Połączenia autobusowe w gminie Piaseczno zapewnia Zarząd Transportu Miejskiego na mocy porozumienia pomiędzy gminą Piaseczno i miastem stołecznym Warszawa.

Gminę Piaseczno obsługują linie: 
709 – Metro Wilanowska – Stacja PKP w Piasecznie
727 – Metro Wilanowska – Centrum Piaseczna - Głosków i Cmentarz Południowy w Antoninowie 
710 - Metro Wilanowska – Konstancin-Jeziorna – pętla przy zakładach Thomsona w Piasecznie 
724 - Metro Wilanowska – Konstancin-Jeziorna – pętla przy zakładach Thomsona w Piasecznie 
707 – Okęcie – Lesznowola - pętla przy zakładach Thomsona w Piasecznie 
728 – Okęcie – szosa krakowska – Złotokłos

Od maja 2005 r. w Piasecznie, a także na trasie z Piaseczna do Warszawy jeżdżą autobusy Express Piaseczno. Obsługują one 3 linie kursujące w granicach gminy Piaseczno i jedną linię z Piaseczna do centrum Warszawy. Komunikację gminy Piaseczno z Warszawą zapewnia także firma Rojbus, której autobusy jeżdżą na dwóch trasach: 
- Warszawa (Metro Wilanowska) - Mysiadło - Julianów- Warszawa (Metro Wilanowska) - Piaseczno - Jazgarzew - Zalesie Górne - Ustanów - Jeziórko

PKS Piaseczno realizuje połączenia autobusowe Piaseczna z Warszawą, a także innymi,  miejscowościami, takimi jak Góra Kalwaria, Grójec czy Otwock. Zapewnia też komunikacje wewnętrzną w gminie Piaseczno. Przez Piaseczno kursują też autobusy PKS Grójec. Firma ta obsługuje między innymi trasy do Warszawy, Grójca, Warki, Góry Kalwarii, Chynowa, Gąsek i Ostrołęki.

Uzbrojenie infrastrukturalne

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie miasta eksploatacją źródeł wody i sieci wodociągowej zajmuje się dwóch operatorów. Firma AQUARIUS obsługuje część miasta od granicy z Warszawą i gminą Lesznowola do linii kolejowej Warszawa – Radom. Firma dostarcza wodę z centralnego układu wodociągowego Warszawy,  o wydajności Qmaxh=408m3/h wody pobierane z magistrali d500mm w ul. Puławskiej. Sieć wodociągowa eksploatowana przez AQUARIUS obejmuje w swoim zakresie: magistrale - 1,71km; przewody rozdzielcze - 28,44km, przyłącza - 18,50km (2.965 sztuk).

Awaryjnym źródłem wody dla miasta jest stacja wodociągowa z ogólnodostępnym ujęciem wody oligoceńskiej przy ul. Żeromskiego, której wydajność wynosi Qmaxh=150m3/h. Tereny miasta położone na zachód od linii kolejowej (Zalesie  Dolne) oraz teren Chyliczek są zaopatrywane w wodę z wodociągów eksploatowanych przez firmę ELMAR. Dostarcza ona wodę z własnych wodociągów: „Zalesie Dolne” dla Zalesia Dolnego i z wodociągu „Siedliska” dla Chyliczek. W 2004 roku prowadzona była rozbudowa tej stacji do wydajności Qmaxh=210m3/h. Sieć wodociągowa eksploatowana przez ELMAR na terenie Zalesia Dolnego ma długość – 78,57km, przyłącza – 46,87km (2478 szt.) a na terenie Chyliczek ma długość – 13,47km, przyłącza – 5,51km (347 szt.)

Na terenie miasta z wodociągów korzysta obecnie około 95% mieszkańców.

Kanalizacja sanitarna

Eksploatowane są dwa podsystemy zarządzane przez AQUARIUS:

• kanały uliczne (grawitacyjne) o długości 45,05km

• przykanaliki o długości 16,28km (2.635sztuk )

• pompownie ścieków przy ulicach: 1-go Maja, Łabędziej, Sękocińskiej, Wilanowskiej,

Chyliczkowskiej i Urbanistów – razem 6 sztuk

• oczyszczalnia ścieków ,,Piaseczno’’ przy ulicy Żeromskiego o przepustowości 10.800m3/d

• oczyszczalnia ścieków przy SP w Złotokłosie o przepustowości 33m3/d

• kanały podciśnieniowe w Chyliczkach o długości 13,99km

• przykanaliki na kanalizacji podciśnieniowej w Chyliczkach o długości 2,47km

Układ miejskich kanałów ściekowych obejmuje kolektory  oraz sieć kanałów drugorzędnych. Oczyszczalnia miejska przy ul. Żeromskiego odprowadza ścieki oczyszczone do Rowu Piaseczyńskiego.

W zasięgu działania firmy ELMAR znajduje się kanalizacja części miasta położonej na zachód od linii kolei PKP (bez osiedla Orężna) tj. sieć na terenie Zalesia Dolnego o długości 11,6km wraz z przyłączami i 3 pompownie ścieków: przy ulicy Pięknej w Zalesiu Dolnym, przy ul. Dworskiej w Wólce Kozodawskiej i przy ul. Hajduczka w Zalesinku.

Ogólnie z kanalizacji komunalnej korzysta obecnie około 75% mieszkańców miasta. Pozostali korzystają ze zorganizowanego systemu wywozu ścieków do punku zlewnego przy oczyszczalni miejskiej. Na terenie gminy w pojedynczych siedliskach w układzie rozproszonym dopuszcza się możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przydomowych do gruntu pod warunkiem spełnienia wymogów prawa wodnego zabraniającego wprowadzania ścieków do gruntu jeżeli stopień oczyszczenia ścieków lub miąższość warstwy gruntu nad zwierciadłem nie stanowi zabezpieczenia tych wód przez zanieczyszczeniem.

Ścieki z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Piaseczno odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji grawitacyjnej bądź transportem asenizacyjnym. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków wynosi ca 600-700 m3/dobę  Na terenie miasta funkcjonuje jeszcze jedna oczyszczalnia ścieków, typu zakładowego, należąca do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Piasecznie. Przy przepustowości Qśr= 140 m3/d przyjmuje ona z obiektów spółdzielni i sąsiedniego zakładu 110m3/d ścieków, który po oczyszczeniu są zrzucane do rz. Jeziorki.

Odprowadzenie wód opadowych

Na terenie miasta istnieje system kanalizacji deszczowej, ale nie obejmuje on całego obszaru miasta. Ścieki deszczowe z systemu kanalizacji deszczowej trafiają do podczyszczalni wód deszczowych zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiej oczyszczalni ścieków w Piasecznie. Podczyszczalnia ścieków deszczowych przejmuje ścieki z centrum miasta i przyległych do niego osiedli mieszkaniowych jak też położonego w północnej części miasta osiedla ,,Patronat’’. Podstawowym odbiornikiem wód deszczowych Rów Piaseczyński przebiegający przez centrum miasta z ujściem do rz. Jeziorki.

Wody deszczowe z obszarów nie objętych układem kanalizacji deszczowej trafiają do cieków terenowych, bądź do układu kanalizacji sanitarnej co powoduje znaczne obciążenie pompowni i oczyszczalni miejskiej. Zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni w Piasecznie w najbliższych latach zostaną zlikwidowane wszystkie podłączenia ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Aktualnie realizowane inwestycje drogowe jak tez inwestycje dużych obiektów kubaturowych uwzględniają odprowadzenie wód deszczowych do własnych odbiorników.

Kanalizacja deszczowa w mieście eksploatowana jest przez firmę AQUARIUS. Są to następujące elementy podsystemu:

• kanały uliczne (grawitacyjne) o długości 25,88km

• wpusty deszczowe 287 szt.

• podczyszczalnia wód deszczowych przy ul. Żeromskiego o przepustowości 900m3/d (2,0

m3/s)

• przepompownia wód deszczowych przy ul. Geodetów

Układ kanalizacji deszczowej opiera się o kolektory tzw. "stary" JP1,60mx0,80m i główny d1,40m do 2,00m w dzielnicy przemysłowej.

Zaopatrzenie w ciepło

Potrzeby cieplne zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej w centrum Piaseczna zabezpieczane są w oparciu o nowoczesną ciepłownię gazową przy ul. Kusocińskiego 4. Moc tego źródła ciepła P=24,0MW w pełni zabezpiecza potrzeby cieplne centrum Piaseczna kwalifikujące się do pokrycia z miejskiego systemu ciepłowniczego.

Sieć cieplna występująca na terenie centrum miasta obejmuje przewody o średnicach od d50 do d300mm. Jej długość wynosi 4,8km. Eksploatatorem podsystemu jest Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

Niekomunalne kotłownie na paliwa stałe w centrum miasta stanowiące w przeszłości istotne źródła emisji zanieczyszczeń atmosfery są praktycznie z tego obszaru wyeliminowane. Z większych kotłowni nadal funkcjonują:

• Thomson Display Polska Sp z o.o. przy ul. Okulickiego 7/9 o mocy P=38,4 MW

• Zakłądy Elektronowe „Lamina” S.A. przy ul. Puławskiej 34 o mocy P=5,636MW

• Adextra przy ul. Kineskopowej 1 o mocy P=2,4MW

• PPKS przy ul. Okulickiego 4 o mocy P=2,1MW

• Oddział Prewencji Policji, ul. Puławska 44 o mocy 5,97 MW.

W nowej zabudowie wielorodzinnej i w zabudowie jednorodzinnej do ogrzewania używany jest powszechnie gaz ziemny. Na terenie miasta łączne zapotrzebowanie na moc cieplną (bez potrzeb przemysłu) szacuje się na blisko 90MW, z tego potrzeby pokrywane są z kotłowni systemowych i obiektowych okrywane w ilości 81MW, z indywidualnych pieców gazowych i olejowych 6,7MW, pieców węglowych 1,4MW, przy użyciu energii elektrycznej 0,5MW.

Gazyfikacja przewodowa

Z ziemnego gazu przewodowego korzysta w mieście ok. 98% mieszkańców. Długość sieci gazowej wynosi 65,8 km, w tym 1,3 km sieci niskiego ciśnienia. W 2004 r. na terenie miasta było 15759 odbiorców indywidualnych gazu, w tym 10335 używało gaz do celów grzewczych. Sprzedaż gazu dla odbiorców indywidualnych wyniosła 23327 tys. nm3. Odbiorcy przemysłowi w ilości 28 zakupili w 2004 roku 6287 tys. nm3 gazu, pozostali 3328 tys. nm3.

Elektroenergetyka

Sieć elektroenergetyczna SN na terenie gminy zasilana jest napowietrznie z krajowego systemu za pośrednictwem stacji RPZ 220/110/15kV "Piaseczno” i zlokalizowanej przy niej rozdzielni 15kV. Na obrzeżach gminy od strony wschodniej i zachodniej dochodzą napowietrzne linie 15kV wyprowadzone z innych rozdzielni.

Sieć SN 15kV na terenach miasta jest kablowa, na terenach zamiejskich jest napowietrzna. Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej posiadają przyłącza do sieci energetycznej poprzez stacje transformatorowe 15/0,4kV. Na terenie miasta i gminy jest łącznie 371 stacji 15/0,4kV (stan na 2002 rok). Ich stopień wykorzystania szacuje się na 40 do 80% w zależności od lokalizacji. Długość linii oświetlenia ulicznego wynosi ok.250 km i zasilają one ok.6400 opraw o mocy łącznie 1,1MW.

Wszyscy potencjalni odbiorcy energii elektrycznej posiadają przyłącza do sieci energetycznej. Łączne zapotrzebowanie mocy szczytowej przez odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta ocenia się na ok. 15MW.  Eksploatację podsystemu prowadzi Zakład Energetyczny Warszawa Teren Rejon Energetyczny w Jeziornej.

Telekomunikacja

Na terenie miasta i gminy działa 2 operatorów telefonii przewodowej: TP S.A. i NETIA S.A., które zniosły wszelkie ograniczenia w dostępności do łączy telefonicznych. W układzie TP S.A. podstawowym źródłem zasilania miasta i gminy w łącza telefoniczne jest centrala automatyczna CA "Piaseczno" w Piasecznie przy ul. Kilińskiego, jest ona centralą główną okręgową dla rejonu Piaseczna i trzech central satelitowych. Jest to centrala elektroniczna z polem komutacyjnym, posiadająca połączenia z siecią warszawskiego węzła telefonicznego poprzez centrale tranzytowe w Warszawie oraz z centralą międzymiastową i międzynarodową. Urządzenia telekomunikacyjne na terenie gminy obejmują sieci kablowe telefoniczne międzymiastowe, okręgowe, magistralne i rozdzielcze oraz szafki kablowe. Eksploatację podsystemu prowadzi Zakład Telekomunikacyjny Warszawa Południe Rejon Piaseczno. Ilość abonentów TP S.A. na terenie gminy na koniec 2003 roku wynosiła według szacunków własnych ok. 11400.

W układzie NETIA SA podstawowym źródłem zasilania miasta i gminy w łącza telefoniczne jest centrala automatyczna typu Alcatel S12 w Warszawie przy ul. Poleczki. Ilość abonentów NETII S.A. na terenie gminy na 1 listopada 2004 roku wynosiła 4230. Wskaźnik telefonizacji dla Piaseczna wynosi 302 abonentów/1000 mieszkańców.

Usuwanie odpadów

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta Piaseczno są: gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury społecznej, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo, i inne. Szacowana ilość odpadów komunalnych (wraz z infrastrukturą) przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 412kg/rok. Na terenie miasta Piaseczno zbiórkę i transport odpadów komunalnych prowadzą firmy, posiadające zezwolenia wydane przez Starostę Piaseczyńskiego, natomiast Urząd Miasta i Gminy wydaje zezwolenia na odbiór odpadów. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych posiada 39 przedsiębiorstw.

Na terenie miasta i gminy Piaseczno rozstawionych jest 36 zestawów pojemników (poj. 1,5-2,5m3), w których zbierane są: tworzywa sztuczne, makulatura, szkło białe i szkło kolorowe przez firmę Rethmann. W 2003 r. zebrano z gminy Piaseczno 1941 Mg surowców wtórnych.

Obecnie na obszarze gminy nie funkcjonuje zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi. Podstawową technologią unieszkodliwiania stosowaną wobec odpadów komunalnych odbieranych z terenu miasta Piaseczno jest składowanie. W 2002 roku przekazano na składowisko 17388,01 Mg odpadów. Odpady przekazywane są na składowiska zlokalizowane m. in. na terenie gminy Góra Kalwaria, w Kamieńsku, Bełchatowie, Kętrzynie, w Słabomierzu, Radomiu i in. Na terenie gminy nie znajduje się składowisko odpadów komunalnych.

Powstające na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Piasecznie osady po odwodnieniu gromadzone są i wykorzystywane pod uprawę m. n.  osady wierzby energetycznej. Procesom odzysku poddanych zostało w 2002 roku 2055,60 Mg odpadów. Z ogólnej ilości odpadów poddanych procesom odzysku - 1667,56 Mg poddano procesom termicznym w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie.

Na terenie gminy brak jest instalacji do odzysku odpadów komunalnych (sortownia, kompostownia), na jej obszarze nie działa też żadne składowisko odpadów komunalnych. Odpady z terenu miasta Piaseczno są kierowane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ŁUBNA”, który będzie zlokalizowane na terenie gm. Góra Kalwaria.

Przewiduje się utworzenie na terenie gminy Piaseczno dwóch Gminnych Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów - jeden punkt w rejonie oczyszczalni ścieków w Piasecznie, a drugi w okolicy Głoskowa. Gminny Punkty Selektywnego Gromadzenia Odpadów stanowić będzie podstawowy element infrastruktury wspomagającej system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Piaseczno oraz wspomagać będą systemy zbiórki innych rodzajów odpadów, które trafiają do strumienia odpadów komunalnych.

2.6 Sfera społeczna

Sfera społeczna miasta Piaseczno jest dobrze rozwinięta. Dzialalność samorządu opiera się na sieci placówek oświaty oraz instytucjach kultury i opieki społecznej. Aktywną rolę w działaniach społecznych pełnią również organizacje pozarządowe. Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych podmiotów zaangażowanych w dzialalność na rzecz różnych grup wiekowych mieszkanców. Opisano rownież wyniki badań społecznych, które wskazują główne kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych oraz absolwentów, co pozwoli lepiej przygotowac się do aktywnej obecnosci na lokalnym rynku pracy.

Lista samorzadowych placówek oświaty mających siedziby na terenie miasta Piaseczno:

Liceum ogolnokształcące im. I Dywizji Kosciuszkowskiej ul.Chyliczkowska 17

Gimnazjum nr 1, Piaseczno ul. Sikorskiego 20

Gimnazjum nr 2, Piaseczno Al.Kalin 30

Gimnazjum nr 4, Piaseczno ul. Glowna 50

Szkola Podstawowa nr 1 ul. Swi?tojanska 18

Szkola Podstawowa nr 2 Al. Kasztanow 12

Szkola Podstawowa nr 3 ul. Glowna 50

Szkola Podstawowa nr 5 ul. Szkolna 14

Przedszkole nr 1 w Piasecznie, ul. W. Kauna 4

Przedszkole nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25

Przedszkole nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4

Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabry czna 9

Przedszkole nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18

Przedszkole nr 8 w Piasecznie, ul. Ks. Jozefa 19

Przedszkole nr 9 w Piasecznie, ul. Przesmyckiego 100/101

Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11

Obok wymienionych powyżej placówek oświatowych działają równiez inne instytucje edukacyjne: Zespol Szkol Elektro-Mechanicznych, Zespol Szkol Ekonomicznych, Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, katolickie społeczne i prywatne liceum ogolnoksztalcace, Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy oraz prowadzony przez siostry zakonne Osrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci z Zaburzeniami Zachowania w Piasecznie.

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

W ramach promocji edukacji i kultury MGOK prowadzi szeroki zakres dzialalnosci w szesnastu placowkach polozonych na terenie miasta i gminy (swietlice i filie biblioteczne) oraz w Muzeum Regionalnym. Osrodek tworzy dogodne warunki i stymuluje rozwoj tworczosci indywidualnej i zbiorowej, prowadzi propedeutykę edukacji kulturalnej w licznych dziedzinach sztuki i nauki, wspiera dzialalność prowadzoną przez koła, zespoły i grupy zainteresowan a takze realizuje zajęcia indywidualne i koordynuje działania na rzecz lokalnego środowiska kulturalnego. Przy Osrodku działaja: Mazowiecki Chór Mieszany „Lira", malarska „Grupa Piaseczno", zespol tanca sportowego „Grawitacja" i zespoly teatralne.

Regularnymi wydarzeniami kulturalnymi, realizowanymi przez MGOK sa m. in.:

- Festiwal Mlodych Form Teatralnych EFFKA,

- Piaseczynski Zlot Piosenki Roznej,

- Piaseczynskie Teatralia Sobotkowe,

- Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej,

- Open Hard Core Festival

Obok tego dzialalność Ośrodka obejmuje takze organizację różnorodnych konkursow i koncertow, w tym m.in.:

- koncerty Filharmonii Narodowej,

- koncerty na rzecz Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy,

- koncerty muzyczne, w tym rockowe, jazzowe i hip-hop,

- imprezy taneczne (Active Rock Party),

- spektakle teatralne,

- spotkania z literatami,

- wernisaze i imprezy okolicznosciowe (festyny rodzinne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Mikolaja itp.),

Prowadzona działalność ma sluzyć rownież zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, dzięki udostępnianiu ksiazek i czasopism. Ponadto organizowane sa projekcje filmowe dla szkol i przedszkoli a takze maratony filmowe dla mlodziezy i doroslych.

W strukturze Osrodka dziala Muzeum Regionalne w Piasecznie. Placowka stawia sobie za cel ochronę dobr kultury Poludniowego Mazowsza, informowanie o wartościach i tresciach gromadzonych zbiorow, upowszechnianie wiedzy historycznej oraz ksztaltowanie wrazliwosci poznawczej i estetycznej. Funkcja dydaktyczna Muzeum realizowana jest poprzez dzialalnosc wystawiennicza (wystawy stale i czasowe) oraz organizację zajęc dla mlodziezy (np. lekcje muzealne i konkursy). Przygotowywane sa takze pokazy filmowe i cykliczne imprezy muzealne (kameralne spotkania muzyczne oraz prelekcje).

W ramach Osrodka funkcjonuje rowniez Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ktora zostala zalozona w 1947 roku i obecnie dysponuje księgozbiorem o objętosci 149 tys. woluminow, na ktory skladaja się: literatura piękna dla dorosłych, dzieci i mlodzieży, lektury szkolne, literatura niebeletrystyczna (popularna i fachowa z roznych dziedzin) oraz księgozbior podręczny i prasa udostępniane na miejscu.

W ramach dzialalnosci popularyzujacej czytelnictwo Biblioteka prowadzi:

- lekcje i wycieczki biblioteczne dla szkol

- spotkania autorskie

- konkursy (plastyczne, literackie)

- wystawy, w tym stala ekspozycja malarstwa Grupy Piaseczno

- rozne formy zajęć z dziecmi o tresciach edukacyjnych w cyklu "uczyc, bawiac"

- Piaseczynskie Dni Ksiazki - cykl imprez dla czytelnikow co roku w maju

- Piaseczynska Jesien Poezji - spotkania poetyckie w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji

- ksiazka mowiona udostępniana osobom niewidomym i niedowidzacym

- imprezy okolicznosciowe: loterie ksiazkowo-fantowe z okazji Dnia Dziecka, bale karnawalowe, bale jesienne polaczone z pasowaniem najmlodszych na czytelnika

- stala akcja czytania dzieciom w ramach Ogolnopolskiej Kampanii "Cala Polska czyta dzieciom"

- dyskusja o ksiazkach

Dzialalnosc Biblioteki Publicznej, majacej swoja siedzibę w budynku przy ul. Kosciuszki 49 w Piasecznie, wspiera 8 filii rozmieszczonych na terenie miasta i gminy, ktore zajmuja się opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru oraz promocja ksiazki i czytelnictwa w srodowiskach lokalnych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

GOSiR jest jednostka organizacyjna Gminy Piaseczno, ktora uzytkuje nowoczesny obiekt sportowy:

- halę o nawierzchni syntetycznej (o wym. 54 m x 30 m ) przystosowana do rozgrywania zawodow w roznych dyscyplinach sportowych z pelnym zapleczem socjalno-medycznym oraz trybunami dla 400 widzow,

- kryta plywalnię (basen o wymiarach 25 m x 12,5 m i gl?bokosci 1,70 m x 1,15 m oraz brodzik o wymiarach 10 m x 6m i gl?bokosci 0,9m x 0.6m) ze zjezdzalnia (69 m),

GOSiR prowadzi dzialalnosc sportowo-rekreacyjna w ramach zadan wlasnych Gminy Piaseczno we wlasnym kompleksie sportowym a takze wspoluczestniczy w dzialalnosci zajęc pozalekcyjnych dzieci i mlodziezy oraz wspolpracuje z gminnymi stowarzyszeniami sportowymi. W Osrodku dzialaja cztery mlodziezowe sekcje sportowe: tenisa stolowego, plywacka, kolarska, pilki noznej dziewczat. Obok tego oferta GOSiR obejmuje rowniez fizykoterapię, silownię z sauna i solarium, sciankę wspinaczkowa, kursy nurkowania i aqua-aerobik, szkol? plywania niemowlat i malych dzieci.

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Piaseczno

Stowarzyszenia

- Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej - Ul. Sienkiewicza 14, 05-500 Piaseczno, ochrona zabytków, turystyka, muzealnictwo, komunikacja.

- Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko-Gminny w Piasecznie - ul. Szkolna 9, 05-500 Piaseczno, tel/fax: 022 756 76 06

- Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Piasecznie - Ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno, wyrównanie szans życia mieszkańców – pomoc niewidomym.

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe Oddział w Piasecznie - Pl. Piłsudskiego 305-500 Piaseczno, organizowanie i obsługa imprez turystycznych i krajoznawczych, kształcenie kadr, prowadzenie punktu.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie - Ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno, rozpoznawanie potrzeb emerytów, rencistów i inwalidów na terenie działania i roztaczanie nad nimi bezpośredniej opieki.

- Stowarzysznie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej -  Ul. Ludowa 1, 05-500 Piaseczno Promowanie kobiet w życiu publicznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

- Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości Piaseczna - Ul. Kościuszki 36, 05-500 Piaseczno, udzielanie informacji prawnej , technicznej i ekonomicznej w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami właścicieli i wspólnot.

- Stowarzyszenie Prywatnych Taksówkarzy Piaseczno - ul. Jana Pawła (postój taksówek), 05-500 Piaseczno, przewóz osób – cały kraj.

- Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. Cecylii Plater w Warszawie i Zalesiu Dolnym Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego

- Stowarzyszenie Razem -  05-500 Piaseczno ul. Młynarska 2a, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwijanie, jak i wspieranie więzi rodzinnych oraz społecznych, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie aktywności samopomocowych, przede wszystkim środowiska lokalnego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

- Stowarzyszenie Taksówkarzy Miasta Piaseczna BRAVO TAXI -  Ul. Julianowska 40, 05-500 Piaseczno, Taxi osobowa.

- Stowarzyszenie Mieszkańców Wólki Kozodawskiej - Ul. Herbacianej Róży 43, Wólka Kozodawska, 05-502 Piaseczno

- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr 5 „GĄTYŃ” - , ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno, opieka nad kombatantami,  ochrona etosu Polskiego Państwa Podziemnego i AK.

- Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna - Pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno, prace renowacyjne cmentarza, ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.

- Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego - ul. Jodłowa 5 Piaseczno tel. 022 757 25 88 - Przewodniczący Mirosława Walczykowska.

Związki

- Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki Koło Gminne nr 17 - Ul. Chyliczkowska 20 „Poniatówka” , 05-500 Piaseczno, organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Piasecznie - Pl. Piłsudskiego 4, 05-500 Piaseczno, prowadzenie zajęć sportowych dzieci i młodzieży.

- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej - ul. Sarenki 20, 05-540 Zalesie Górne

- Związek Inwalidów Wojennych - ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno, tel. 756 70 26, kultywowanie tradycji walki o niepodległość kraju.

- Związek Sybiraków - ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno, kultywowanie tradycji z zakresu kultury i sztuki.

- Związek Kombatantów RP i BWP Zarząd Koła w Piasecznie - ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno, otaczanie opieką członków Związku utrwalanie i popularyzowanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych utrzymywanie więzi koleżeńskich.

Fundacje

- Domus Et Labor - Ul. E. Orzeszkowej 39, 05-500 Piaseczno, pomoc bezrobotnym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- Fundacja Braterskiej Pomocy Świętego Huberta - ul. Pomorska 1,05-540 Zalesie Górne

Caritas

- Caritas Archidiecezji Warszawskiej - Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego - pl. Piłsudskiego 10,

Kluby

- Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki” -  Pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno, pomoc w profilaktyce i leczeniu kobiet z rakiem piersi.

Badanie sondażowe lokalnego rynku pracy

W kwietniu 2006r., w trakcie prac nad programem rewitalizacji, Kancelaria Doradcza KBC Group przeprowadzila badanie spoleczne dotyczace oczekiwan pracodawcow wzgledem lokalnego rynku pracy. Projekt zrealizowany byl we wspolpracy z Powiatowym Urzedem Pracy w Piasecznie. Celem badania bylo nakreslenie sytuacji na rynku pracy w oparciu o wywiady obejmujace reprezentatywna probe 152 pracodawcow powiatu piaseczynskiego.

Ankiety wykazaly, ze pozytywnych deklaracji zamiaru zatrudnienia nowych pracownikow w roku 2006 odnotowano nieznacznie wiecej niz deklaracji negatywnych (Tak-47,9%; Nie-41,8%). Jednak polowa pracodawcow swoje deklaracje uzupelnilo tzw. kwantyfikatorem zmiekczajacym: „raczej" co oznacza, ze liczba firm zainteresowanych nowymi zatrudnieniami moze byc w przyszlosci nieco mniejsza. Najwyzszym zapotrzebowaniem cieszyc sie beda robotnicy niewykwalifikowani, nastepnie robotnicy wykwalifikowani oraz technicy. Do kategorii zawodowych, ktore maja znacznie mniejszy popyt na rynku pracy naleza: pracownik administracyjno-biurowy, specjalista (np. handlowiec) i kierownik jednostki wewnetrznej lub przedsiebiorstwa.

Glowna przyczyna potencjalnych nowych zatrudnien jest ilosciowy rozwoj firmy tzn. koniecznosc lub chec zwiekszenia produkcji. Drugim czynnikiem jest dazenie do poprawy jakosci i wydajnosci pracy (rozwoj jakosciowy) poprzez zatrudnienie lepiej przygotowanych, ambitniejszych i rozwojowych pracownikow. Sondaz wykazal, ze zatrudnianie absolwentow szkol i uczelni nie jest dosyc popularne wsrod firm lokalnych. Tylko co czwarty respondent z zadeklarowal, iz zatrudnia lub zatrudnial absolwentow w swoim przedsiebiorstwie (40,3%).

Wyniki badan wskazuja, iz pracodawcy sa raczej zadowoleni z zatrudnionych pracownikow, lecz tylko polowa deklaruje pelna satysfakcje (Tak-53,6%, Raczej tak 45,0%). Na wysoka ocene pracownika najwiekszy wplyw mialy atrybuty zwiazane z kompetencjami moralnymi: prawdomownosc, lojalnosc, uczciwosc, posluszenstwo, systematycznosc. Dopiero w drugiej kolejnosci kompetencje osobowe dotyczace sposobu wykonywania pracy: sumiennosc, dokladnosc, zdolnosci interpersonalne oraz kompetencje zawodowe: wyksztalcenie, obsluga komputera, umiejetnosc pracy w zespole. Na trzecim miejscu znalazly sie wskazniki dotyczace dyspozycyjnosci pracownika (mlody wiek, ryzyko urlopu macierzynskiego (w przypadku kobiet), stan cywilny: wolny, stan cywilny: mezatka/zonaty, bezdzietność).

Za najbardziej potrzebne pracodawcy uznali szkolenia z zakresu tzw. kompetencji twardych-specjalistycznych ( m.in. „ksiegowosc", „kurs jezykowy", „kurs komputerowy", „szkolenie administracyjno-biurowe", „kurs ISO", „kurs finansowy", „technik sprzedazy"). Jako mniej pilne w ankietach wskazywano szkolenia z zakresu kompetencji miekkich (m.in. „umiejetnosci interpersonalnych", „asertywnosci", „kreatywnosci", „psychologii", „kultury osobistej", „uczciwosci", „wydajnosci"). Najmniejszym popytem ciesza sie wsrod badanej populacji szkolenia z zakresu kompetencji twardych-technicznych (m.in. „wozek widlowy", „zawodowy (fryzjerski)", „biezacego utrzymania ruchu urzadzen", „naprawa telefonow komorkowych", „zawodowe slusarskie").

Diagnoza sytuacji wynikajaca z przeprowadzonego badania wskazuje na potrzebe aktywnego oddzialywania na lokalny rynek pracy. Potrzebne sa nowe instrumenty wsparcia adresowane zarowno do pracodawcow jak i pracobiorcow. Dlatego w ramach programu rewitalizacji beda preferowane projekty zmierzajace do doinwestowania bazy lokalowej przeznaczonej dla instytucji dzialajacych na rzecz rynku pracy (inkubator przedsiebiorczosci, osrodek wsparcia organizacji pozarzadowych).

III. Diagnoza jakościowa aktualnej sytuacji w Piasecznie (analiza SWOT)

Analiza SWOT pozwala na wygenerowanie z otoczenia szans rozwoju oraz zagrożeń hamujących rozwój organizacji. Jest to jedna z podstawowych technik analitycznych, stosowana najczęściej do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji (także przedsięwzięcia), której wynik jest bazą planowania strategicznego. W trakcie analiz rozważa się zarówno otoczenie bliższe oraz otoczenie dalsze (trendy ekonomiczne, demograficzne, technologiczne, prawne, kulturowe itp.).

Składa się z analizy czterech obszarów: Strengths – silne strony,  Weaknesses – słabe strony,  Opportunities – szanse, możliwości,  Threats – zagrożenia. Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego i zawierają najistotniejsze w danej organizacji elementy, np. silna marka (S), czy słabe zaplecze kapitałowe (W). Natomiast dwa ostatnie odnoszą się analogicznie do środowiska zewnętrznego, np. otwarcie wspólnego rynku międzynarodowego (O) lub pojawienie się konkurencyjnych produktów nowej generacji (T).

Na podstawie analizy SWOT tworzona jest matryca strategii, która pozwala na planowanie zmierzające do tworzenia przewagi konkurencyjnej oraz redukcji zagrożeń. Jest to bardzo rozpowszechniony obecnie schemat analizy, która jest powszechnie stosowana w planowaniu przestrzennym i regionalnym oraz programowaniu urbanistycznym, np. przy sporządzaniu opracowań strategicznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego,

W ramach przeprowadzanej analizy przedmiotem oceny było określenie istotności poszczególnych czynników wskazanych w analizie SWOT sporządzonej w toku opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piaseczno. W trakcie badania ankietowego na forum Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego respondenci określili, które z zawartych w tabelach czynników mogą być obecnie ocenione zostały jako najbardziej istotne.

Na poniższych wykresach przedstawione zostały w formie graficznej wyniki ankietowania. Pozwalają one na uszeregowanie czynników kształtujących rozwój społeczno-gospodarczy pod względem ich istotności. Przeprowadzona ankietyzacja pozwoliła wskazać te spośród czynników zidentyfikowanych w ramach prac nad strategią zrównoważonego rozwoju, które w największym stopniu mają, w ocenie respondentów, oddziaływać na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego w Piasecznie.

Analizę prowadzono w podziale na cztery grupy tematyczne: środowisko przyrodniczo-kulturowe, gospodarkę, problematykę społeczną i zarządzanie. Dla każdej z tych grup odrębnie poszukiwano mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

A  - Środowisko przyrodniczo-kulturowe

- występowanie wolnych terenów z możliwością do zagospodarowania,

- dobry poziom rozwoju sieci gazowej w gminie,

- dobry poziom rozwoju sieci wodociągowej w gminie,

- dobrze rozwinięty system kanalizacji,

- położenie geograficzne, zasoby naturalne umożliwiające rozwój turystyki i rekreacji,

- wysokie wydatki gminy na ochronę środowiska,

- dobry stan terenów leśnych i obszarów chronionych,

- największa w powiecie powierzchnia terenów leśnych i zadrzewionych,

- dobra jakość powietrza,

- 60% powierzchni gminy stanowią tereny zielone

W sondażu wskazano jako mocną stronę w odniesieniu do aspektów przyrodniczo-kulturowych fakt występowania w Piasecznie wolnych terenów z możliwością ich zagospodarowania. Znaczna grupa ankietowanych zwróciła uwagę na rozwój turystyki i rekreacji, co związane jest z priorytetami rewitalizacji. Miasto Piaseczno posiada duży potencjał, jako węzłowy punkt w południowej części aglomeracji stołecznej, również ze względu na ściśle związany z rekreacją ruch rowerowy. W ramach prac nad programem zainicjowano przygotowywanie projektu wybudowania traktu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeczki Perełki, jako osi spinającej Park Miejski oraz budowane po zachodniej stronie centrum miasta nowe duże zespoły mieszkaniowe. Odcinek traktu zlokalizowany w granicach obszaru rewitalizacji będzie stanowił doinwestowany fragment przestrzeni publicznej o podwyższonym standardzie. Ankietowani dostrzegli również fakt ponoszenia przez gminę nakładów na ochronę środowiska, akcentując to jako silną stronę miasta.

#### B – Gospodarka

- położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy,

- duża liczba inwestorów w stosunku do porównywalnych gmin,

- duża ilość żywotnych ekonomicznie przedsiębiorstw (głównie sektor MŚP),

- dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,

- dostępne atrakcyjne tereny rekreacyjne,

- istniejący dobrze funkcjonujący przemysł i usługi,

- szybki rozwój inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

- wysokie dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

- dobry stan finansów gminy – wysokie dochody i wydatki inwestycyjne w stosunku do porównywalnych gmin w Polsce,

- intensywny rozwój zasobów ludzkich gminy – wzrost liczby mieszkańców,

- rozwój budownictwa mieszkaniowego,

- zasoby wód geotermalnych.

Analizując mocne strony gospodarki w Piasecznie, uczestnicy sondażu wskazywali jako istotne czynniki: fakt bliskości aglomeracji stołecznej a także aktywność ekonomiczną przedsiębiorstw działających na terenie miasta. Odnosi się to w głównej mierze do dobrze rozwijających się firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których liczba i potencjał znajduje odzwierciedlenie w poziomie zatrudnienia. Wskaźnik bezrobocia liczony dla obszaru miasta należy do względnie niskich w skali regionalnej. Oczywistym efektem aktywności gospodarczej jest stabilność finansowa gminy otrzymującej wpłaty do budżetu z tytułu podatków. Z tego względu ankietowani wskazywali na dobry stan finansów gminy jako mocną stronę miasta. W tym kontekście podkreślano wysokie dochody gminy i znaczące wydatki inwestycyjne w porównaniu z innymi jednostkami samorządowymi.

#### C - Sfera społeczna

- funkcjonowanie dużych zakładów pracy - potencjalni pracodawcy,

- duża liczba zakładów pracy i podmiotów gospodarczych z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP),

- niska stopa bezrobocia, atrakcyjny rynek pracy,

- dobre współdziałanie władz Gminy z Policją, instytucjami lokalnymi, parafiami,

- dobra dostępność infrastruktury technicznej,

- duża liczba szkół i przedszkoli, duża liczba dzieci w wieku szkolnym,

- duży potencjał demograficzny związany z osiedlaniem się ludności o wysokim wskaźniku intelektualnym,

- korzystny przekrój demograficzny w kontekście dużego potencjału ludzkiego w sferze wytwórczości,

- duże wydatki na oświatę, kulturę fizyczną i pomoc społeczną,

- atrakcyjne warunki naturalne dla rekreacji i sportu,

- bogate tradycje historyczne,

- rozwinięta sieć lecznictwa otwartego.

Analizując sferę społeczną, poszukując mocnych stron miasta, uczestnicy sondażu wskazali dużą liczbę zakładów pracy i podmiotów gospodarczych z sektora MSP. Związek pomiędzy problematyką społeczną a przedsiębiorczością nie jest bezpośredni, to jednak każde nowe miejsce pracy w małych i średnich firmach, pozostaje w pewnej realizacji z klimatem społecznym na terenie miasta. W ankiecie podkreślano również istotny czynnik mający wpływ na rozwój lokalny, jakim jest napływ dużej grupy zamożnych mieszkańców do nowych osiedli mieszkaniowych. Nowi mieszkańcy stanowią istotny atut miasta, nie tylko ze względów podatkowych, ale również ze względu na możliwości pozyskania ich do współpracy w realizowaniu działań społecznych, kulturalnych lub sportowych na terenie miasta. Rzeczywiście grupa młodych przedsiębiorczych nowych mieszkańców Piaseczna może być istotnym czynnikiem usprawnienia realizacji inicjatyw społecznych. Ankietowani wskazywali również na fakt, że gmina przeznacza znaczne kwoty na oświatę, kulturę fizyczną i pomoc społeczną. Te czynniki stanowią w ocenie ankietowanych mocną stronę miasta.

D – Zarządzanie

- Jednoosobowe zarządzanie gminą przez Burmistrza,

- zróżnicowanie kanałów dystrybucji informacji,

- funkcjonujący wewnętrzny obieg dokumentów w Urzędzie,

- Biuro Obsługi Mieszkańca w początkowej fazie funkcjonowania,

- Biuro Rozwoju Gminy i Integracji Europejskiej – zespół zajmujący się m.in. pisaniem, koordynacją projektów oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych,

- duża liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO-s),

- wysoki procent radnych z wykształceniem wyższym i do 29 roku życia,

- dobra sytuacja finansowa gminy, znaczne wpływy z usług na majątku gminy,

- przewidywana budowa siedziby sądu i prokuratury w Piasecznie,

- instytucje administracji ulokowane w Piasecznie,

- znaczny odsetek mieszkańców dobrze i bardzo dobrze ocenia funkcjonowanie władz gminy i dostęp do informacji.

Oceniając sposób zarządzania gminą w aspekcie konsekwencji prorozwojowych, uczestnicy ankiety wskazywali na dobrą sytuację finansową gminy i znaczne wpływy czerpane z usług realizowanych na majątku gminnym. W ankiecie wskazano również realizowane obecnie inwestycje publiczne (budynek sądu i prokuratury) jako obiekty, które odzwierciedlają dobre zarządzanie gminą. Respondenci wskazywali również, że właśnie jednoosobowy sposób zarządzania miastem i osobista odpowiedzialność Burmistrza za sektor samorządowy i sprawy lokalnej społeczności, stanowią mocną stronę miasta.

A - Środowisko przyrodniczo-kulturowe

- nienadążanie z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w stosunku do rozwoju i urbanizacji gminy (niewydolność oczyszczalni ścieków),

- niewystarczający stopień skanalizowania gminy,

- niski poziom edukacji ekologicznej społeczeństwa,

- niewystarczający stopień rozbudowy infrastruktury turystycznej,

- brak kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – odbioru, segregacji i utylizacji,

- skażenie wód powierzchniowych,

- pozaklasowa jakość wody w Jeziorce,

- zła jakość wód podziemnych, podskórnych,

- brak wystarczającej ilości wody pitnej pobieranej z ujęć z terenu gminy,

- niska jakość wody pitnej przesyłanej z ujęcia w Warszawie,

- brak inwentaryzacji zasobów przyrodniczych gminy,

- brak informacji o aktualnym stanie pomników przyrody i parków podworskich,

- wysoki poziom hałasu w sąsiedztwie tras komunikacyjnych,

- funkcjonowanie dużych zakładów pracy niesprzyjające środowisku naturalnemu,

- znaczna, nadmierna urbanizacja na terenie gminy,

- tereny powodziowe w dolinie rzeki Głoskówki.

Określając słabe strony miasta Piaseczno w aspekcie przyrodniczo-kulturowym wskazano na problem niedoinwestowania infrastruktury komunalnej, szczególnie wodno-kanalizacynej, która nie nadąża za szybką urbanizacją terenu miasta i gminy. Także oceniono jako istotny niewystarczający stopień skanalizowania obszaru gminy. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej stanowi obecnie jedną z najpoważniejszych ograniczeń dla szybszego rozwoju mieszkalnictwa na terenie gminy. W ankiecie podkreślano również potrzebę opracowania kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym ich odbioru, segregacji i utylizacji.

#### Gospodarka

- niewydolna komunikacja drogowa, słaby układ komunikacyjny gminy,

- słaba jakość dróg (ul. Puławska), niewystarczająca ilość i jakość parkingów, marginalizacja osobowego transportu kolejowego,

- niepełne skanalizowanie gminy,

- mała wydolność oczyszczalni ścieków,

- niewystarczający stan rozwoju budownictwa socjalnego (brak środków na realizację programu budownictwa socjalnego),

- rozwój infrastruktury technicznej nie nadążający za rozwojem budownictwa i wzrostem liczby mieszkańców,

- brak planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,

- brak dróg szybkiego ruchu,

- brak szybkiego połączenia z Warszawą,

- niewystarczająco rozwinięta baza turystyczna (brak hoteli, ścieżek rowerowych),

- brak ścieżek rowerowych,

- brak strategii rozwoju gminy i planów realizacyjnych,

- brak inwestycji w starej części Piaseczna, brak rewitalizacji centrum miasta i wizji jego rozwoju,

- brak charakterystycznego dla Piaseczna produktu lokalnego,

- niewystarczające umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania szans związanych z akcesją do UE,

- mała ilość środków pozyskanych z zewnątrz do budżetu gminy,  niewystarczająca wiedza w lokalnych instytucjach o ścieżkach zewnętrznego finansowania działań,

- brak bilansu handlu i usług (bazy transportowe, hipermarkety),

- brak koncentracji działań i współpracy instytucji otoczenia biznesu, wspomagających działalność gospodarczą,

- niewystarczający rozwój instytucji szkoleniowych działających na rzecz gospodarki,

- brak obiektów zaspokajających potrzeby kulturalne mieszkańców gminy.

W sferze gospodarczej najpoważniejszą barierą rozwojową jest niedoinwestowana sieć drogowa, stwarzająca szczególne uciążliwości w codziennych dojazdach do pracy do Warszawy. Ankiety wskazują na niezadowalającą jakość nawierzchni dróg lokalnych, problemy z parkowaniem oraz niedoinwestowanie transportu kolejowego. Respondenci zwracają uwagę na nienadążanie rozbudowy infrastruktury komunalnej za szybkim tempem urbanizacji gminy.

#### C – Sfera społeczna (rozdziel 10 punktów wg istotności)

- brak szkół i przedszkoli, izolowanie dzieci niepełnosprawnych,

- niewystarczające zaplecze socjalne i sportowe części szkół,

- niewystarczająca baza lokalowa szkół,

- zwiększająca się liczba dzieci z wadami postawy,

- wzrost patologii wśród młodzieży,

- brak wzorców zachowania i postępowania młodzieży,

- utrudnione warunki nauki i odpoczynku po zajęciach szkolnych – mała oferta zajęć dla dzieci i młodzieży,

- brak klas z przygotowaniem do zawodu na poziomie gimnazjalnym – dla młodzieży  w nauce,

- brak możliwości objęcia dożywianiem chętnych dzieci,

- wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców,

- niedostateczna współpraca pomiędzy Policją a społeczeństwem,

- niski stopień  poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,

- niewystarczająca baza lecznictwa otwartego,

- brak szlaków oraz informacji turystycznej,

- wzrastające wydatki w pomocy społecznej będące konsekwencją ubożenia społeczeństwa,

- wysoki wskaźnik przestępczości,

- szczególne zagrożenie narkomanią.

W ankiecie wskazywano na zauważalny wzrost patologii wśród młodzieży, którego pośrednim efektem jest obniżenie poczucia bezpieczeństwa znacznej części mieszkańców miasta. Mając na względzie poprawę sytuacji w tym zakresie celowe będzie doinwestowanie bazy lokalowej związanej z ofertę czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Respondenci wskazywali na zbyt małą, w stosunku do potrzeb, aktywność instytucji i organizacji działających w sferze kultury, edukacji, sportu i rekreacji, skierowanej do młodzieży szkolnej.

D – Zarządzanie

- niewystarczająca zakres własnych środków na realizowanie inwestycji,

- niski poziom dotacji celowych ze zewnętrznych,

- słabe przygotowanie merytoryczne lokalnych liderów politycznych,

- brak Agencji Rozwoju Lokalnego lub innego podmiotu działania gminy,

- niewystarczający poziom współpracy społeczności lokalnej,

- brak rozpoznawalnego symbolu Piaseczna i atrakcji lokalnej,

- brak specyficznego dla Piaseczna produktu lokalnego,

- mała aktywność urzędników i obsługi prawnej w porządkowania centrum miasta,

- Urząd Miasta postrzegany jako niewystarczająco przyjazny dla mieszkańca.

W ankiecie wskazywano jako słabą stronę miasta w aspekcie zarządzania niezadowalający poziom współpracy z partnerami społecznymi. Organizacje pozarządowe to szczególny typ podmiotów, który może przy wsparciu administracji samorządowej realizować projekty podejmujące trudną problematykę społeczną i pozyskiwać na ich realizację środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym kontekście nieodzowne jest budowanie partnerstwa lokalnych podmiotów pozarządowych. Respondenci podkreślili również potrzebę wykreowania pewnej przestrzeni symbolicznej integrującej lokalną społeczność. Akcentowano również niedostateczne środki na realizację inwestycji lokalnych.

A - Środowisko przyrodniczo-kulturowe (rozdziel 10 punktów wg istotności)

- znaczna, nadmierna urbanizacja terenu w otoczeniu gminy,

- zawężanie obszarów chronionych,

- bliskie sąsiedztwo Warszawy,

- zanieczyszczenie wód śródlądowych dopływających z terenów gmin sąsiednich,

- położenie geograficzne (duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych, korytarz powietrzny dla lotniska Okęcie,

- szybki i nadmierny rozwój komunikacji drogowej, lotniczej.

- znaczna, nadmierna urbanizacja terenu w otoczeniu gminy,

Jako najpoważniejsze zagrożenie zewnętrzne dla Piaseczna w zakresie problematyki przyrodniczo-kulturowej wskazywano problem zanieczyszczenia cieków wodnych płynących poprzez teren gminy. Wskazuje to na celowość podjęcia szerszych inicjatyw, wykraczających poza obszar gminy, które prowadzić będą do uporządkowania warunków wodnych i poprawy stanu środowiska. Sukces rewitalizacji miasta Piaseczna jest uzależniony od uruchomienia wieloletniego programu wykorzystania rzeki Jeziorki dla celów turystycznych. Poszczególne gminy zaangażowane w tym programie, będą tak kształtować proces inwestowania na swoich obszarach i tak kierunkować rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, aby poprawić warunki ekologiczne.

W ankiecie wskazano również - jako istotny czynnik - silne tempo urbanizacji, której stopień koncentracji oceniany jest jako nadmierny. Bezpośrednim skutkiem tych procesów rozwoju mieszkalnictwa, szczególnie w pasie obrzeżnym miasta Warszawy jest stała tendencja do ograniczania obszarów cennych przyrodniczo. W przypadku utrzymania się tej negatywnej tendencji można przewidywać w perspektywie najbliższych lat proces obniżania atrakcyjności terenów mieszkaniowych i odpływu zamożniejszych mieszkańców w inne rejony zapewniającym warunki o wyższym standardzie.

#### B – Gospodarka (rozdziel 10 punktów wg istotności)

- źle stanowione prawo, brak czytelnych zasad interpretacji aktów prawnych,

- całkowite zablokowanie układu komunikacyjnego gminy,

- wzrost przestępczości zagrażającej przedsiębiorcom i mieszkańcom,

- osłabienie gospodarki wpływające na zmniejszanie ilości miejsc pracy, spadeknadmiernyającolnej, lecznictwa otwartego,ą,nie,                                                                000000000000000 rentowności firm,

- niski poziom absorpcji środków z UE – brak dobrej organizacji państwa w zakresie pozyskania funduszy,

- brak krajowej koordynacji działań w planowaniu przestrzennym,

- odpływ inwestycji z Polski,

- wejście w struktury UE,

- bliskość Warszawy (większa atrakcyjność inwestycyjna aglomeracji warszawskiej – odciąganie potencjalnych inwestorów z gminy Piaseczno),

- zagrożenia dla gminy związane z rozbudową lotniska i budową autostrady.

Oceniając zagrożenia zewnętrzne odnoszące się do gospodarki wskazywano źle stanowione prawo oraz brak przejrzystych reguł funkcjonowania państwa prawa. Podnoszono również czynniki niezadowalającego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Czynniki wzrostu przestępczości i zbyt niskiego zdaniem ankietowanych poziomu bezpieczeństwa wywiera negatywny wpływ również sferę gospodarczą. Obok działań prewencyjnych istotne znaczenie ma profilaktyka. W tym kontekście szczególnego wsparcia wymagają projekty społeczne adresowane do grup z dysfunkcjami społecznymi. Adresatem pomocy, również inicjowanej przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki kultury, są dzieci i młodzież, szczególnie z rodzin najuboższych, obciążonych patologiami społecznymi.

W ankietach, jako istotny czynnik gospodarczy, sygnalizowano także ograniczoną funkcjonalność układu drogowego, szczególnie w kontekście uciążliwości codziennych dojazdów do pracy do Warszawy.

#### C - Sfera społeczna (rozdziel 10 punktów wg istotności)

- bliskość Warszawy,

- wchłanianie lokalnej kultury przez aglomerację warszawską, zanik lokalnych tradycji i lokalnej tożsamości,

- duże wolne przestrzenie przeznaczone do urbanizacji w sąsiednich gminach (odciągnięcie inwestorów do sąsiednich gmin),

- napływ imigrantów zza wschodniej granicy (konkurencja na rynku pracy, wzrost przestępczości).

Oceniając czynniki zewnętrzne, stanowiące zagrożenie dla miasta Piaseczno, respondenci podkreślali negatywny wpływ aglomeracji stołecznej na lokalną kulturę, skutkujący zanikiem lokalnych tradycji i tożsamości. Wskazuje to na celowość wspierania działań aktywizujących sferę zagospodarowania czasu wolnego, realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe. Priorytetowo powinny być traktowane te projekty, które wzmacniać będą ofertę kulturalną i przyczyniać się do wzrostu świadomości lokalnej. Dzieci i młodzież, ale również osoby starsze mogą i powinny być adresatem przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych budujących tożsamość, patriotyzm i promujących wiedzę o regionie.

W ankiecie zwracano również uwagę na znaczący napływ obcokrajowców, którzy stanowią konkurencję na rynku pracy. Sygnalizowane są również obawy, że osoby przyjezdne mogą przyczyniać się do wzrostu przestępczości.

D – Zarządzanie (rozdziel 10 punktów wg istotności)

- słaba współpraca pomiędzy gminami w powiecie piaseczyńskim,

- niewystarczająca ilość środków na finansowanie zadań samorządów,

- niedostateczne przygotowanie struktur państwa do absorpcji środków z UE,

- zbyt szybko zmieniające się prawo i duża ilość nowych rozwiązań, brak rozporządzeń wykonawczych,

- brak stabilnego systemu prawnego (sprzeczność aktów prawnych),

- przekazywanie samorządom zadań państwa bez dostatecznego zabezpieczenia strony finansowej,

- słaba koniunktura gospodarcza kraju,

- polityka finansowa państwa ograniczająca dochody własne gmin,

- brak spójnej, narodowej w strategii w zakresie komunikacji, gospodarki gruntami.

W aspekcie zarządzania respondenci zwracali uwagę na istotny czynnik współpracy sąsiedzkiej, negatywnie wpływający również na rozwój miasta Piaseczno. Współpraca międzygminna, której poziom oceniany jest jako niezadowalający, traktować należy jako szansę dla innych mniejszych gmin i miejscowości położonych w subregionie. Niezbędne są skuteczne narzędzia wsparcia dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Wsparcia wymagają także organizacje pozarządowe, ze względu na swój słaby potencjał instytucjonalny. Stąd tak rzadko, samodzielnie inicjują podejmowanie realizacji projektów, również tak ważnych dla lokalnych społeczności jak m.in. aktywizacja zagrożonych grup społecznych czy aktywności kulturalne. Działania i inicjatywny ze strony samorządu regionalnego i władz lokalnych, zdaniem respondentów, jedynie częściowo odpowiadają na istniejące potrzeby w tym zakresie.

Jako istotny czynnik ograniczający skuteczne działania zarządcze wskazywano w ankiecie również przekazanie administracji samorządowej szeregu nowych zadań publicznych bez przesunięcia adekwatnych środków na sfinansowanie ich realizacji.

A - Środowisko przyrodniczo-kulturowe

- przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE),

- możliwość korzystania z funduszy strukturalnych (Sektorowe Programy Operacyjne) na finansowanie zadań w zakresie zachowania i ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego,

- rozwój turystyki i agroturystyki – zwiększający się popyt na tego typu usługi,

- bliskie sąsiedztwo Warszawy,

- narastające zapotrzebowanie społeczeństwa dużych aglomeracji na aktywne formy spędzania wolnego czasu,

- prawodawstwo UE sprzyjające zachowaniu i ochronie środowiska przyrodniczo-kulturowego,

- regionalny system obszarów chronionych z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym.

Ankieta wykazała, że fundusze strukturalne są postrzegane jako istotne źrodlo finansowania projektow mających wpływ na rozwój spoleczno-gospodarczy poprzez finansowanie w dzialan zmierzajacych do zachowania i ochrony srodowiska przyrodniczo-kulturowego. Nowe przedsięwzięcia mają większe szanse realizacji, gdyż będą dofinansowane ze środków zewnętrznych wobec budżetow samorządowych. Szczegolne znaczenie ma wsparcie w programie rewitalizacji dla tych podmiotów lokalnych, ktore beda skierowane na rozwoj turystyki, m.in. poprzez doinwestowanie bazy lokalowej gospodarstw agroturystycznych. Nalezy przewidywać wzrost zainteresowania ofertą aktywnych form spędzania wolnego czasu, ktora powinna być przygotowana pod katem potrzeb mieszkancow aglomeracji stolecznej. Celowe jest dalsze promowanie lokalnych atrakcji.

#### B – Gospodarka

- rozwój obszaru metropolitarnego Warszawy,

- możliwość współdziałania z różnymi partnerami przy pozyskiwaniu funduszy zUE,

- wejście Polski w struktury UE,

- możliwość finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych z funduszy UE (Sektorowe Programy Operacyjne, Fundusze Przedakcesyjne),

- możliwość finansowania rozwoju przedsiębiorstw z funduszy UE (Sektorowe Programy Operacyjne np. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Fundusze Przedakcesyjne – np. Phare SSG 2002 – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych),

- rozbudowa układu komunikacyjnego Warszawy i obszaru metropolitarnego,

- bliskość dużego rynku zbytu (bliskość Warszawy),

- bliskość lotniska Okęcie,

- duża możliwość wsparcia rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- bliskość sprawnych układów komunikacyjnych – trasa katowicka i krakowska.

- napływ kapitału krajowego i zagranicznego.

Wyniki sondażu wskazują, że w ocenie uczestników badania sąsiedztwo aglomeracji stołecznej ma decydujące znaczenie dla kształtowania rozwoju gospodarczego Piaseczna. Warszawa stanowi nie tylko miejsce pracy dla licznej grupy mieszkańców gminy  ale również bardzo chłonnym rynkiem zbytu na towary i usługi z Piaseczna. Dlatego rozbudowa układu komunikacyjnego wiążącego gminę z Warszawą jest w opinii respondentów głównym czynnikiem warunkującym możliwości dalszego rozwoju gospodarczego. Codzienne trudności transportowe kształtują standard życia na niezadawalającym poziomie.

#### C - Sfera społeczna

- bliskość Warszawy z jej infrastrukturą społeczną i kulturalną,

- łatwy dostęp do edukacji i podnoszenia poziomu intelektualnego społeczeństwa,

- położenie w otoczeniu stosunkowo dobrze rozwijających się gmin powiatu piaseczyńskiego,

- siedziba Starostwa Powiatowego w Piasecznie,

- regulacje ogólnokrajowe zobowiązujące do podniesienia jakości środowiska,

- napływ kapitału krajowego i zagranicznego,

- dostęp do terenów zielonych, istniejące obszary chronione,

- możliwość korzystania z funduszy strukturalnych (Sektorowe Programy Operacyjne, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) na finansowanie zadań w zakresie aktywizacji i rozwoju zasobów ludzkich.

W odniesieniu do sfery spolecznej ankieta potwierdziła, że sąsiedztwo aglomeracji stolecznej a szczegolnie szeroka oferta instytucji kultury oraz infrastruktura społeczna Warszawy są traktowane jako istotna szansa rozwojowa dla Piaseczna. Respondenci wskazywali rowniez, że obszary chronione i tereny przyrodnicze, moga stanowic dodatkową atrakcję. Ponadto zwracano uwagę na dostępnosc funduszy strukturalnych i mozliwość ich wykorzystania dla finansowania zadań dotyczących aktywizacji zawodowej, realizacji programów szkoleniowych zmierzających do lepszego przygotowania pracobiorców do potrzeb lokalnego rynku pracy.

D – Zarządzanie

- integracja Polski z UE,

- możliwość pozyskiwania środków z UE,

- napływ inwestorów z kraju i zagranicy,

- szeroka dostępność nowoczesnych instrumentów zarządzania,

- dobry dostęp do informacji,

- możliwość współpracy z różnymi partnerami (samorządami krajowymi i zagranicznymi) w zakresie realizacji zadań gminy,

- ewolucja prawodawstwa umożliwiającego sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie.

Szansą w zakresie zarządzania jest mozliwość pozyskania zewnętrznego finansowania ze źródeł pozabudzetowych, szczególnie z funduszy unijnych. Duże nadzieje wiązane sa z możliwosciami rozwoju współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczy to rownież pozyskania inwestorow zewnetrznych, krajowych i zagranicznych, ktorzy byliby zainteresowani uruchomieniem swojej działalnosci na terenie miasta i przez to przyczynialiby sie do tworzenia nowych miejsc pracy.

IV. Piaseczno – kluczowe płaszczyzny rozwoju miasta.

Wizja miasta Piaseczno

„Piaseczno miastem zadbanym, ekologicznym i życzliwym mieszkańcom, miastem rozwijającym swe funkcje gospodarcze w oparciu o potencjał przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój urbanistyczny, ze szczególnym wykorzystaniem atrakcyjności zabytkowej kolei wąskotorowej, miastem wspierającym rozwój aglomeracji stołecznej i Południowego Mazowsza poprzez współpracę międzygminną w zakresie turystyki i edukacji”

Misja rozwoju miasta Piaseczno

Tworzymy markowy produkt turystyczny na bazie infrastruktury kolejki wąskotorowej.

Rewitalizujemy Miasto i Człowieka.

Wspieramy ludzi kształcących się 
i doskonalących swoje kompetencje.

Integrujemy partnerów w procesie rozwoju

gospodarczo-społecznego aglomeracji i regionu Mazowsza.

4. 1. Piaseczno - przestrzeń kultury i tożsamość lokalna

Charakterystyczną cechą współczesności jest wieloetniczność, coraz wyraźniej dostrzegana w związku z napływem, także do aglomeracji stołecznej coraz liczniejszej rzeszy emigrantów. Zagadnienie wielokulturowości, czyli współistnienia odmiennych wartości i tradycji określonych w skali regionu i kraju nabiera coraz większego znaczenia. Także w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do głębszej refleksji. Piaseczno posiada liczne relikty dokumentujące obecność przedstawicieli różnych kultur i religii. Obok komunalnego cmentarza katolickiego znajduje się przecież żydowski kirkut a także zachowane świadectwa zamieszkiwania ludności protestanckiej pochodzenia niemieckiego na terenie gminy.

Największym wsparciem na drodze do powszechnego zaakceptowania istnienia odmienności kulturowych jest przekaz prawdy historycznej, który sprzyja aktywnemu kształtowaniu poprawnych zachowań na poziomie lokalnym poprzez ukazanie wkładu i obecności przedstawicieli różnych narodowości i religii w historii miasta. Efektem tego rodzaju afirmacji postawy humanistycznej bywa reakcja akceptacji, aprobaty czy wręcz życzliwości i przyjaźni do przedstawicieli innych kultur. Znajduje to swoje historyczne uzasadnienie w przekazie dziejów miasta Piaseczno, właśnie jako miejsca życia ludności różnych narodowości. Dlatego znajomość własnej kultury i tradycji, ale również obrzędów, religii czy języka innych narodów, społeczności lub grup etnicznych prowadzi do kreowania pozytywnych zachowań wśród mieszkańców.

Podjęcie i promocja zjawiska wielokulturowości na tle dziejów miasta traktować należy jako ważną oś rozwojową, istotną dla budowania tożsamości lokalnej, w szczególny sposób skierowaną ku młodzieży szkolnej, ale również niezwykle cenną dla kreowania atrakcyjnego produktu turystycznego.

4. 2. Kolejka wąskotorowa jako baza markowego produktu turystyki

Miasto Piaseczno ma długoletnie tradycję jako węzeł kolei dojazdowej. Liczne obiekty o wartości kulturowej wpisane zostały do rejestru zabytków, aby zachowane zostały dla przyszłych pokoleń. Dlatego dziedzictwo techniki należy postrzegać jako ideę, która będzie kształtowała rozwój gospodarczy miasta a także szerzej południowej części województwa mazowieckiego.

Tworząc markowy produkt turystyczny Piaseczno może wykorzystać zarówno istniejące obiekty kolei wąskotorowej bądź też pozyskać nowe powierzchnie i zaadoptować niewykorzystane tereny do budowy ośrodka kultury i edukacji technicznej.

Potencjał turystyczny doliny rzeki Jeziorki będzie wzmocniony infrastrukturą transportową kolei wąskotorowej, która sama w sobie również stanowi coraz częściej dostrzeganą ciekawostkę turystyczną, Zachowane na terenie miasta obiekty kolejowe także wpisana w krajobraz subregionu sieć stacji wzmocnią lokalny potencjał atrakcyjności turystycznej. Kampania promocyjna Kolejki Piaseczyńskiej wpisana będzie w wieloletni program działań Lokalnej Organizacji Turystycznej ukierunkowanej na turystykę weekendową mieszkańców aglomeracji stołecznej. Powstanie internetowa baza danych przedstawiająca atrakcje dziedzictwa kulturowego i przemysłowego subregionu (historia, opis miejsc wartych zwiedzenia – zabytków oraz innych pozostałości historycznych związanych z tematem, pomoc w zakwaterowaniu oraz przejazdach) koordynowana i uzupełniana przez Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (prowadzone w formie organizacji pozarządowej). Aktywizując turystykę stworzone zostaną nowe, stałe miejsca pracy w sektorze usług (hotele i schroniska, kwatery prywatne, parkingi, obsługa gastronomiczna, pamiątkarstwo, transport itp.).

4.3. Rewitalizacja Miasta, Człowieka i Przedsiębiorcy

Miasto Piaseczno sięga swoją historią do okresu średniowiecza. Zachowane zabytkowe budynki i obiekty sakralne wpisane są w historyczny układ urbanistyczny świadczą o niezwykłym genius locci tego miejsca. Miasto posiada walory historyczne, których ekspozycja i promocja może i powinna być wykorzystana jako ważny atut w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym.

Miasto koordynować będzie również proces odbudowy podmiotowości społecznej na poziomie lokalnym poprzez wsparcie struktur organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców. Odbędzie się to zarówno poprzez udostępnienie infrastruktury (pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych itp.) z wykorzystaniem środków unijnych, jak i wsparcie tworzenia struktury organizacji zrzeszających stowarzyszenia piaseczyńskie oraz piaseczyńskich przedsiębiorców i rzemieślników. Krytyczna jest pomoc merytoryczna w pozyskiwaniu środków unijnych poprzez wsparcie procesu przygotowywania projektów, aplikowania o środki unijne a następnie wdrażania projektów, które uzyskają akceptację UE. Proces ten będzie budowany na bazie ścisłej współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i przedsiębiorcami, zaś do pozyskiwania zewnętrznego finansowania zostaną zaangażowani studenci wyższych lat uczelni ekonomicznych i społecznych.

4.4. Miasto ludzi kształcących się i doskonalących swoje kompetencje.

Każdy człowiek może i powinien poszerzać swoją wiedzę o otaczającym świecie dążąc do zrozumienia nim rządzących praw. Oznacza to celowość podjęcia wyzwania, jakim jest ustawiczne kształcenie, w tym również nabywanie większych kompetencji zawodowych, dostosowując się do wymagań zmieniającego się rynku. Wiele wskazuje na to, ze istotą sukcesu krajów przodujących w rozwoju społeczno-gospodarczym było jest uruchomienie potencjału edukacyjnego tkwiącego w każdym obywatelu. Jest to idea rozwoju, która posiada szczególne znaczenie w uruchomieniu kreatywności, przedsiębiorczości i jako taka może być adresowana do całej społeczności mieszkańców. Wykreowanie swoistej mody na naukę, jej powiązanie z działającą w mieście wyższą uczelnią a także wpisanie w rozwój miasta innych instytucji edukacyjnych na poziomie zawodowym stworzy warunki dla rozwoju gospodarczego.

Planowane jest wykorzystanie nieużytkowanych obiektów kolei wąskotorowej na terenie miasta dla umiejscowienia tam nowej generacji instytucji edukacyjnej, uczącej również poprzez kontakt z dawną techniką (kolej wąskotorowa), ogniskującej działalność kulturalną (sala koncertowa, wystawy, mediateka), ośrodek praktycznej nauki zawodu. Rozważane jest również utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w budynku dawnej kotłowni. Instytucja ma być skierowana do młodych i początkujących przedsiębiorców. Ta baza lokalowa daje podstawę do zainicjowania przez Miasto polityki promocji kształcenia, ustawicznego doskonalenia zawodowego, promocji wiedzy i przedsiębiorczości, co uznać należy za trzecią płaszczyznę rozwoju.

4. 5. Piaseczno inicjatorem rewitalizacji miast południowego Mazowsza

Piaseczno, podobnie jak inne gminy w Polsce, boryka się z szeregiem problemów związanych z postępującą degradacją obszarów miasta. Niedoinwestowana infrastruktura techniczna sprzyja negatywnym zjawiskom w sferze społeczno-gospodarczej. Wymaga to podjęcia kompleksowych działań, które doprowadzą do powstrzymania tych procesów rozszerzania obszarów dysfunkcji społecznej i stworzą warunki sprzyjające uaktywnieniu środowisk lokalnych, rozwojowi przedsiębiorczości i wzrostowi zatrudnienia oraz poprawie bezpieczeństwa w obszarach miasta zagrożonych patologią społeczną, w połączeniu z modernizacją lub rozbudową infrastruktury. Opracowane w tym celu programy i  projekty, określające zadania inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne, powinny być ujęte w lokalnych programach rewitalizacji miast, co dzięki strukturalnemu charakterowi tych zamierzeń stworzy możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ich realizację ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Jakość opracowywanych programów rewitalizacji i sposób, w jaki są tworzone bezpośrednio rzutuje na zakres aplikacji środków pomocowych udostępnionych przez Unię Europejską. Projekty wpisane do programów rewitalizacji powinny odzwierciedlać potrzeby lokalnej społeczności. Może to nastąpić jedynie poprzez uspołecznienie procesów planowania strategicznego rozwoju miast, oparcie procesu na aktywnym uczestnictwie przedstawicieli lokalnych społeczności. Programy powinny również uwzględniać kontekst regionalny i wspólne potrzeby nie tylko jednej gminy, ale szeregu sąsiadujących ze sobą samorządów. Tylko w ten sposób jest się w stanie w pełni wykorzystać potencjał regionalny, który może zostać zaprzepaszczony w przypadku odosobnionego działania związanych ze sobą przestrzennie i historycznie gmin.

Piaseczno powinno wskazywać dobry przykład planowania rozwoju w oparciu o udział mieszkańców oraz uwzględnienie aspektów integrujących ze sobą południową część regionu Mazowsza. Przykładem są inicjatywy stworzenia i rozwoju markowego produktu turystycznego związanego z doliną rzeki Jeziorki wspartego na Kolejce Piaseczyńskiej. Takie znaczenie ma również rozbudowa oferty edukacyjnej miasta oraz współpraca z sąsiednimi gminami nakierowana na stworzenie kompleksowego produktu edukacyjnego opartego na kulturze, dziedzictwie przemysłowym oraz rozwoju turystyki. Bez wątpienia najcenniejszym sposobem wsparcia innych gmin południowego Mazowsza jest oddziaływanie dobrego przykładu poprawnie zaplanowanej i rozpoczętej realizacji procesu odbudowy gospodarczej, społecznej oraz przestrzenno-środowiskowej Piaseczna.

4.6 Priorytety rewitalizacji

W ramach prac Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego analizowano kierunki działań, które ze względu na spodziewane pozytywne oddziaływanie, powinny być podjęte w pierwszej kolejności. Rozważano, które z projektów rewitalizacji odnoszących się do rozbudowy infrastruktury, zagospodarowania przestrzennego a także modernizacji i remontów budynków, które mogą być realizowane w ramach działania 3.3 ZPORR można zakwalifikować jako priorytetowe. Wśród działań inwestycyjnych związanych z rewitalizacją analizowano typy projektów, które wywierają istotny wpływ na rozwój przestrzenny miasta. Wyniki ankiety przedstawia poniższy wykres. Zdaniem respondentów szczególnie pilne są następujące rodzaje projektów (oznaczono je wytłuszczonym drukiem):

- Sektor MŚP baza lokalowa dla rozwoju małych i średnich firm (19 wskazań)

- Edukacja - remonty placówek edukacyjnych (ośrodek kształcenia bezrobotnych)

- Sport - remonty infrastruktury dla rekreacyjnych (park, ścieżki rowerowe, skate-park)

- Kultura - remont bazy lokalowej instytucji (klub, biblioteka, muzeum, dom kultury) (19 wskazań)

- Konserwacja zabytków architektury - odnowienie fasad, remonty dachów itp. (23 wskazania)

- Konserwacja zabytków po-przemysłowych – remonty fasad, dachów i otoczenia (25 wskazań)

- Ulice - modernizacja (jednie, chodniki, parkingi, stacje, przystanki, przestrzeń publiczna)

- Infrastruktura komunalna - modernizacja infrastruktury (wodociągi, kanalizacja, itp.)

- Tworzenie stref bezpieczeństwa - System monitoringu, oświetlenie uliczne

- Porządkowanie urbanistyczne - wyburzenia i nowe zagospodarowanie urbanistyczne (29 wskazań)

Projekty rewitalizacji dotyczące  sfery gospodarczej.

W tej grupie działań związanych z rewitalizacją analizowano typy projektów, które będą przyjazne dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz będę sprzyjały tworzeniu nowych miejsc pracy. Wyniki ankiety przedstawione zostały na poniższym wykresie. Wykazały one, że zdaniem respondentów szczególnie pilne są następujące rodzaje projektów (oznaczono je wytłuszczonym drukiem):

- Podatkowe zwolnienia i ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy (23 wskazania)

- Doradztwo specjalistyczne i wsparcie eksperckie dla mikroprzedsiębiorców (26 wskazań)

- Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców przeznaczone na rozwój firmy (22 wskazania)

- Kredyty i inne nowoczesne narzędzia wsparcia finansowego dla firm

- Promocja przedsiębiorczości w tym promowanie lokalnych firm i liderów biznesu

- Inwestorzy zewnętrzni – pozyskanie nowych firm tworzących stałe miejsca pracy

- Tania baza lokalowa szczególnie dla nowych firm (w tym inkubator przedsiębiorczości)

- Marketing lokalny - promocja atrakcji i zabytków dla rozwoju turystyki i usług (26 wskazań)

- Integracja - wspieranie współpracy przedsiębiorców i stowarzyszeń środowiska biznesu

- Ekonomia społeczna –rozwój firm społecznych (spółdzielnie, zakłady pracy chronionej)

Projekty rewitalizacji dotyczące sfery społecznej

Ta grupa działań związanych z rewitalizacją dotyczyła typów projektów, które będą skierowane do środowisk dysfunkcyjnych, ale również dzieci i młodzieży a także osób bezrobotnych. Projekty maja na celu wsparcie społeczne, ale również kreowanie postaw aktywności wśród mieszkańców, które będę przydatne na rynku pracy. Wyniki ankiety przedstawione zostały na poniższym wykresie. Wykazały one, że zdaniem respondentów szczególnie pilne są następujące rodzaje projektów (oznaczono je wytłuszczonym drukiem):

- Szkolenia – rozwój zasobów ludzkich (kursy, przekwalifikowania zawodowe) (28 wskazań)

- Wzmacnianie więzi rodzinnych, przeciwdziałanie wykluczeniu i patologiom społecznym

- Równe szanse dostępu do pracy, sportu, rekreacji i kultury (kobiety/mężczyźni, niepełnosprawni)

- Bezdomność – działania zapobiegające temu zjawisku

- Aktywizacja dzieci i młodzieży dot. kultury, sztuki i rozwoju zainteresowań (31 wskazań)

- Aktywizacja aktywności dorosłych dot. kultury, sztuki i rozwoju zainteresowań (19 wskazań)

- Przekwaterowania mieszkańców z powodu remontów budynków komunalnych

- Integracja społeczna – budowanie wspólnoty mieszkańców i społeczności lokalnej

- Wsparcie organizacji pozarządowych również poprzez system grantów finansowych (31 wskazań)

- Służba zdrowia – poprawa dostępu usług medycznych oraz terapeutycznych

V. Powiązanie LPR z dokumentami strategicznymi

5.1 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Piaseczno w sferze problemów, celów i zadań wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Misją województwa jest: „Mazowsze jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju.”

Osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji pozytywnie wpłynie na sytuację społeczno – gospodarczą województwa. Cele przewidziane w niniejszym Programie Rewitalizacji są zbieżne z następującymi celami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Zgodność celów LPR z celami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

| Cel Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego: | Nazwa | Zgodność z Programem Rewitalizacji |
| --- | --- | --- |
| Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców. |  |  |
| Cel strategiczny 1 | Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców województwa | W ramach Programu przewiduje się podjęcie działań których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców całego województwa (rewitalizacja obiektów pełniących funkcje turystyczne-kolejka wąskotorowa i obiekty towarzyszące, centrum informacji turystycznej, rewitalizacja parku miejskiego) |
| Cel strategiczny 2 | Zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym | Lokalny Program Rewitalizacji przewiduje zwiększenie atrakcyjności miasta Piaseczno, dzięki kształtowaniu przestrzeni publicznej, poprawie warunków edukacji, wprowadzaniu nowoczesnych technologii, rozwojowi usług turystycznych o zasięgu międzynarodowym. |
| Cel strategiczny 3 | Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju | Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczą wyrównywania warunków życia mieszkańców miasta dzięki inwestycjom infrastrukturalnym i społecznym realizowanym z dbałością o ochronę środowiska naturalnego. |
| Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji są także zgodne z Celami pośrednimi Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego: 1. Rozwój kapitału społecznego - Wzrost poziomu wykształcenia, - Podniesienie standardów ochrony zdrowia, - Wzrost zatrudnienia w regionie, - Dążenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, - Intensyfikacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, - Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych - Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast, - Budowa i rozwój infrastruktury społecznej, - Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji regionalnej - Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego |  |  |

W dokumencie strategii kilkakrotnie przywołano problematykę rewitalizacji, wskazując na konkretne kierunki działań zmierzających do wzmocnienia potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast. W układzie tym powinny zostać silnie uwidocznione działania zmierzające do rewitalizacji miast, ochrony obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo.

5.2 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Miasto i gmina Piaseczno zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego włączone w obszar aglomeracji warszawskiej. Wśród cech programowo-przestrzennych aglomeracji stołecznej wskazano pewne zagadnienia istotne z punktu widzenia rewitalizacji miasta Piaseczno:

• zaakcentowano duży i stale rosnący potencjał gospodarczy, intelektualny, kapitałowy i instytucjonalny skoncentrowany głównie na obszarze Warszawy,

• wskazano szczególną wartość obszarów otaczających stanowiących „Zielony Pierścień Warszawy” w tym kontekście wymieniono Chojnowski Park Krajobrazowy oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, akcentując bogactwo środowiska kulturowego,

• podkreślono duże znaczenie turystyczno-wypoczynkowe terenów atrakcyjnych przyrodniczo położonych wokół Warszawy,

• podano niska wydolność układu komunikacyjnego – w tym brak rozwiązań obwodowych i niewystarczająca ilość powiązań komunikacyjnych wewnątrz aglomeracji, niefunkcjonalny rozkład ruchu i niskie parametry techniczne dróg,

• zwrócono uwagę na nienadążanie systemów infrastruktury technicznej, zwłaszcza komunalnej, za postępującą urbanizacją.

Plan zagospodarowania przestrzennego określa misję dla obszaru województwa mazowieckiego następująco:

„Stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu’.

W Piasecznie Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w ten proces, skupiając interwencję na obszarze zdegradowanego centrum miasta.

5.3 Strategia rozwoju powiatu piaseczyńskiego

Wizja przyszłości

Strategia rozwoju powiatu piaseczyńskiego przedstawia wizję przyszłości, w której teren powiatu wpisany w obręb Obszaru Metropolitalnego Warszawy, będzie atrakcyjnym i przyjaznym miejscem zamieszkania, rekreacji i turystyki oraz prowadzenia "przyjaznej dla środowiska" działalności gospodarczej ze względu na dogodne powiązania komunikacyjne z Warszawą, wysokie walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, dostępność miejsc pracy w powiecie i Warszawie oraz wysoki standard usług komunalnych i społecznych. Dzięki przedsiębiorczości i aktywności samorządu powiatu i samorządów gmin oraz ich dobrej współpracy wykorzystany zostanie lokalny potencjał oraz szanse rozwojowe do wykształcenia dominujących funkcji: mieszkaniowej, turystyczno-rekreacyjnej oraz usług i produkcji.

Miasto Piaseczno - stolica powiatu będzie głównym ośrodkiem administracyjno-usługowym, a także ośrodkiem przemysłu opartego na zaawansowanych technologiach, nieszkodliwych dla środowiska przyrodniczego. W powiecie piaseczyńskim będą umiejscowione atrakcyjne ośrodki i obszary wypoczynku - zarówno dla mieszkańców tego terenu, jak i mieszkańców Warszawy. Zagospodarowane zostaną m.in. tereny nadwiślańskie i dolina rzeki Jeziorki. Rodzaje i formy zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego dostosowane będą do walorów przyrodniczych i kulturowych.

Strategia stwierdza, że działalność gospodarcza koncentrować się będzie w miastach na terenie powiatu, wzdłuż głównych tras komunikacyjnych oraz w niektórych miejscowościach wiejskich. Funkcjonować będzie znaczna liczba podmiotów świadczących usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem. Wysoki, niejednokrotnie wyższy niż stołeczny będzie standard usług ponadpodstawowych w zakresie oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji. Obiekty i urządzenia usług ponadpodstawowych koncentrować się będą przede wszystkim w Piasecznie.

Sprawny, komfortowy i bezpieczny będzie system komunikacji zbiorowej dzięki synchronizacji transportu drogowego i kolejowego. Zmodernizowana będzie linia kolejowa a przy dworcach i stacjach kolejowych będą zorganizowane parkingi i przystanki w systemie

"park and ride". Dobre będą warunki transportu autobusem i samochodem indywidualnym dzięki zwiększeniu istniejących ciągów drogowych i budowy nowych tras (lokalnych i ponadlokalnych). Bezpieczne będzie poruszanie się rowerem i pieszo dzięki odpowiedniemu systemowi ścieżek rowerowych i chodników. Nastąpi pełne pokrycie zapotrzebowania mieszkańców i podmiotów gospodarczych na usługi komunalne. Wysoka wobec tego będzie jakość życia ludności w miejscu zamieszkania i pracy oraz wysoki standard ochrony środowiska na terenie powiatu. Będzie to teren zdrowego i czystego miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku, a jego mieszkańcy postrzegani będą jako ludzie potrafiący umiejętnie użytkować i pielęgnować walory przyrodnicze. Dobra kondycja środowiska oraz aktywna postawa władz i mieszkańców na rzecz jego ochrony staną się ważnymi atutami rozwojowymi powiatu, dzięki którym będzie on z powodzeniem konkurował z innymi jednostkami terytorialnymi w Obszarze Metropolitalnym Warszawy.

MISJA - generalna zasada i nadrzędny cel strategii rozwoju

Misją Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego, obejmującego 6 gmin (Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn) jest prowadzenie polityki równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego powiatu w ramach złożonego układu osadniczego, jakim jest Obszar Metropolitalny Warszawy - w celu poprawy

warunków życia mieszkańców, kształtowania ładu przestrzennego oraz trwałego zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych.

Strategia sformułowała cztery równorzędne cele:

A. Poprawa stanu sanitarnego i wzmocnienie kondycji przyrodniczej powiatu

B. Usprawnienie komunikacji - zbiorowej i indywidualnej

C rozwój rekreacji i turystyki dla mieszkańców powiatu i Warszawy

D. Zapewnienie mieszkańcom dostępności do usług ponadpodstawowych oraz wysokiego ich standardu

5.4 Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Piaseczno

W projekcie Strategii w następujący sposób określono wizje i misje władz miasta i gminy

Piaseczno:

Wizja przyszłości gminy:

• Piaseczno jest gminą otwartą, gościnną bezpieczną i spełniającą oczekiwania jej mieszkańców oraz inwestorów.

• Piaseczno jest centrum usług turystyczno – rekreacyjno - sportowych z wykorzystaniem walorów krajobrazowych, wyjątkowych terenów zielonych (Chojnowski Park Krajobrazowy), walorów lokalizacyjnych i infrastrukturalnych dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

• Gmina Piaseczno jest liderem gospodarczym, posiada wyjątkowe walory mieszkaniowe i atrakcyjne tereny inwestycyjne w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy.

• Gmina Piaseczno to miejsce blisko stolicy, w którym każdy może prowadzić swoją aktywność zawodową, rozwijać swoją przedsiębiorczość w przyjaznym, bezpiecznym środowisku naturalnym i społecznym.

Misja gminy:

1.

Piaseczno to gmina zrównoważonego rozwoju, atrakcyjna dla Mieszkańców, gości i inwestorów bogactwem terenów zielonych Oraz terenów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie Stolicy.

2.

Piaseczno to lider gospodarczy w bezpośredniej bliskości Warszawy, gmina otwarta dla inwestorów, z dobrym układem Komunikacyjnym, rozwiniętą bazą usług turystycznych i

Rekreacyjnych, bezpieczna i gościnna, spełniająca oczekiwania Mieszkańców.

Dla poszczególnych stref problemowych, określanych w Strategii jako obszary problemowe,

określono następujące cele nadrzędne:

Ład gospodarczy - Rozwinięta gospodarka przyjazna dla środowiska przyrodniczego

Ład środowiskowo-przestrzenny - Skutecznie chronione i efektywnie wykorzystane walory

środowiska przyrodniczo –kulturowego

Ład społeczny - Zdrowi i aktywni mieszkańcy gminy, mający poczucie bezpieczeństwa i

stabilizacji życiowej.

Ład polityczno -instytucjonalny (zarządzanie gminą) - Sprawne funkcjonowanie Urzędu i

skuteczna realizacja zadań własnych gminy.

Dla poszczególnych elementów środowiska geograficzno-społeczno określono następnie cele

strategiczne i szczegółowe. Poniżej przedstawiono wybrane cele pod kątem określenia

przyszłego kierunku i intensywności wykorzystania terenów w mieście i gminie.

Cele strategiczne dotyczące środowiska przyrodniczo-kulturowego koncentrowały się wokół spraw ekologii, rozwinięcia turystyki weekendowej, zachowania walorów krajobrazowych i zasobów dziedzictwa kulturowego oraz uatrakcyjnieniu otwartych terenów zielonych.

Główne cele szczegółowe wiążące się z programem rewitalizacji to: ograniczenie lokalnego ruchu samochodowego w centrum miasta i rozbudowa obwodnicy w Piasecznie, realizacja programu budowy dróg rowerowych, właściwa gospodarka odpadami (segregacja odpadów komunalnych) a także pełne skanalizowanie gminy. Obok tego jako cele szczegółowe wskazano: skuteczny system edukacji ekologicznej dla mieszkańców, rozwinięcie różnorodnych formy turystyki weekendowej także na terenach wiejskich, rozbudowanie bazy turystycznej, infrastruktury turystycznej, wykorzystania walorów przyrodniczych i turystycznych rzeki Jeziorki.

W aspekcie gospodarczym jako cele strategiczne wskazano m.in : udrożnienie układu komunikacyjnego, zrewitalizowanie centrum miasta Piaseczna, uporządkowanie gospodarki komunalnej gminy, koncentrację działań gminy na inwestycjach infrastrukturalnych (wodociągi i kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, sieć ciepłownicza), uporządkowanie ładu przestrzennego gminy oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych gminy pod kątem rozwoju turystyki i rekreacji ( rzeka Jeziorka, kolejka wąskotorowa, Las Chojnowski).

Cele szczegółowe dotyczące sfery gospodarczej, związane z programem rewitalizacji to m.in.:

budowa bezkolizyjnych skrzyżowań na ciągu ul. Puławskiej, zwiększenie liczby kursujących pociągów do Warszawy lub uruchomienie szybkiej kolei do Warszawy, budowa parkingów przy stacji PKP i/lub zajezdni trolejbusów (dla systemu Park and Ride), zorganizowanie transportu dowożącego mieszkańców do stacji PKP. Jako istotny cel szczegółowy wskazano wdrożenie programu rewitalizacji centrum Piaseczna. Ponadto również uzupełnienie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej gminy, zaadaptowanie stacji PKP kolejki wąskotorowej pod kątem utworzenia Centrum Kulturalnego i wybudowanie amfiteatru,

W aspekcie społecznym wskazano następujące cele strategiczne wiążące się z programem rewitalizacji: ograniczanie bezrobocia i ograniczenie sfery ubóstwa w gminie, zwiększenie stopnia zintegrowania mieszkańców, zwiększenie pozazawodowej aktywności mieszkańców. Jako ważne cele wskazano dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej i dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb mieszkańców.

Jako odrębny cel wskazano zrewitalizowanie centrum miasta. Obok tego zawarto dyspozycję dotyczącą zmniejszenia skali bezdomności w gminie, poprawy dostępu do lecznictwa szpitalnego i specjalistycznego a także objęcie wsparciem osób będących w potrzebie (osoby starsze, niepełnosprawne, uzależnione) oraz zwiększenie stopnia integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi.

Jako cele szczegółowe wskazano uruchomienie (budowa) Centrum Kultury w zrewitalizowanym centrum  miasta, uruchomienie (zaadaptowanie istniejącej infrastruktury) na Młodzieżowy Dom Kultury, modernizację istniejących szkół i rozbudowę szkół podstawowych, zabezpieczenie lokali socjalnych dla osób zamieszkujących lokale komunalne

w centrum miasta. Ponadto wskazano jako istotne przyciągnięcie inwestorów z branży rozrywkowej i gastronomicznej do centrum miasta, zagospodarowanie parku miejskiego (estrada letnia-amfiteatr, miejsca do aktywnego wypoczynku, dworu na wyspie, skate parku). Obok tego znalazła się dyspozycja dotycząca utworzenia „ośrodka zatrudnienia socjalnego”, zwiększenia liczby lokali socjalnych (wykorzystanie istniejących nieruchomości oraz budowa nowych) oraz zlikwidowanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na terenie gminy.

VI. Wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem

6.1. Określenie granic obszaru rewitalizacji według zaleceń zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WM – Załącznik 6 – Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Zgodnie z ww. zasadami Lokalny Program Rewitalizacji zatwierdzony uchwałą jst powinien zawierać charakterystykę obszarów zdegradowanych przeznaczonych do odnowy (lokalizacja, kryteria wyboru, wielkość wskaźników, źródła pozyskaniu informacji nt. wielkości wskaźników).

Kryteria wyboru obszarów przeznaczonych do rewitalizacji są następujące:

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

- wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

- niekorzystne trendy demograficzne,

- niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji,

- wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

- szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,

- niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,

-	wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,  porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,  niski poziom wydajności energetycznej budynków,

Dla uznania danego obszaru za kwalifikujący się do objęcia rewitalizacją konieczne jest wykazanie spełnienia, co najmniej dwóch ze wskazanych kryteriów. Dobór wskaźników do ww. kryteriów należy do jednostki samorządu terytorialnego.

  - Cechy zdegradowanego obszaru miejskiego i poprzemysłowego w Piasecznie

W trakcie prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji przeanalizowano sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną miasta oraz na podstawie przyjętych wskaźników i ich odniesienia do całego obszaru Piaseczna wyznaczono te fragmenty miasta, na których zdiagnozowano utrzymujący się stan natężenia jednocześnie następujących zjawisk kryzysowych:

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia

- wysoka stopa długotrwałego bezrobocia

- wysoki poziom przestępczości i wykroczeń

- niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego

W ramach prac analitycznych zestawione zostały informacje z kartotek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z bazy danych z Powiatowego Urzędu Pracy. Celem analiz było sporządzenie planszy rozmieszczenia przestrzennego dysfunkcji społecznych na terenie miasta Piaseczna. W oparciu o te dane zostały sporządzone zestawienia oraz mapy przedstawiające rozkład przestrzenny tych negatywnych zjawisk. Pozwoliło to na wyznaczenie rejonów skupienia dysfunkcji społecznych i gospodarczych. Porównując rysunki pomiędzy sobą można wyznaczyć granice rejonów koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. W wielu przypadkach przebieg granic nakłada się na siebie. Właśnie te fragmenty miasta noszą znamiona degradacji, które kwalifikują do objęcia procesem rewitalizacji.

Naniesienie na mapę miasta lokalizacji skumulowanych zjawisk kryzysowych umożliwiło ustalenie granic obszaru, który ma być objęty procesem rewitalizacji.

Koncentracja dysfunkcji spolecznych wg danych PUP Piaseczno (pazdziernik 2005r.)

Liczba przypadkow i rodzaje dysfunkcji spolecznych w centrum Piaseczna

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne, ktorym przysluguje zasilek

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne, ktorym nie przysluguje zasilek

Liczba przypadkow i rodzaje dysfunkcji spolecznych w centrum Piaseczna

Koncentracja dysfunkcji spolecznych wg danych MOPS Piaseczno (pazdziernik 2005r)

O Alkoholizm

O Narkomania	O Byli wiezniowie

O Niepełosprawnosc (orzeczenie lekarskie)             O Dzieci z rodzin niepełrych

O Dhigotrwala choroba	O Dzieci w rodzinach wielodzietnych

O Bezdomnosc	O Przemoc domowa

O Choroba psychiczna	O Bezrobocie rejestrowane w PUP

O Uposledzenie umyslowe	O Niewydolnosc wychowawcza

W tabeli poniżej przedstawiono wartości badanych wskaźników wraz z ich odniesieniem do obszaru całego miasta.

| Kryteria, wskaźniki i ich wartości referencyjne zastosowanie przy wyznaczaniu obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi Kryterium | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń | Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności | Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym | Liczba przestępstw na 1 tys. ludności |  | Udział budynków bez wodociągu/do ogólnej liczby budynków (w %) | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989/do ogólnej liczby budynków (w %) |
| Źródło danych wyznaczenia średniej | dane za 2006 | dane za 2009 | dane za 2006 |  | dane za 2002 | dane za 2002 |
| Miasto Piaseczno | b.d. | 1,02 | 60,42 |  | 4,33 | 65,20 |
| Wartość dla obszarów objętych wsparciem | 48,58 | 1,15 | 107,94 |  | 7,72 | 82,62 |
| Definicja wskaźnika | Osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej | Stopę bezrobocia długotrwałego rozumie się jako stosunek liczby osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy do liczby osób w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59, mężczyźni 18-64) | Ilość przestępstw stwierdzonych ogółem |  | Budynek wyposażony w wodociąg – budynek, w którym wszystkie, bądź niektóre mieszkania posiadają kran z wodą bieżącą (bez względu na to czy jest to zimna czy ciepła woda), lub jest on poza mieszkaniem – ale wewnątrz tego budynku np. w korytarzu. Według długości przewodów rozdzielczych doprowadzających wodę od źródła (ujęcia wody) do budynku rozróżnia się instalację jako: sieciową urządzenie lokalne | Ilość budynków mieszkalnych powstałych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych |
| Źródło danych | Ośrodki Pomocy Społecznej | Powiatowy Urząd Pracy | Komenda Policji |  | Dane administracyjne | Dane administracyjne |

Jako obszar rewitalizacji wskazano także tereny poprzemysłowe, gdzie przesłanką jest stan degradacji technicznej obiektów budowlanych oraz wysoki wskaźnik przestępczości.

6. 3.  Określenie granic obszaru rewitalizacji

Główną przesłanką dla określenia granic obszaru zdegradowanego jest wyższy, w porównaniu z innymi rejonami miasta, poziom bezrobocia mieszkańców a także stwierdzone liczne przypadki ubóstwa. Istotnymi czynnikami przesądzającymi o stwierdzeniu zjawiska degradacji urbanistycznej są również informacje o trudnych warunkach mieszkaniowych i niskim standardzie wyposażenia technicznego mieszkań a także potwierdzony stan niedoinwestowania infrastruktury komunalnej oraz zły stan techniczny budynków mieszkalnych. Mieszkańcy obszaru zdegradowanego, reprezentują rodziny słabsze ekonomicznie, o niższym wykształceniu i mniejszej aktywności w sferze przedsiębiorczości. Istotną cechą degradacji jest również odnotowany wyższy wskaźnik przestępczości.

Obszar rewitalizacji, wyznaczony na podstawie wartości wskaźników przedstawionych w tabeli powyżej obejmuje centralną część miasta ograniczoną ulicami: Młynarska, Armii Krajowej, Bolesława Prusa, Niecała, Gerbera, Wojska Polskiego, Nadarzyńska, Potok Nad Perełką, Kościelna, Chyliczkowska, Wojska Polskiego, Okulickiego, Puławska.

6.5. Cele rewitalizacji w Piasecznie

W ramach procesu rewitalizacji na obszarze zdegradowanym będą podjęte działania zachęcające do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, która generować będzie miejsca pracy oferując niezbędną infrastrukturę i bazę lokalową do prowadzenia działalności gospodarczej, w warunkach zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta ma na celu ożywienie gospodarcze i społeczne, a szczególnie zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, poprzez nadanie doinwestowanym obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym terenów mieszkaniowych, ma na celu odnowę obiektów oraz przestrzeni publicznej, aby podnieść standard życia w miastach i poprawić warunki zamieszkiwania. Zdegradowane tereny poprzemysłowe będą, w ramach procesu rewitalizacji, podlegać przekształceniom, które zmienić mają ich dotychczasowy, utylitarny sposób użytkowania. Nowy sposób przeznaczenia obiektów poprzemysłowych, zgodnie z dyspozycjami ZPORR, powinien wiązać się z funkcjami gospodarczymi, społecznymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, rekreacyjnymi lub turystycznymi.

Rewaloryzacja urbanistyczna polega na wspieraniu kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na obszarach objętych rewitalizacją.

Obok przedsięwzięć inwestycyjnych, w ramach procesu rewitalizacji, wspierane będą również te działania, które skierowane są na rzecz walki z patologiami społecznymi, przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego mieszkańców, którzy wraz z rodzinami, w konsekwencji niekorzystnych zmian na rynku pracy, znaleźli się w trudnej sytuacji. Podejmowane projekty powinny, w szerszym sensie, służyć dla zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego.

VII. Podokresy programowania

Dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji ustala dwa okresy programowania:

- Rok 2006

- Lata 2007-2013

Podokres 2006 bedzie obejmowal realizacje zadan pilotazowych, kontynuacje realizowanych projektow inwestycyjnych. Wykonane bedzie szereg niezbednych prac przygotowawczych dla zapewnienia warunkow i realizacji projektow w kolejnym okresie finansowania.

Podokres 2007 - 2013 bedzie obejmowal realizacji zaprogramowanych zadan w tym przedsiewzieć inwestycyjnych.

Przyjety podzial czasowy odpowiada harmonogramowi budzetowania Unii Europejskiej i jest podporzadkowany programowaniu funduszy strukturalnych.

VIII. Planowane działania rewitalizacji w latach 2007-2013

Projekt nr 1 Program poprawy stopnia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy: rozbudowa monitoringu miejskiego

Główny realizator: Gmina Piaseczno

Budżet projektu: 120 tys.–2009, 120 tys.-2010, 120 tys.-2011, 120 tys. - 2012

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2009-2012

Projekt nr 2 Odbudowa, renowacja nieruchomości infrastruktury na stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe z przeznaczeniem ich na cele realizacji zadań turystycznych, komunikacyjnych, muzealnych

Główny realizator: Gmina Piaseczno, Piaseczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei Wąskotorowej

Szacunkowy budżet projektu: 4 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010-2013

Projekt nr 3 Remont szlaku Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej w celu utworzenia szlaku turystycznego na trasie Piaseczno-Mała Wieś k/ Grójca

Główny realizator: Gmina Piaseczno, Piaseczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei Szacunkowy budżet projektu: 7 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010 - 2013

Projekt nr 4 Wybudowanie sali widowiskowej na terenie Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej

Główny realizator: Gmina Piaseczno, MGOK

Szacunkowy budżet projektu: 15 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu 2010-2013

Projekt nr 5 Filia Muzeum Regionalnego w Piasecznie

Główny realizator: Piaseczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei Wąskotorowej, MGOK

Szacunkowy budżet projektu: 500 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010-2011

Projekt nr 6 Ożywienie społeczno-kulturalne zdegradowanych obszarów Piaseczna poprzez adaptację budynku byłej Komendy Policji na cele stworzenia centrum aktywności i integracji mieszkańców.

Główny realizator: Gmina

Budżet projektu: 6595762,26Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2008-2011

Projekt nr 7 Centrum Informacji Turystycznej

Główny realizator Gmina, przedsiębiorcy sektora turystyki

Szacunkowy budżet projektu: 200 000 zł, funkcjonowanie: 300 000 zł/rok

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010-2015

Projekt nr 8 Rewitalizacja dworca PKP w Piasecznie

Główny realizator: Gmina

Szacunkowy budżet projektu: 1 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2009-2010

Projekt nr  9 Rewitalizacja Parku Miejskiego

Główny realizator: Gmina

Szacunkowy budżet projektu: 5 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2009-2011

Projekt nr 10 Budowa sceny letniej w Piasecznie

Główny realizator: Gmina, MGOK

Szacunkowy budżet projektu: 1 000 000

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2011

Projekt nr 11 Modernizacja rynku miejskiego

Główny realizator: Gmina

Szacunkowy budżet projektu: 6 680 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010-2011

Projekt nr 12 Modernizacja Skweru Kisiela w Piasecznie

Główny realizator: Gmina

Szacunkowy budżet projektu: 2 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2008 - 2010

Projekt nr 13 Renowacja Architektury Sakralnej jako dziedzictwa narodowego w ciągu turystycznym miasta Piaseczna

Główny realizator: Kościół Św. Anny

Szacunkowy budżet projektu: 7 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010 - 2015

Projekt nr 14 Muzeum Regionalne w Piasecznie – remont, modernizacja budynku

Główny realizator: MGOK

Szacunkowy budżet projektu: 500 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010 - 2012

Projekt nr 15 Centrum Informatyczno-Biblioteczne

Główny realizator: Gmina

Szacunkowy budżet projektu: 6 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010 - 2012

Projekt nr 16 Galeria Strażnica

Główny realizator: Gmina

Szacunkowy budżet projektu: 1 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010 - 2012

Projekt nr 17  Utworzenie ciągu turystyczno-kulturalno-usługowego przy centralnych ulicach śródmieścia Piaseczna

Główny realizator: SPWNP

Szacunkowy budżet projektu: 37 000 000 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010 - 2015

Projekt nr 18 Centrum Sztuki, Kultury i Turystyki – „Regenerówka”

Główny realizator: Tomasz Szumiński

Szacunkowy budżet projektu: b.d.

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010 - 2012

Ze wskazanych projektów, za pilnie potrzebne uznano projekty inwestycyjne dotyczące adaptacji na cele społeczne, kulturalne, gospodarcze budynku po byłej Komendzie Powiatowej Policji oraz rewitalizację parku miejskiego. W dalszej kolejności wskazano projekt dotyczący budowy Sali Widowiskowej a także doinwestowania dworca PKP.

IX. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2006-2013

Przewidywane źródła finansowania zadań

Przewidywanymi źródłami finansowania zadań będą:

1) środki własne budżetu miasta lub innych beneficjentów,

3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

4) środki z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego,

5) inne środki finansowe, włączając środki osób fizycznych

Wybrane narzedzia finansowo-organizacyjne wspierajace rewitalizacja

Jednym z glownych priorytetow dzialania gminy w obszarze rewitalizacji jest przywrocenie dobrego stanu technicznego oraz zagospodarowanie otoczenia zdekapitalizowanych nieruchomosci znajduj acych sie na terenie Srodmiescia. Gmina przygotowuje zestaw narzedzi finansowych, ktore zostana przedlozone do uchwalenia Radzie Gminy. Narzedzia finansowe sluzyc beda do skutecznego zaangazowania w podejmowanych dzialaniach remontowych i modernizacyjnych uzytkownikow nieruchomosci w obszarze rewitalizacji poprzez zaproponowanie pewnego zakresu wsparcia finansowego. Oferta zostanie skierowana zarowno do najemcow lokali komunalnych, jak i wlascicieli lokali wykupionych w budynkach wspolnot mieszkaniowych badz wlascicieli budynkow czynszowych zajetych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu (tzw. kwaterunek). Wsparcie finansowe miasta dotyczyc bedzie podjecia najpilniejszych prac remontowych, ktore zostana okreslone na podstawie wynikow sondazu spolecznego zrealizowanego przez Urzad Miasta w ramach ankiety potrzeb remontowych.

Realizacja programu rewitalizacji wymaga odniesienia zapisow do innych dokumentow strategicznych gminy. W szczegolnosci chodzi tu o wieloletni program inwestycyjny, ktory powinien odzwierciedlac zapisy widniejace w czesci finansowej LPR. Zlozenie przez gmine wniosku o dofinansowanie projektow inwestycyjnych wymaga przedstawienia wraz z wnioskiem aplikacyjnym poswiadczenia o posiadaniu przez beneficjanta finansowego udzialu wlasnego niezbednego do realizacji przedsiewziecia wspolfinansowanego przez Unie Europejska. Takim dokumentem jest kopia wieloletniego planu inwestycyjnego, w ktorym zapisano inwestycje realizowane w ramach programu rewitalizacji. Dlatego kazda aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji wiaze sie ze skorygowaniem odpowiednich zapisow w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Plany urbanistyczne zwiazane z realizacja rewitalizacji powinny byc zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planow miejscowych dla pewnych obszarow, inwestycje musza byc zgodne z zapisami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy. Brak planow miejscowych wydluza jednak i bardzo utrudnia procedure ubiegania sie o wymagane prawem pozwolenie na budowe. W zwiazku z powyzszym, dazac do intensyfikacji dzialan podejmowanych w obszarze wyznaczonym w LPR jako pilotazowy badz priorytetowy, gmina powinna zapewnic „wyposazenie" tego obszaru w niezbedna dokumentacje planistyczna.

Plan finansowy realizacji działań rewitalizacyjnych

Plan przedstawia prognozę wydatków gminy przy realizacji projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Piaseczna.  Prognozowane wydatki gminy określono na podstawie zgłoszonych kart projektów i rozłożono w równych częściach na planowany czas realizacji inwestycji.

Informacje zawarte w zestawieniu mają jedynie charakter szacunkowy.

Skróty użyte w zestawieniu:

Gmina – Gmina Piaseczno

MGOK – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

MOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

b. d. -  brak danych

n. d. – nie dotyczy

| Nr | Nazwa projektu | Główny realizator Partnerzy | Szacunkowy koszt realizacji projektu | Wkład własny gminy | Budżet 2009 | Budżet 2010 | Budżet 2011 | Budżet 2012 i lata następne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program poprawy stopnia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy: rozbudowa monitoringu miejskiego | Gmina | 480 000 zł | 100% | 120 000 zł | 120 000 zł | 120 000 zł | 120 000 zł |
| 2 | Odbudowa, renowacja nieruchomości infrastruktury na stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe z przeznaczeniem ich na cele realizacji zadań turystycznych, komunikacyjnych, muzealnych | Gmina, Piaseczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei Wąskotorowej | 4 000 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2010-2013 | 0 | 150 000 zł | 150 000 zł | 300 000 zł |
| 3 | Remont szlaku Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej w celu utworzenia szlaku turystycznego na trasie Piaseczno-Mała Wieś k/ Grójca | Gmina, Piaseczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei Wąskotorowej | 7 000 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2010 - 2013 |  | 262 500 zł | 262 500 zł | 525 000 zł |
| 4 | Wybudowanie sali widowiskowej na terenie Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej | Gmina MGOK | 15 000 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2010-13 |  | 2 250 000 zł | 2 250 000 zł | 4 500 000 zł |
| 5 | Filia Muzeum Regionalnego w Piasecznie | Piaseczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei Wąskotorowej MGOK | 500 000 zł | 15 proc. kosztów w 2010-2011 roku |  | 37 500 zł | 37 500 zł | - |
| 6 | Ożywienie społeczno-kulturalne zdegradowanych obszarów Piaseczna poprzez adaptację budynku byłej Komendy Policji na cele stworzenia centrum aktywności i integracji mieszkańców. | Gmina | 6595762,26 | 15 proc. kosztów w roku 2008 i latach 2009-2011 |  | 565703,51 zł | 263967,76 zł |  |
| 7 | Centrum Informacji Turystycznej | Gmina, przedsiębiorcy sektora turystyki | 200 000 zł 300 000 zł/rocznie w latach 2011-2015 | 15 proc. kosztów w latach 2010 100% kosztów w latach 2011-2015 |  | 30 000 zł | 300 000 zł | 1 200 000 zł |
| 8 | Rewitalizacja dworca PKP w Piasecznie | Gmina | 3 000 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2007-2009 |  | (Procedura przejęcia budynku) | 225 000 zł | 225 000 zł |
| 9 | Rewitalizacja Parku Miejskiego | Gmina | 5 000 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2009-2011 | 250 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |  |
| 10 | Budowa sceny letniej w Piasecznie | Gmina | 1 000 000 zł | 15 proc. kosztów w 2011 roku. |  |  | 150 000 zł |  |
| 11 | Modernizacja rynku miejskiego | Gmina | 6 680 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2010 - 2011 |  | 501 000 zł | 501 000 zł |  |
| 12 | Modernizacja skweru Kisiela w Piasecznie | Gmina | 2 000 000 zł | 100 proc. Kosztów w latach 2008-2010 | 500 000 zł | 500 000 zł |  |  |
| 13 | Renowacja Architektury Sakralnej jako dziedzictwa narodowego w ciągu turystycznym miasta Piaseczna | Parafia Św. Anny | 7 000 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2010-2015 |  | 175 000 zł | 175 000 zł | 700 000 zł |
| 14 | Muzeum Regionalne w Piasecznie – remont modernizacja budynku | MGOK | 500 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2010-2012 |  | 25 000 zł | 25 000 zł | 25 000 zł |
| 15 | Centrum Informatyczno-Biblioteczne | Gmina | 6 000 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2010-2012 |  | 300 000 zł | 300 000 zł | 300 000 zł |
| 16 | Galeria Strażnica | Gmina | 1 000 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2010-2012 |  | 50 000 zł | 50 000 zł | 50 000 zł |
| 17 | Utworzenie ciągu turystyczno-kulturalno-usługowego przy centralnych ulicach śródmieścia Piaseczna | SPWNP | 37 000 000 zł | 15 proc. kosztów w latach 2010-2015 |  | 925 000 zł | 925 000 zł | 3 700 000 zł |
| 18 | Centrum Sztuki, Kultury i Turystyki – „Regenerówka” | Tomasz Szumiński |  | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. |
| RAZEM |  |  |  |  | 870 000 | 5449453,51 | 4797717,76 | 11 420 000 |

X. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji

LPR obejmuje szereg projektów i zadań inwestycyjnych o bardzo zróżnicowanym charakterze. W ramach przyjętego obszaru rewitalizacji, wyodrębniono projekty zakwalifikowane do pierwszego etapu rewitalizacji biorąc pod uwagę między innymi potrzebę interwencji, potencjalne mocne strony Miasta, na których należy oprzeć jego rozwój społeczno-gospodarczy, stan zawansowania poszczególnych projektów (dostępną dokumentację techniczną) oraz możliwości budżetowe.

Ze względu na pewne zróżnicowanie podjętych działań w przestrzeni miasta, oraz mając na uwadze szereg kolejnych działań, które powinny być podjęte na terenie Piaseczna w ramach LPR, proponuje się, by w celu wdrożenia podjętych już oraz podejmowanych w przyszłości projektów i zadań – właściwy organ władz Miasta Piaseczno podejmował w drodze zarządzenia, decyzję odnośnie sposobu realizacji poszczególnych zadań i projektów, w szczególności – sposobu wyłaniania operatora rewitalizacji. Wykorzystywać przy tym będzie jedną z następujących możliwości:

- oddelegowanie w celu realizacji projektu lub jego części (zadania), istniejącego wydziału w strukturze Urzędu Miasta, poprzez powierzenie realizacji planowanych działań,

- powołanie w celu realizacji projektu lub jego części (zadania) nowego wydziału w strukturze Urzędu Miasta (np. Wydziału Wdrażania Programu Rewitalizacji), poprzez powierzenie realizacji planowanych działań związanych z rewitalizacją,

- wspólną realizację zadania przez Gminę z podmiotem zewnętrznym w formule podmiotów występujących wspólnie, szczególnie w przypadku gdy Gmina jest partnerem pasywnym i użycza (wydzierżawia) organizacji pozarządowej nieruchomość komunalną, wnioski zaś pisane są przez stronę zewnętrzną, zarówno w odniesieniu do działań „miękkich”, społecznych, finansowanych z EFS, jak i działań infrastrukturalnych współfinansowanych z EFRR; udziałem własnym w projekcie są środki i praca beneficjenta zewnętrznego, Gmina zaś z racji ograniczeń w okresie dzierżawy (nie dłużej niż 3 lata) oraz obowiązku wskazania we wniosku trwałości projektu wynoszącej minimum 5 lat po zakończeniu inwestycji, nie może ograniczyć się tylko do umowy użyczenia (dzierżawy), ale musi zaistnieć w przedsięwzięciu jako partner,

- powołanie w celu realizacji projektu lub jego części (zadania) operatora rewitalizacji Miasta Piaseczno w formie spółki celowej (o 100% kapitale komunalnym bądź w formule partnerstwa publiczno-prywatnego),

- powołanie jednostki bądź zakładu budżetowego, w celu realizacji projektu lub jego części (zadania),

- powierzenie realizacji poszczególnych projektów bądź zadań podmiotowi zewnętrznemu (lub kilku podmiotom zewnętrznym), w tym także – instytucjom pozarządowym lub firmom prywatnym, realizacje zadań (w tym przypadku można przewidywać realizacje przez właścicieli na własnym terenie np.: wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie).

Niezależnie od kształtu współpracy Gminy z beneficjentami zewnętrznymi w trakcie procesów rewitalizacji, najczęściej będą one miały postać BOT (ang. Build, Operate, Transfer) stosowanej w przypadkach, gdy samorząd lokalny nie ma możliwości (bądź nie występuje taka potrzeba) pożyczenia wystarczającej ilości środków finansowych na inwestycję. W przypadku procesu rewitalizacji i współpracy z zewnętrznym beneficjentem umowa przybierać może postać nieco odmienną – ROT (ang. Refurbish, Operate Transfer), w trakcie której zamiast nowej inwestycji (budowy) podmiot zewnętrzny występujący niezależnie (dzierżawiąc nieruchomość od Gminy) bądź wspólnie z gminą podejmuje się przebudowy (remontu, adaptacji, modernizacji, rozbudowy itp.) istniejącego obiektu, który jest następnie eksploatowany (umożliwia prowadzenie przez partnera zewnętrznego działalności edukacyjnej, kulturalnej, szkoleniowej – skierowanej w stronę likwidacji bądź łagodzenia degradacji społecznej, a więc realizującej zadania publiczne) przez minimum 5 lat po zakończeniu inwestycji sfinansowanej z działania 3.3 ZPORR i w końcu przekazany z powrotem Miastu Piaseczno.

Umowy typu BOT bądź ROT gwarantują dopływ środków finansowych na budowę (przebudowę, adaptację itp.) a następnie na prowadzenie obiektów przez podmioty występujące wspólnie. Decydującą rolę odgrywa tu partner zewnętrzny, samorząd lokalny sprawuje zaś rolę regulacyjno-nadzorczą zdefiniowaną w umowie podmiotów występujących wspólnie która jest w takim wypadku wymagana do przedstawienia we wniosku złożonym w sprawie pozyskania współfinansowania z UE. Umowa powinna być tak skonstruowana, aby przynosić dochody wystarczające na zwrot nakładów inwestycyjnych oraz pokrycie kosztów inwestycyjnych, zapewniając w wybranych przypadkach stosowny poziom zysku z zainwestowanych środków w wysokości sięgającej do 25%. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku przekroczenia wskaźnika zysku na poziomie 25% dotacja UE na realizację przedsięwzięcia obniżana jest z 75% do 50%. Umowy typu BOT/ROT zawierane są najczęściej na dłuższy okres (15-20 lat) a po ich wygaśnięciu obiekty „rotowane” są przekazywane z powrotem Gminie.

Z uwagi na zróżnicowanie mogących się pojawić zadań oraz możliwość wystąpienia bardzo odmiennych potrzeb w zależności od charakteru prowadzonych działań a także sposobu ich finansowania należy założyć możliwość zaistnienia kilku w/w możliwości jednocześnie. W każdej ze wskazanych możliwości jednostką nadrzędną, koordynująca postęp prac oraz realizacje założonych celów, będzie w imieniu Burmistrza Miasta Koordynator ds. Rewitalizacji wraz z powołanym Zespołem Zadaniowym jako ciałem wspomagającym, o charakterze doradczym.

Ze względów organizacyjnych, Pełnomocnikowi ds. Rewitalizacji powinien podlegać bezpośrednio zespół trzech osób – koordynatorów sektorowych odpowiedzialnych za gromadzenie projektów i bezpośredni kontakt z projektodawcami w obszarach gospodarczym, społecznym oraz przestrzenno-środowiskowym.

Należy zauważyć, ze taki sposób prowadzenia rewitalizacji może przynieść nadspodziewanie korzystne efekty ze względu na możliwość praktycznego sprawdzenia, który sposób realizacji projektów i zadań rewitalizacyjnych, będzie najbardziej korzystny zarówno pod względem skuteczności, ale także oddziaływania społecznego, gospodarczego a także propagandowym.

XI. System okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi

## Kategorie beneficjentów

Potencjalnymi beneficjentami projektów realizowanych w ramach działania 3.3.1 ZPORR dotyczącego rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich mogą być następujące osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

- gmina, miasto na prawach powiatu lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania wyżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego,

- następujące podmioty, których projekt został ujęty w LPR:

a) 	spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 lub samorząd województwa,

b) 	podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu,

c) 	podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych –dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych,

d)	organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe,

e) 	spółdzielnie mieszkaniowe,

f) 	jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,

g) 	szkoły wyższe,

h) 	wspólnoty mieszkaniowe.

Katalog potencjalnych beneficjentów należy podzielić na dwie grupy:

- Gminę oraz beneficjentów zależnych od gminy, włączając w szczególności komunalne jednostki organizacyjne zależne od gminy (zgodnie ze statutem bądź umową spółki) oraz jednostki z udziałem gminy (np. małe wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy) czy też beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie z UE w konsorcjum z gminą (np. stowarzyszenia chcące wykorzystać na prowadzenie swojej działalności budynki komunalne).

- Pozostałych beneficjentów niezależnych finansowo od gminy (np. kościoły i związki wyznaniowe, wyższe uczelnie, duże wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy bądź wszystkie wspólnoty bez udziału gminy, spółdzielnie mieszkaniowe).

Istnieją dwie procedury wyboru projektów, osobne dla dwóch powyższych kategorii beneficjentów.

## Procedura wyboru i hierarchizacji w LPR projektów zgłaszanych przez gminę oraz podmioty zależne od gminy.

W trakcie wyboru poszczególnych projektów zgłaszanych przez gminę do LPR, zarówno w trakcie tworzenia programu, jak i w trakcie późniejszej jego aktualizacji, korzysta się z narzędzia selekcji obejmującego dwie główne grupy kryteriów – kryteria formalne oraz merytoryczno techniczne.

W przypadku gminy oraz beneficjentów związanych z gminą (uzależnionych od możliwości budżetowych gminy) sprawdzenie pod względem formalnym przedstawionych projektów pozwalające uzyskać pewność, że wniosek towarzyszący projektowi nie zostanie odrzucony na etapie sprawdzenia pod względem kryteriów formalnych, jest jedynie krokiem wstępnym w procedurze wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć do ujęcia w LPR.

Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe gminy, zgłaszane projekty będą więc sprawdzane pod względem merytoryczno-technicznym, zgodności z oczekiwaniem lokalnej społeczności (wyniki sondażu społecznego), wykonalności finansowej – rekomendacja Skarbnika.

Finalna decyzja o przyjęciu danego projektu i zatwierdzenie jego realizacji w określonym przedziale czasowym zostanie podjęta przez Burmistrza Miasta i przedłożona do akceptacji Rady Miejskiej.

W związku z ograniczonym budżetem samorządowym oraz zasadami planowania budżetowego, projekty publiczne będą przedstawiane w trybie aktualizacji rocznej oraz dodatkowo podlegać będą ocenie pod względem kryteriów merytoryczno-technicznych.

Ocena merytoryczna projektów następuje poprzez przypisanie każdej z propozycji projektów określonej wagi oraz oceny. Wagi do poszczególnych kryteriów zostały zdefiniowane w dokumencie „Uzupełnienie do ZPORR”.

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez zespół ds. oceny merytorycznej projektów z wykorzystaniem „Tabeli oceny merytorycznej projektów gminy oraz współfinansowanych przez gminę”. W trakcie sporządzania projektu LPR ocena merytoryczna zostanie dokonana przez członków Zespołu Zadaniowego bazując na informacjach zebranych w trakcie oceny kryteriów formalnych wniesionych projektów.

Członkowie Zespołu Doradczego oraz Radni są poproszeni o wskazanie tych typów projektów, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności (w latach 2005-2006) oraz tych które mogą być realizowane w kolejnym okresie programowania (2007-2013). Informacji takich dostarczy również pilotażowy sondaż społeczny wykonany na zlecenie Miasta.

Finalną decyzję o uszeregowaniu projektów zgłoszonych przez gminę na osi czasu (oraz stworzenie harmonogramu zadaniowo-czasowego na lata 2005 i 2006 oraz lata późniejsze) podejmuje Burmistrz Miasta w uzgodnieniu ze skarbnikiem.

Powyższa decyzja wpływa na:

  - Uszeregowanie projektów gminnych oraz współfinansowanych przez gminę w LPR

  - kształt (modyfikację) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta, który musi odzwierciedlać potrzeby inwestycyjne wynikające z LPR.

## System okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi

LPR będzie aktualizowany we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi miasta zgodnie z następującą procedurą. Należy zauważyć, że poniższa procedura będzie realizowana każdego roku w celu aktualizacji zamierzeń władz miasta. Roczna aktualizacja jest niezbędna wobec rozwoju miasta, który następuje bardzo szybko, co pociąga za sobą zmieniające się priorytety lokalnej społeczności, które powinny być uwzględnione w aktualnej wersji („kroczącej”) LPR.

LPR będzie aktualizowany dwoma trybami: kwartalnym i rocznym.

Pierwszy z trybów aktualizacji (kwartalny) polega na uwzględnieniu w treści LPR nowych projektów, które zostały zgłoszone do pełnomocnika ds. Rewitalizacji, przeszły ocenę formalną (w przypadku projektów zgłaszanych przez gminę i zewnętrznych beneficjentów) i merytoryczno-techniczną (w przypadku projektów zgłaszanych przez gminę i jej zależne jednostki organizacyjne). Aktualizacja w tym trybie następuje w trybie kwartalnym w ramach wnoszenia nowych projektów przez gminę i jej jednostki zależne oraz beneficjentów zewnętrznych.

Drugi z trybów aktualizacji, roczny, polega na zbadaniu przez Pełnomocnika ds. Rewitalizacji stanu realizacji projektów wpisanych do LPR. Jeżeli przegląd projektów wykaże, że dane przedsięwzięcie nie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego bądź wniosek został złożony lecz projekt został odrzucony – Pełnomocnik ds. Rewitalizacji wnosi o aktualizację treści LPR uwzględniającą zaistniałą sytuację.

XII. System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej oraz oddziaływanie na środowisko

## Cele okresowej analizy i oceny realizacji LPR

LPR stanowi dokument otwarty, który powinien odzwierciedlać potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Miasta oraz lokalnej społeczności. LPR poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami.

Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system współpracy pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania.

## System okresowej analizy i monitorowania

Na system okresowej analizy, monitorowania i aktualizacji składają się:

- Pełnomocnik ds. rewitalizacji oraz Zespół Zadaniowy, którzy współtworzyli niniejszą, wstępną wersję LPR oraz który będzie współpracował nad monitorowaniem jej realizacji oraz aktualizacją,

- Partnerzy zewnętrzni:

- partnerzy indywidualni i zbiorowi (ludność):

- mieszkańcy rewaloryzowanych i modernizowanych budynków

- wspólnoty mieszkaniowe,

- najemcy mieszkań komunalnych,

- właściciele nieruchomości

- mieszkańcy dzielnicy (samorządy dzielnicowe)

- mieszkańcy miasta (ogół)

- przedsiębiorcy

- partnerzy (organizacje) społeczno-gospodarczy

- partnerzy (podmioty) instytucjonalni:

- spółdzielnie mieszkaniowe

- Starostwo Powiatowe

- Powiatowy Urząd Pracy

- Powiatowa Komenda Policji

- określone informacje – przebieg i kolejność realizacji poszczególnych zadań w określonym przedziale czasu, zbierane i analizowane przez Pełnomocnika ds. rewitalizacji wraz z Zespołem Zadaniowym,

- określony sposób – analiza osiągniętych w danym okresie wskaźników, podczas spotkań Zespołu Zadaniowego – nie rzadziej niż raz w kwartale.

## Wskaźniki wkładu, produktu i rezultatu

Wskaźniki monitoringu można definiować na trzech zasadniczych poziomach – wskaźnikach wkładu, wskaźnikach produktu oraz wskaźnikach rezultatu.

### Wskaźniki wkładu

Wskaźniki wkładu obrazują wielkość zasobów zaangażowanych w trakcie wdrażania danego projektu. Są to wskaźniki o jednolitym charakterze dla wszystkich typów projektów/ działań. Składają się na nie:

- Środki finansowe (porównanie dokonywanych płatności ze zobowiązaniami)

- Zasoby ludzkie (liczba osób/organizacji zaangażowanych we wdrażanie projektu)

- Zasoby materialne (wykorzystane we wdrażaniu projektu)

### Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu to konkretne przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach danego projektu – wszystkie produkty materialne i usługi, otrzymane w trakcie realizacji projektu ze środków finansowych przeznaczonych na ten projekt.

### Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu to bezpośrednie, natychmiastowe efekty realizacji projektu – zmiany, jakie nastąpiły u bezpośrednich beneficjentów pomocy w wyniku wdrożenia projektu. Obowiązujące wskaźniki produktu przedstawiono w Załączniku. Wskaźniki te są aktualizowane cyklicznie. Pełna tabela wskaźników dostępna jest na stronach MGiP (www.funduszestrukturalne.gov.pl).

## Kanały komunikacji społecznej

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu.

Komunikacja społeczna ma zapewnić partnerom programu:

- dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,

- pobudzić ich do wyrażania własnych opinii,

- pobudzić do przedstawiania własnych projektów, które mogłyby być współfinansowane z EFRR bądź EFS,

- nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji a Burmistrzem Miasta bądź Pełnomocnikiem ds. Rewitalizacji niezbędne do uwzględnienia projektów zgłaszanych przez beneficjentów zewnętrznych w stosunku do Gminy w LPR.

Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami a Burmistrzem Miasta bądź Pełnomocnikiem ds. Rewitalizacji w procesie komunikacji społecznej, zorganizowanej w sprawny system.

Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy.

Na system komunikacji społecznej składa się:

        - osoby inicjujący proces komunikowania się – Burmistrz Miasta, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji oraz członkowie Zespołu Zadaniowego,

        - osoby odbierający informacje – przede wszystkim partnerzy indywidualni i zbiorowi, a także pozostali partnerzy,

        - określone informacje:

- wiadomości zaznajamiające oraz o specyficznym tzw. pedagogicznym charakterze, wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji LPR,

- wiadomości informujące partnerów o bieżącej realizacji LPR,

- wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji,

- pytania związane z aktualizacją priorytetów lokalnej społeczności w odniesieniu do rodzaju działań przestrzenno-środowiskowych, gospodarczych i społecznych jakie powinny być podejmowane bądź wspierane przez Miasto w ramach rewitalizacji,

        - określony sposób komunikowania się:

- środki komunikacji społecznej bezpośredniej, w szczególności: sesje warsztatowe Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego, sondaże i badania społeczne przedstawicieli lokalnej społeczności, spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw, spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami w czasie przyjęć interesantów, spotkania Burmistrz Miasta z mieszkańcami samorządów dzielnic, przesyłki pocztowe, poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne,

- środki komunikacji społecznej pośredniej, w szczególności: relacje z dziennikarzami prasy, radia, telewizji (informacja prasowa, konferencja, wywiady), ulotki, biuletyny, informatory, wydawnictwa (stałe, cykliczne i okazjonalne), strona internetowa urzędu miasta oraz informacje przekazywane na strony internetowe niezależnych portali miejskich, strony internetowe jednostek organizacyjnych gminy.

System komunikacji społecznej wykorzystywać może:

- dokumentację (uchwały rady, zarządzenia i decyzje Burmistrza Miasta, ustalenia Zespołu Zadaniowego),

- wywiad społeczny (bieżące informacje o sytuacji),

- badania sondażowe (określenie grupy badawczej, jej liczebności i struktury; wybranie osób do przeprowadzenia badania; wybranie metody badania; samo poinformowanie mieszkańców o zamiarze badania, aby znali potrzebę i celowość badania)

- wywiad kwestionariuszowy,

- wywiad telefoniczny,

- ankieta wypełniana przez respondenta.

Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej strony od zaangażowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji.

Wpływ Lokalnego Programu Rewitalizacji na środowisko

Realizacja projektów wyspecyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji będzie polegała na wykonaniu szeregu zadań, głównie inwestycyjnych, które będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości (np. emisja hałasu).

Na etapie użytkowania należy oczekiwać braku oddziaływania na środowisko, albo wręcz poprawy w stosunku do stanu obecnego gdy pod pojęciem „oddziaływania na środowisko” rozumieć – zgodnie z definicją ustawową – także oddziaływanie na zdrowie ludzi. W szerszym ujęciu bowiem także działania pozornie niezwiązane ze środowiskiem, jakimi są działania społeczne (inkubator przedsiębiorczości) czy nawet estetyzacja przestrzeni mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko poprzez budowanie postaw proekologicznych (utrzymywanie porządku, segregacja odpadów i in.).

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Piaseczno przewiduje podejmowanie działań, które będą wpływały na środowisko. Działania te to przede wszystkim zadania inwestycyjne, które będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko, wymagających szczególnych rozwiązań. Realizacja zadań określonych w LPR, przyczyniając się do osiągnięcia celów zakładanych w tym dokumencie, przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków środowiskowych na rewitalizowanym terenie. Realizacja zadań LPR będzie miała pozytywny wpływ na krajobraz (poprawa estetyki przestrzeni publicznej).

Oddziaływania poszczególnych zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji w przypadku ich równoczesnej realizacji mogą się nakładać. Należy tak ułożyć harmonogram realizacji zadań, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań.

Transgraniczne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie jest możliwe, tak ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko (powietrze, hałas), jak i odległość od granic Państwa. Nie jest możliwe również oddziaływanie transgraniczne ze względu na gospodarkę wodno–ściekową ani gospodarkę odpadami.

Monitorowanie postępów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piaseczno obejmować będzie:

- stopień zaawansowania i terminowość realizacji zaplanowanych zadań,

- ocenę wpływu realizowanych zadań na sferę społeczno – gospodarczą.

W tak określonym zakresie nie ma oceny wpływu realizacji przedsięwzięć na środowisko,

ponieważ:

- stan środowiska nie jest głównym celem realizacji LPR,

- realizacja zadań objętych LPR nie będzie miała znaczącego wpływu na te elementy

środowiska, które podlegają prostej ocenie (np. poziom zanieczyszczenia powietrza),

- realizacja zadań LPR silnie wpłynie na poprawę walorów estetycznych, a jest to parametr

trudny do oceny ilościowej.

Dlatego nie proponuje się żadnych dodatkowych metod analizy skutków realizacji Programu

dla środowiska.

Niniejsze podsumowanie zostało wykonane z uwzględnieniem zakresu określonego w artykule 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

XIII. Załączniki

Karty projektów

W 2008 roku poniesiono koszty w wysokości 1064620,48 , z czego w przypadku uzyskania dofinansowania EFRR pokryje 904927,41 a wkład własny gminy wyniesie 159693, 07