WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH                                                  Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 1147/XXXIX/2009

W ROKU 2009							z dnia 23.09.2009 r.

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realiza-cji | Okres Realiza-cji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2009 r. | Zmiana planu 2009 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2009 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2009 roku | Limit środków na 2009 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 600 60016 4270 | Ul. Staszica w Piasecznie – nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie |  | 2009 | 225.920,00 | 150.000,00 | 0 | 75.920,00 | 225.920,00 | 0 |
| 2. | 600 60016 4270 | Ul. Staropolska w Piasecznie – II etap – wykonanie odwodnienia, podbudowy i nawierzchni z kostki w ramach dotacji SKBWiK Piaseczno-Południe |  | 2009 | 159.986,00 | 137.130,00 | 0 | 22.856,00 | 159.986,00 | 0 |
| 3. | 600 60016 4270 | Remonty dróg na terenie miasta i gminy |  | 2009 | 1.107.675,00 | 1.206.451,00 | 98.776,00 | 0 | 1.107.675.,00 | 0 |

Uzasadnienie:

Ad. 1  - najkorzystniejsza oferta na wykonanie remontu ul. Staszica określa koszt na kwotę 225.920 zł przy zaplanowanych 150.000 zł. Kwotę brakującą w wysokości 75.920 zł proponuję przeznaczyć ze środków zaplanowanych na remonty dróg.

Ad. 2 – ul. Staropolska planowana jest w ramach dotacji wpłaconej przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji Piaseczno-Południe w wysokości 137.130 zł wprowadzonej w czerwcu b.r. do planu. Najkorzystniejsza oferta z ogłoszonego przetargu nieograniczonego określa koszt prac II etapu w wysokości 159.986 zł. Kwotę brakującą proponuję przeznaczyć ze środków zaplanowanych na remonty dróg.

Ad. 3 – środki finansowe przeznaczone na remonty dróg w okresie od czerwca do września b.r. zostały wykorzystane na sfinansowanie prac obejmujących: dofinansowanie w/w zadań w łącznej kwocie 98.776 zł oraz remont parkingu przy ul. Kusocińskiego – 17.548 zł, remont ul. Krokusowej w Wólce Kozodawskiej – 4.270 zł, prace dodatkowe na ul. Wenus w Józefosławiu – 9.323 zł, prace dodatkowe na ul. Słonecznej w Zalesiu Górnym – 27.673 zł, remont ul. Wisłockiego w Zalesiu Górnym – 43.047 zł, utwardzenie parkingu przy szkole w Józefosławiu – 63.318 zł, remont nawierzchni ul. Wenus w Józefosławiu II etap – 115.044 zł, remont nawierzchni ul. Lipowej w Piasecznie II etap od Longinusa do Redutowej – 366.000 zł, budowa peronów przystankowych w Bąkówce i Woli Gołkowskiej – 45.413 zł, chodnik na terenie Cmentarza Komunalnego wzdłuż ul. Julianowskiej – 119.316 zł,  plantowanie terenu przy Chełmońskiego i Reymonta w Piasecznie – 9.943 zł, remont chodnika przy ul. Dworcowej w Piasecznie – 122.000 zł, remont parkingu przy ul. Przedwiośnia w Piasecznie – 60.000 zł, remont nawierzchni ul. Wyczółkowskiego brakujących odcinków po pracach kanalizacyjnych – 59.834 zł oraz remont nawierzchni      ul. Kordeckiego w Piasecznie – 17.421 zł. Łączna kwota – 1.080.150 zł.