WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH W LATACH    2009 - 2011

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 1078/XXXVII/2009

z dnia 8.07.2009r

| Lp. | Dział | Nazwa zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M w roku 2009 | Zmiana planu r.2009 zmniejszenie | Zmiana planu r.2009 zwiększenie | Plan po zmianach 2009 roku | Limit środków na rok 2010 | Limit środków na 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | Plac Piłsudskiego w Piasecznie - projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza + wykonanie przyłącza sieci cieplnej. | 2005-2010 | 8.270.000,- | 1.270.647,- | 1.900.000,- | - | - | 1.900.000,- | 5.099.353,- | - |
|  |  | Razem |  | 8.270.000,- | 1.270.647,- | 1.900.000,- | - | - | 1.900.000,- | 5.099.353,- |  |

Ad. 1.  Zgodnie z opracowaną dokumentacją, która została uzgodniona między innymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskanym pozwoleniem na budowę, zakres przebudowy Placu Piłsudskiego będzie obejmował roboty związane z wykonaniem nawierzchni z granitu,         przebudowę sieci sanitarnej, budowę oświetlenia wraz z iluminacją ratusza i oświetleniem kościoła od strony placu, budowę linii kablowej dla zasilania estrady, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, budowę fontanny, osuszenie fundamentów i odwodnienie budynku ratusza, budowę przyłącza sieci cieplnej i docelową organizację ruchu. Dodatkowym utrudnieniem będzie  to, że równolegle będzie budowany budynek dla potrzeb Ośrodka Kultury (na terenie po budynku  policji) oraz konieczność prowadzenia nadzoru archeologicznego. Na przetarg zostały złożone tylko 2 oferty, których cena przekracza zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy. Informacja o przetargu jak  w przypadku każdego przetargu  była umieszczona w internecie, a mimo to złożono tylko 2 oferty. Na inne przetargi w przypadku prostych, typowych robót znacznie więcej firm składa oferty, a w przypadku tego przetargu  złożono tylko 2 oferty. Wynika to z tego, że ta budowa obejmuje tak wiele branż i wymaga specjalnych umiejętności związanych między innymi z budową fontanny i nawierzchni z granitu.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przyznanie brakujących środków w budżecie na 2010 rok.