WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH                                            Załącznik Nr 1

do Uchwały R. M. Nr 1084/XXXVII/2009

W ROKU 2009							z dnia 8.07.2009r

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2009 r. | Zmiana planu 2009 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2009 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2009 roku | Limit środków na 2009 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 600 60016 4270 | Głosków ul. Klonowa – wykonanie nakładki asfaltowej z odwodnieniem |  | 2009 | 164.874,00 | 250.000,00 | 85.126,00 | 0 | 164.874,00 | 0 |
| 2. | 600 60016 4270 | Głosków ul. Południowa – wykonanie podbudowy z tłucznia, nakładka asfaltowa i odwodnienie |  | 2009 | 265.126,00 | 180.000,00 | 0 | 85.126,00 | 265.126,00 | 0 |
| 3. | 600 60016 4270 | Zalesie Dolne w obszarze ulic:Stołeczna, Dworska, Wilanowska, Jałowcowa utwardzenie i odwodnienie |  | 2009 | 207.596,00 | 230.000,00 | 22.404,00 | 0 | 207.596,00 | 0 |
| 4. | 600 60016 4270 | Zalesie Dolne ulice: Okrężna, Jaremy do Longinusa- wykonanie nakładki asfaltowej |  | 2009 | 117.404,00 | 95.000,00 | 0 | 22.404,00 | 117.404,00 | 0 |
| 5. | 600 60016 4270 | Zalesie Górne ul. Tęczowa-wykonanie podbudowy z tłucznia lub destruktu |  | 2009 | 67.588,00 | 170.000,00 | 102.412,00 | 0 | 67.588,00 | 0 |
| 6. | 600 60016 4270 | Zalesie Górne ul. Przebudzenia Wiosny-wykonanie podbudowy z tłucznia i destruktu łącznie z odcinkiem ul. Jastrzębi Lot do ul. Droga Dzików |  | 2009 | 107.526,00 | 160.000,00 | 52.474,00 | 0 | 107.526,00 | 0 |
| 7. | 600 60016 4270 | Zalesie Górne ul. Młodych Wilcząt i ul. Przeskok-budowa drogi dojazdowej do przedszkola |  | 2009 | 154.886,00 | 0 | 0 | 154.886,00 | 154.886,00 | 0 |
| 8. | 600 60016 4270 | Henryków Urocze ul. Urocza pomiędzy ul. Mokrą a ul. Iwa – remont nawierzchni tłuczniem kamiennym |  | 2009 | 40.000,00 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 |
| 9. | 600 60016 4270 | Piaseczno ul. Żółkiewskiego-wykonanie nakładki asfaltowej |  | 2009 | 149.974,00 | 120.000,00 | 0 | 29.974,00 | 149.974,00 | 0 |
| 10. | 600 60016 4270 | Remonty dróg na terenie miasta i gminy |  | 2009 | 1.206.451,00 | 1.276.425,00 | 69.974,00 | 0 | 1.206.451,00 | 0 |
|  |  | Razem: |  |  | 2.481.425,00 | 2.481.425,00 | 332.390,00 | 332.390,00 | 2.481.425,00 |  |

Uzasadnienie:

- Głosków ul. Klonowa- koszt realizacji planowanej do końca lipca, zgodnie z zawarta umową określa wartość prac na kwotę 95.975,00zł. Z zaoszczędzonych i niewykorzystanych środków w wysokości 85.126,00zł proponuje się sfinansowanie zadanie pod nazwą. Głosków ul. Południowa.

- .Zalesie Dolne w obszarze ulic: Stołeczna, Dworska, Wilanowska i Jałowcowa – planowane roboty drogowe zostaną zrealizowane za kwotę 191.347 zł. Kwotę zaoszczędzoną i niewykorzystaną w wysokości 22.404 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie obejmujące wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach Okrężnej i Jaremy w Zalesiu Dolnym.

- Po wykonaniu zaplanowanych prac drogowych w Zalesiu Górnym na ul. Tęczowej i Przebudzenia Wiosny zaoszczędzono kwotę 154.886 zł. Kwotę powyższą proponuje się przeznaczyć na nowe zadanie pod nazwą budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Zalesiu Górnym poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Młodych Wilcząt i i ul. Przeskok od strony ul. Wiekowej Sosny.

- Na wniosek Komisji Finansów wprowadza się do planu wykonanie remontu nawierzchni ul. Uroczej w Henrykowie-Uroczu ze sfinansowaniem zadania ze środków przeznaczonych na remonty dróg.

- Najkorzystniejsza oferta na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Żółkiewskiego określa koszt na 149.974 zł przy zaplanowanych środkach 120.000 zl. Kwotę brakującą w wysokości 29.974 zł proponuje się przeznaczyć ze środków przeznaczonych na remonty dróg.