WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH W LATACH    2009 - 2011

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 1046/XXXVI/2009

z dnia 17.06.2009r

| Lp. | Dział | Nazwa zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M w roku 2009 | Zmiana planu zmniejszenie | Zmiana planu zwiększenie | Plan po zmianach 2009 roku | Limit środków na rok 2010 | Limit środków na 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 60016 6050 | ul.Aleja Kalin- budowa-etap II od ulicy 1-go Maja do ulicy Rejtana - dług.odc.455m + kanalizacja deszczowa do rzeki Jeziorki , urządzenia podczyszczające, przebudowa gazu i oświetlenia. Realizacja robót uzależniona od wykupu gruntów | 2005-2009 | 2.186.000 | 2.070.000 | 1.300.000 | 1.184.000 | 0 | 116.000 | 0 | 0 |
| 2 | 600 60016 6050 | Ul. Poniatowskiego - budowa od łącznika z ulicą dworcową do ulicy Nadarzyńskiej wraz z aktualizacją projektu - dł. odcinka około 780 m. | 2006-2009 | 1.850.000 | 44.000 | 100.000 | 0 | 1.109.000 | 1.209.000 | 597.000 | 0 |
| 3 | 600 60016 6050 | Projekt wielobranżowy ulicy Saperów i Lotników + budowa | 2009-2011 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 590.000 |
| 4 | 900 90001 6050 | Kanalizacja sanitarna w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie ok. 550 m + pompownia (PT+budowa) | 2009-2011 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 900 90001 6050 | Kanalizacja sanitarna w ulicy Geodetów i Chabrów w Piasecznie około 550 m + pompownia (PT + budowa) oraz opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla ulicy Geodetów na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Wilanowskiej + budowa. | 2009-2011 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 400.000 | 6.050.000 |
| 6 | 900 90015 6050 | Projekt budowy oświetlenia ulicy Uroczej w Henrykowie Uroczu | 2009-2010 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 |
|  | Razem |  |  | 11.251.000 | 2.114.000 | 1.450.000 | 1.234.000 | 1.179.000 | 1.395.000 | 1.102.000 | 6.640.000 |

- Koszty zadania okazały się niższe niż pierwotnie planowano, w związku z czym proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie dla tego zadania.

- W budżecie na bieżący rok zabezpieczono na budowę ulicy Poniatowskiego tylko 100.000,- złotych, a roboty planuje się wykonać do końca bieżącego roku. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie środków dla tego zadania, tak aby za roboty zrealizowane w bieżącym roku zapłacić do końca tego roku.

- Aktualnie budowana jest ulica Poniatowskiego na odcinku od ulicy Nadarzyńskiej do gruntowego łącznika pomiędzy ulicą Poniatowskiego a ulicą Dworcową. W związku z tym, że dość duży ruch odbywa się po ulicach Saperów i Lotników proponuje się zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji i budowę tych ulic w latach 2009 - 2011.

4,5.  W budżecie bieżącego roku zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji kanału sanitarnego w ulicy Chabrów i Geodetów w Piasecznie. W związku z tym, że jest bardzo zły stan techniczny nawierzchni ulicy Geodetów na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Wilanowskiej, w warunkach technicznych na budowę kanału sanitarnego będzie zapis o konieczności przebudowy nawierzchni ulicy Geodetów wraz z budową kanału deszczowego. W związku z powyższym proponuje się zdjąć z budżetu zadanie związane z budową kanału sanitarnego i wprowadzić nowe zadanie związane z budową kanału sanitarnego w ulicy Chabrów i Geodetów wraz z  przebudową ulicy Geodetów wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodników, oświetlenie i stała organizacja ruchu).

- W związku z interwencją mieszkańców dotyczącą konieczności budowy oświetlenia ulicy Uroczej w Henrykowie Urocze, proponuje się przeznaczyć  środki na opracowanie projektu.