WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH                                            Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 1048/XXXVI/09

W ROKU 2009							z dnia 17.06.2009r

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2009 r. | Zmiana planu 2009 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2009 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2009 roku | Limit środków na 2009 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 600 60016 4270 | Piaseczno ul. Kopernika – remont chodnika |  | 2009 | 152.827,00 | 130.000,00 | 0 | 22.827,00 | 152.827,00 | 0 |
| 2. | 600 60016 4270 | Piaseczno ul. Wojska Polskiego – remont chodnika |  | 2009 | 42.440,00 | 100.000,00 | 57.560,00 | 0 | 42.440,00 | 0 |
| 3. | 600 60016 4270 | Siedliska ul. Watykańska – remont chodnika |  | 2009 | 0 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 600 60016 4270 | Remonty dróg na terenie miasta i gminy |  | 2009 | 1.131.692,00 | 1.131.692,00 | 0 | 144.733,00 | 1.276.425,00 | 0 |
| 5. | 600 60016 4270 | Piaseczno ul. Kościuszki 18 – remont nawierzchni chodnika, jezdni oraz oświetlenia terenu |  | 2009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 |

Uzasadnienie:

Środki finansowe zaplanowane na remont chodników przy ul. Kopernika i Wojska Polskiego w Piasecznie w łącznej wysokości 230.000 zl, po wykonaniu i rozliczeniu prac w wysokości 195.267 zł dają możliwość korekty wydatków w ramach zaplanowanych środków.

W związku z protestem właściciela działki, przez która przebiega chodnik przy ul. Watykańskiej we wsi Siedliska, odstąpiono od realizacji zaplanowanego zadania. Środki finansowe w wysokości 110.000 pozostają do wykorzystania.

Na terenie przy budynku ul. Kościuszki 18 planowane jest wykonanie remontu nawierzchni chodnika, jezdni i placu postojowego o łącznej powierzchni 540m2 za kwotę 200.000 zl. W ramach zaplanowanych środków finansowych należy dodatkowo wykonać oświetlenie powyższego terenu.