WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  W  ROKU 2009

Załącznik nr.2

do  Uchwały Rady  Miejskiej

Nr.1046/XXXVI/09

z dnia 17.06.2009r

| Lp. | Dział | Nazwa zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg Uchwał R.M w roku 2009 | Zmiana planu roku 2009 zmniejszenia środków budżetowych | Zmiana planu 2009 zwiększenia środków budżetowych | Plan po zmianach 2009 roku | Limit środków na 2010 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 60016 6050 | Ul. Dębowa na odc.od ul. Czeremchowej do ul. Jodłowej o dług. 200 m- opracowanie projektu i budowa nawierzchni jezdni z brukowca | 2008-2009 | 170.000 | 50.000 | 355.000 | 235.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 2 | 801 80101 6050 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie ul. Szkolna – projekt i rozbudowa świetlicy i stołówki | 2009 | 700.000 | 0 | 400.000. | 0 | 300.000 | 700.000 | 0 |
| 3 | 900 90015 6050 | Budowa oświetlenia ulicy Bajecznej i Głównej w Bobrowcu. | 2009 | 100.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 4 | 900 90015 6050 | Projekt i budowa oświetlenia ulicy Solidarności w Runowie. | 2008-2009 | 123.000 | 12.000 | 21.000 | 0 | 90.000 | 111.000 | 0 |
|  |  | Razem |  | 1.093.000 | 62.000 | 976.000 | 335.000 | 390.000 | 1.031.000 | 0 |

- Koszty zadania okazały się znacznie niższe niż środki zabezpieczone w budżecie.  W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków na tym zadaniu.

- Po opracowaniu szczegółowego projektu rozbudowy wraz z wyposażeniem okazało się, że koszt zadania przewyższa  wysokość środków zabezpieczonych w budżecie, w związku z czym proponuje się zwiększenie środków dla tego zadania.

- Po przetargu na budowę oświetlenia ulicy Bajecznej okazało się, że koszty budowy są niższe niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki dla tego zadania.

- W związku z licznymi postulatami mieszkańców dotyczącymi konieczności budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Solidarności w Runowie proponuje się  zwiększenie środków na budowę oświetlenia  o kwotę 90.000,- zł. Zwiększy to bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.