WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH                                            Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 978/XXXIV/09

W ROKU 2009							z dnia 29.04.2009r

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2009 r. | Zmiana planu 2009 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2009 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2009 roku | Limit środków na 2009 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 600 60016 4270 | ul. Słoneczna w Zalesiu Górnym – wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej |  | 2009 | 318.000,00 | 360.000,00 | 42.000,00 | 0 | 318.000,00 | 0 |
| 2. | 600 60016 4270 | Zalesie Górne ul. Szmaragdowych Żuków – nakładka asfaltowa |  | 2009 | 218.000,00 | 150.000,00 | 0 | 68.000,00 | 218.000,00 | 0 |
| 3. | 600 60016 4270 | Zalesie Górne ul. Leśnych Boginek – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej podbudowie pomiędzy ul. Wisłockiego i ul. Koralowych Dębów |  | 2009 | 74.000,00 | 100.000,00 | 26.000,00 | 0 | 74.000,00 | 0 |

Uzasadnienie:

W dniu 01.04.2009 r zostały otwarte oferty na wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej w Zalesiu Górnym na ul. Słonecznej oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej  z podbudową i przykanalikami odwodnieniowymi ul. Szmaragdowych Żuków wraz z odcinkiem ul. Sinych Mgieł od  Szmaragdowych Żuków do Jesionowej. Najkorzystniejsza oferta określiła koszt realizacji zadań zgodnie z powyższym zestawieniem.

Nawierzchnia z kostki betonowej na ul. Leśnych Boginek jest wykonana i rozliczona. Niewykorzystane środki finansowe  umożliwiają zwiększenie środków finansowych na inne zadanie jako zwiększenie planu na zrealizowanie prac na ul. Szmaragdowych Żuków.