WYKAZ  ZMIAN  W SPISIE  ZADAŃ REMONTOWYCH

W ROKU 2008

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 762/XXVII/2008

z dnia 15.10.2008r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2008 r. | Zmiana planu 2008 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2008 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2008 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | 600 60016 4270 | Remont mostu na rzece Jeziorce w ciągu ul. Zubrzyckiego w Chylicach |  | 2008 | 250.000 | 150 000 | 0 | 100.000 | 250.000 |

Uzasadnienie:

W dniu 13.10.2008 r. otworzono oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym remontu mostu na rzece Jeziorce w ciągu ul. Zubrzyckiego, które znacznie przewyższyły zabezpieczone środki w budżecie. W związku niemożliwością wykonania przedmiotowego remontu do końca 2008 roku, a co za tym idzie brakiem możliwości rozliczenia dotacji, którą mielibyśmy otrzymać w wysokości 50% remontu mostu od Gminy Konstancin Jeziorna , wnioskujemy o zwiększenie  o 100.000 zł. tego zadania do kwoty 250.000 zł. Powyższy zapis umożliwi nam ponowne przeprowadzenie przetargu, w wyniku którego zostanie wyłoniona firma na przełomie roku 2008/2009. z realizacją zadania w pierwszym półroczu 2009.

Wydłużony cykl remontu zwiększy zainteresowanie oferentów i prawdopodobnie spowoduje obniżenie kosztów realizacji. Realizacja w 2009 roku umożliwi podjęcie stosownych uchwał i zawarcie porozumienia z Gminą Konstancin Jeziorna na współfinansowanie powyższego zadania.

W związku z brakiem możliwości wykonania w bieżącym roku wielobranżowego projektu ciągu ulic  Piaskowej  w Chylicach i Wierzbnowskiej  w Konstancinie Jeziornej  przy współfinansowaniu obu gmin, wnioskuję o zdjęcie zadania z planu, a środki przenieść na wykonanie remontu mostu na rzece Jeziorce w ciągu ul. Zubrzyckiego.