WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH

W ROKU 2008

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 720/XXVI/2008

z dnia .17.092008 r.																		w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2008 r. | Zmiana planu 2008 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2008 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2008 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | 921 92109 4270 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | Wymiana pokrycia dachowego, okien i drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Robercinie | 2008 | 40 000,00 | 0 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2. | 921 92109 4270 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa wymiana okna w świetlicy | 2008 | 23 000,00 | 20 000,00 | 0 | 3 000,00 | 23 000,00 |

Uzasadnienie: 1. Budynki położone w miejscowości Robercin przy ul. Orzechowej użytkowane są na świetlicę wiejską. Czynności kontrolne wykazały, że przedmiotowe obiekty są w złym stanie technicznym w szczególności pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa.

2. Za kwotę 20.000,00 zł. została wymieniona stolarka okienna w sali prób. Nie wymieniono okna w garderobie-przebieralni.

Okno ma nietypowe wymiary i układ architektoniczny (2,70m x 2, 50 m). Wymiana okna zakończy niezbędny zakres robót remontowych.