WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH

W ROKU 2008			                                                   Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 631/XXIII/2008

z dnia 11.06.2008 r.

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy reali- zacji | Okres realiza-cji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2008 r. | Zmiana planu 2008 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2008 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2008 roku | Limit środków na 2008 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  |
| 1. | 600 60016 4270 | Ul. Graniczna w Zalesiu Górnym – Wykonanie podbudowy z tłucznia oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Droga Dzików a ul. Malinową |  | 2008 | 280.000,00 | 250.000,00 | 0 | 30.000,00 | 280.000,00 | 0 |  |
| 2. | 600 60016 4270 | Remonty dróg na terenie miasta i gminy Piaseczno |  | 2008 | 520.000,00 | 385.164,00 | 30.000,00 | 0 | 355.164,00 | 0 |  |

Uzasadnienie:

Na remont nawierzchni ul. Granicznej w Zalesiu Górnym zaplanowana została kwota 250.000 zł. Najkorzystniejsza oferta wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego określiła koszt remontu w wysokości 274.036 zł brutto.

Wysokość zaplanowanych środków spowodowała konieczność ograniczenia oferowanego zakresu prac poprzez zawężenie szerokości jezdni z planowanych 5m do 4,5m. Ograniczenie zakresu rzeczowego z 2745 m2 do 2535 m2 daje możliwość zrealizowania prac w ramach zarezerwowanych na ten cel środków finansowych.

Dofinansowanie zadania o wnioskowane 30.000 zł umożliwi wykonanie pełnego, normatywnego zakresu prac zawartego w procedurze przetargowej.

Środki finansowe w wysokości 30.000 zł proponuję przeznaczyć z kwoty zaplanowanej na remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowanej w wys. 520.000 a rozdysponowanej do kwoty 385.164 zł.