WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH

W ROKU 2008

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 584/XXII/2008

z dnia 14.05.2008r.

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2008 r. | Zmiana planu 2008 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2008 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2008 roku | Limit środków na 2008 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | 921 92109 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49 – wykonanie wentylacji i klimatyzacji | 2008 | 48.714,00 | 0 | 0 | 48.714,00 | 48.714,00 | 0 |
| 2 | 700 70005 4270 | Gospodarka mieszkaniowa | Nieprzewidziane remonty i awarie sieci cieplnych i instalacji sanitarnych | 2008 | 244.850,00 | 250.000,00 | 5.150,00 | 0 | 244.850,00 | 0 |

Uzasadnienie: projektant projektu wentylacji i klimatyzacji nie wykonał projektu przyłącza w zasilanie klimatyzatora w ciepło w okresie zimowym. Ostatecznie sprawa została wyjaśniona z projektantem i pracę wykonano lecz termin ostateczny zakończenia robót został przesunięty przez co nie mogliśmy dokonać zapłaty faktury w terminie do 30.03.2008r. ze środków niewygasających. Jednocześnie informujemy, że urządzenie funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem.