WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH

W ROKU 2007

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 456/XVI/2007

z dnia 12.12.2007r

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2007 r. | Zmiana planu 2007 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2007 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2007 roku | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 600 60016 4270 | Chojnów ul. Partyzantów – kontynuacja remontu nawierzchni gruntowej tłuczniem na łącznej dł. 690m |  | 2007 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0 |
| 2. | 600 60016 4270 | Henryków ul. Mokra – kontynuacja remontu nawierzchni gruntowej tłuczniem na dł. 270m |  | 2007 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0 |
| 3. | 600 60016 4270 | Piaseczno ul. Ludowa – remont istniejącej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie chodników i parkingów |  | 2007 | 150.000,00 | 0 | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 |
| 4. | 600 60016 4270 | Wola Gołkowska ul. Płaczącej Wierzby – remont nawierzchni tłuczniem kamiennym |  | 2007 | 54.000,00 | 0 | 0 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0 |
| 6. | 600 60016 4270 | Drogi – remonty dróg gruntowych utwardzane w tłuczniu |  | 2007 | 296.000,00 | 500.000,00 | 204.000,00 | 0 | 296.000,00 | 0 |
| 7. | 600 60016 4270 | Drogi – położenie nakładki asfaltowej |  | 2007 | 692.110,00 | 842.110,00 | 150.000,00 | 0 | 692.110,00 | 0 |
| 8. | 900 90095 4270 | Zalesie Górne ul. Leśnych Boginek – odwodnienie części ulicy |  | 2007 | 73.000,00 | 0 | 0 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0 |
| 9. | 700 70005 6050 | Budowa wysokoparametrowej sieci cieplnej, przyłączy i węzłów cieplnych Puławska-Fabryczna-Wojska Polskiego-Kusocińskiego w Piasecznie |  | 2007 | 1.726.080,00 | 2.116.980,00 | 390.900,00 | 0 | 1.726.080,00 | 0 |