Uchwała Nr 338/XIII/2007

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19.09.2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Kobusa na wadliwą działalność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Zalesiu Górnym – osiedle Domanka i część Jesówki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada  Miejska w  Piasecznie uchwala, co następuje:

§  1

Oddala się skargę Pana Jana Kobusa na  działalność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno jako bezzasadną.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Piasecznie.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 23 lipca 2007 r. Wojewoda Mazowiecki  skierował do Rady Gminy w Piasecznie – do załatwienia  zgodnie z właściwością -  skargę Pana Jana Kobusa na „niejasną” i wadliwą działalność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Zalesiu Górnym  - osiedle Domanka i część Jesówki.

Rozwiewając wątpliwości Pana Kobusa co do ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji podciśnieniowej w Głoskowie i jednoczesne zaniechanie budowy kanalizacji tego typu w Zalesiu Górnym należy podkreślić fakt, iż kanalizacja w Głoskowie obejmuje określoną już istniejącą sieć odbiorców i nie następuje tak dynamiczna rozbudowa kanalizacji jak w Zalesiu Górnym      (o kolejne przyłącza – kolejnych użytkowników – co związane ze stale powiększającą się liczbą mieszkańców). Ponadto kanalizacja grawitacyjno-tłoczna jest relatywnie tańsza od podciśnieniowej w przypadku budowy na terenach typowo wiejskich (Głosków), gdzie występuje zabudowa siedliskowa. Spowodowane jest to faktem, że główny element cenotwórczy jakim jest zestaw przyłączeniowy występuje na terenie wiejskim, a koszt kanałów podciśnieniowych (płytkie posadowienie i małe średnice) jest niski. Zabudowa w Zalesiu Górnym nie jest typową zabudową wiejską. Gęstość zabudowy odpowiada charakterowi osiedli domów wolnostojących na działkach wielkości od 500 m2 do 3000 m2 co jest równoznaczne z koniecznością zmiany systemu kanalizacji, która w perspektywie byłaby niewydajna.  Podnoszony w skardze problem  trudności w realizacji projektu sprowadził się głównie do tego, że  rzeczywisty poziom wód gruntowych występuje na dużo większym obszarze i na wyższym poziomie od przewidzianych w dokumentacji projektowej. Istniejące uzbrojenie podziemne pokazane na mapach geodezyjnych znajdowało się w innych miejscach, kolidując z zaprojektowana siecią i powodując konieczność zmian zaprojektowanych tras. Na wszelkie nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji zarówno Gmina jak i nadzór inwestycyjny stanowczo reagowały, na co znajdują się liczne dowody w postaci korespondencji i dziennika budowy. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. Jak wynika z informacji uzyskanej od eksploatatora sieci firmy „ELMAR” w chwili obecnej zawierane są już umowy z właścicielami posesji na odbiór ścieków.

W wyniku przeprowadzonych badań gruntu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska firma „Kołdico” została zobowiązana do oczyszczenie terenu bazy z  wykrytych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz do przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu wniosku o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych wynikających z ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. „Kołdico” pismem z dnia 15.06.2007 r. zawiadomiło Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wymianie 50 cm warstwy gruntu z terenu bazy – zaplecza socjalnego. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 17.07.2007 r. obciążył właściciela firmy „Kołdico”  - Pana Kazimierza Kołdę – kosztami pobierania próbek oraz wykonywania analiz na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska. Pismem z dnia 21.05.2007 r. także gmina Piaseczno zobowiązała firmę „Kołdico” do zabezpieczenia uszkodzonych fragmentów drzew znajdujących się na terenie bazy – zaplecza, jak również kilkakrotnie wzywano wykonawcę do likwidacji bazy. Jednakże gmina nie może ingerować w rozporządzanie działkami prywatnych właścicieli, a teren na którym znajduje się przedmiotowa baza należy do mieszkańców Zalesia Górnego, którzy zgodnie z umową zawartą w dniu 15.11.2006 r. „użyczają dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Kołdico” dla potrzeb budowy kanalizacji w Zalesiu, tj. posadowienie 3 do 4 kontenerów na biura i mieszkanie dla kierownika budowy oraz magazynek na drobne narzędzia i kształtki z PCV. Na placu będzie można na krótki okres złożyć materiał jak rury PCV czy kostkę brukową”. W umowie nie określono czasu jej obowiązywania. Zatem zastrzeżenia do gminy o niezlikwidowanie bazy do czasu wpłynięcia niniejszej skargi pozostają w pełni nieuzasadnione.

Ponadto odpowiadając na zarzut nienależytego odbudowania ulic wyjaśnić należy, że odtworzenie ulic zostało wykonane z tłucznia kamiennego lecz przy obciążeniu ulic ciężkimi pojazdami, co szczególnie ma miejsce na ul. Granicznej droga wymaga częstszego uzupełnienia kamieniem i wyrównywania co ostatnio zostało wykonane.

Bezzasadnym pozostaje również zarzut wydatkowania pieniędzy ze środków unijnych na kanalizację, z której ze względu na brak funduszy (opłata partycypacyjna) nie wszyscy będą korzystać, gdyż zgodnie z zapisem art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. 2001 nr 72, poz. 747) „realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci”.

Z uwagi na powyższe, wystąpienie skarżącego zostaje oddalone.