WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH

W ROKU 2007

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 241/XI/2007

z dnia 4.07.2007r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne Etapy realizacji | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2007 r. | Zmiana planu 2007 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2007 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2007 roku | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | 921 92109 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | MOK ul. Kościuszki 49 Wymiana ślusarki okiennej na okna PCV w witrynie | 2007 | 11.870,00 | 20.000,00 | 8.130,00 | 0 | 11.870,00 | 0 |
| 2. | 921 92109 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Muzeum Regionalne w Piasecznie. Remont dachu, pomalowanie ganku | 2007r. | 3.010,00 | 6.000,00 | 2.990,00 | 0 | 3.010,00 | 0 |
| 3. | 921 92109 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Biblioteka Publiczna w Piasecznie Kościuszki 49 Wymiana podłogi; stolarki na PCV, malowanie biblioteki. | 2007 | 40.500,00 | 25.000,00 | 0 | 15.500,00 | 40.500,00 | 0 |
| 4 | 700 70005 4270 | Utrzymanie budynków komunalnych | Roboty nieprzewidziane wynikające w ciągu roku | 2007r | 905620,00 | 910.000,00 | 4.380,00 | 0 | 905.620,00 |  |

# Uzasadnienie: ad pozycji 1+2 kosztorysem powykonawczym zmniejszono koszt remontu.

# ad pozycji 3  szacunkowy koszt remontu nie obejmował wynoszenia księgozbiorów z regałami, oraz po wykonaniu posadzki

# malowania pomieszczenia.