UCHWAŁA Nr 176/6N/2007

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 9.05.2007r

w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 i 189 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności określone uchwałą Nr 91/VI/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2007, w ten sposób, że:

1. 	Limity wydatków, o których mowa w załączniku nr 8 do uchwały Nr   91/VI/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2007 roku określa się w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska” oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia jej opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.

# U Z A S A D N I E N I E

dot.: Projektu „ Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

W związku z prowadzoną obecnie procedurą przetargową dotyczącą nierozstrzygniętych jeszcze trzech przetargów dla zadań realizowanych z Funduszu Spójności istnieje potrzeba dofinansowania tych zadań z budżetu gminy. Główne powody niedoborów finansowych to:

- różnica wynikająca z kursu euro – podczas składania wniosku o dofinansowanie                      w sierpniu 2004r. -1 EUR wynosił 4,65zł. a w chwili obecnej wynosi 3,78zł.

- wzrost wartości kosztorysowej poszczególnych zadań wynikający z tego, że wyceny robót do wniosku do Komisji Europejskiej w związku z brakiem dokumentacji dla większości zadań były dokonane w oparciu o wskaźniki do kosztorysowania obowiązujące w momencie opracowywania wniosku tj. w latach 2003/2004. Do przetargu natomiast obowiązują nas ceny wynikające z „kosztorysów inwestorskich” opracowanych na pół roku przed jego ogłoszeniem. Należy zwrócić uwagę, że w roku 2006 nastąpił szokowy wzrost cen w budownictwie.

- zwiększenie zakresu robót, które zostało spowodowane między innymi zmianą standardu naprawy dróg gruntowych (wykonanie nawierzchni z tłucznia na całej szerokości ulicy), zwiększenie ilości przyłączy i ogólnej długości sieci wynikające z dynamicznego rozwoju gminy.

W związku z powyższym, aby można było kontynuować przetargi konieczne jest zwiększenie budżetu dla poszczególnych zadań Projektu w następujący sposób:

- Zadanie I „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie ” - powstała konieczność zwiększenia budżetu na w/w zadanie z 101.488.000,-zł. do 171.000.000,- zł.

- Zadanie III „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chylice, Zalesie Dolne etap II/2 i etap IV” - powstała konieczność zwiększenia budżetu na w/w zadanie z 41.014.600,-zł. do 79.000.000,-zł.

- Zadanie IV „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Julianów, Józefosław, Zalesie Górne – „Jesówka”, Żabieniec – Jastrzębie etap II, oś. Orężna etap III” - powstała konieczność zwiększenia budżetu z 30.390.400,-zł. na 70.450.000,- zł.

Konieczne jest  w związku z powyższym przesunięcie kwoty 70.799.000,-zł z pozycji „Dodatkowe wydatki związane z realizacją projektu w latach 2004-2010, wykup gruntu” z lat 2008 i 2009 do zadań I, III, IV na rok 2009.

Dodatkowo w związku z urealnieniem kosztów realizacji wyżej wymienionych zadań nastąpi zwiększenie wartości całego Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Piasecznie” o kwotę 76.758.000-zł. do kwoty 362.041.610,- zł.