Załącznik Nr.3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr. 1368/LIV/2006.

z dnia 31.08.2006r.

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2006roku | Zmiana planu 2006 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2006 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2006 roku | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Ulica Wilanowska – budowa II etapu od kanału melioracyjnego do ul .Nowo Działkowej o dł. 758,0 m Niezbędne wykupy gruntów. | 2005-2007 | 95 000 | 10 000 | 200 000 | 140 000 | - | 60 000 | 25 000 |
| 2 | 600 | Ul. Kościuszki – budowa na odc. od ul. Sienkiewicza do Ronda Solidarności oraz ul. Wschodnia na odc. od ul. Kościuszki do ul. Kilińskiego | 2005-2006 | 1 700 000 | 100 000 | 1 800 000 | 200 000 | - | 1 600 000 |  |
|  |  | OGÓŁEM |  | 1.795.000 |  | 2 000 000 | 340 000 |  | 1 660 000 | 25 000 |

Sporządzała: B.Płochocka

Piaseczno, dnia 2006-07-24

Uzasadnienie:

Ad.1.W związku z tym, że nie wykupiono jeszcze gruntów kolidujących z projektowanym przebiegiem ul. Wilanowskiej proponuje się zmniejszyć środki budżetowe przeznaczone na to zadanie inwestycyjne i pozostawić  tylko środki przeznaczone na sfinansowanie projektu. W bieżącym roku proponuje się wykonać nakładkę asfaltowa na ulicy Wilanowwskiej w ramach zadań remontowych..

Ad.2. W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że koszt najkorzystniejszej oferty jest niższy niż zabezpieczone  w budżecie środki przeznaczone na finansowanie tego zadania. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki budżetowe  na rok 2006.