Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr. 1373/LIV/2006

z dnia 31.08.2006r.

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2006 roku | Limit środków na 2007 rok | Limit środków na 2008rok | Limit środków na 2009 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 600 | Ul. Jarząbka - budowa na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi o dł. 600 m. | 2005-2007 | 1 540 000 | 49 500 | 290 500 | 1 200 000 |  |  |
|  |  | # OGÓŁEM |  | 1 540 000 | 49 500 | 290 500 | 1 200 000 |  |  |

Piaseczno, dnia 2006-07-24

Sporządził: Barbara Płochocka

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że koszt najkorzystniejszej oferty przekracza zabezpieczone  w budżecie środki przeznaczone na finansowanie tego zadania. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć limit środków budżetowych  na rok 2007 o kwotę 100 000,00 zł.