Załącznik Nr.1.

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 1378/LIV/2006

z dnia 31.08.2006r.

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2006roku | Zmiana planu 2006 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2006 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2006 roku | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Ul. Szkolna - przebudowa na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego. | 2005-2007 | 1 750 000 | 250 000 | 800 000 | - | 100 000 | 900 000 | 600 000 |
| 2 | 600 | # Wykonanie chodników i stanowisk parkingowych str. wschodnia ul. Puławskiej na odc. od ul. Młynarskiej do Placu Piłsudskiego – dł. odc. 360m. | 2006-2007 | 420 000 | 36 000 | 200 000 | 100 000 | - | 100 000 | 284 000 |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  | 1 000 000 | 100 000 | 100 000 | 1 000 000 |  |

Sporządzała: B.Płochocka

Piaseczno, dnia 2006-07-25

Uzasadnienie:

Ad.1. W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że koszt najkorzystniejszej oferty przekracza zabezpieczone  w budżecie środki przeznaczone na finansowanie tego zadania. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki  budżetowe  na rok 2006 o kwotę 100000,00 zł.

Ad.2. W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że koszt najkorzystniejszej oferty jest niższy niż zabezpieczone  w budżecie środki przeznaczone na finansowanie tego zadania. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki budżetowe w roku 2006.