Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr. 1413/LV/2006

z dnia 8.09.2006r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realiza-cji | Koszty realizacji | Poprze-dnie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2006roku | Zmiana planu 2006 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2006 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2006 roku | Limit środków na 2007 rok | Limit środków na 2008 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | 600 | Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie | 2005-2008 | 2 200 000 | 59 000 | 947 647 | 390 000 | 0 | 557 647 | 1 193 353 | 390 000 |
| 2 | 926 | Budynek Gminy z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla potrzeb klubu sportowego „Laura” w Chylicach | 2005-2006 | 310 000 | 90 000 | 180 000 | 0 | 40 000 | 220 000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  | 1 127 647 | 390 000 | 40 000 | 777 647 | 1 193 353 | 390 000 |

Piaseczno, dnia 2006-08-30

Sporządził: Barbara Płochocka

Uzasadnienie:

Ad.1.W związku z długotrwałą procedurą uzgodnienia projektu miedzy innymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków proponuje się zmniejszenie środków budżetowych przeznaczonych na to zadanie o 390 000,00 zł. w roku bieżącym.

Ad.2. Wnioskowana kwota 40 000,00 zł. przeznaczona będzie na zakup i montaż opraw oświetleniowych, osprzętu (gniazda, włączniki), zakup i montaż grzejników, oraz roboty budowlane (glazura, terakota, malowanie ścian i sufitów), oraz wykonanie instalacji odgromowej. Wykonanie w/w prac pozwoli na wcześniejsze korzystanie z obiektu.