Załącznik Nr.1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr.1467/LVII/2006

z dnia 23.10.2006r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2006roku | Zmiana planu 2006 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2006 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2006 roku | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Projekt przeniesienia i inwentaryzacja istniejących garaży przy ulicy Energetycznej + wykonanie | 2005-2006 | 947 290 | 237 290 | 610 000 |  | 100 000 | 710 000 |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządzała: B.Płochocka

Piaseczno, dnia 2006-10-02

Uzasadnienie:

Z uwagi na kolizje istniejących garaży z budową nowych i przeciągające się czasowo udostępnienie ich do rozbiórki przez dotychczasowych użytkowników budowa nowych segmentów i przekazanie do użytkowania przedłużyło się, powodując niewykorzystanie części środków  niewygasających. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł.