Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr. 1474/LVII/2006

z dnia 23.10.2006r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2006roku | Zmiana planu 2006 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2006 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2006 roku | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 400 | Budowa wodociągu w ulicy 17-go Stycznia w Piasecznie | 2006 | 198 000 |  | 250 000 | 52 000 | 0 | 198 000 |  |
| 2 | 900 | Kanalizacja sanitarna Zalesie Górne – montaż automatycznej stacji napowietrzającej. | 2006 | 25 000 |  | 50 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |  |
| 3 | 900 | Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie Herbacianej Róży (etap II) - budowa sieci grawitacyjno-tłocznej o dł. ok.4500 m, z przyłączami w ilości ok.70 szt. i przepompownią 2 szt. Projekt i budowa wodociągu z przyłączami w ul. Herbacianej Róży na dł. ok. 300 m. | 2006-2009 | 4 100 000 |  | 600 000 w tym: Sr. Gminy 450 000 SKBK 150 000 | 150 000 w tym: śr. Gminy - SKBK 150 000 | 0 | 000 w tym: środki Gminy 450 000 SKBK - | 1 000 000 |
| 4 | 926 | Projekt i wykonanie wentylacji hali sportowej GOSiR | 2005 - 2006 | 215 567 | 185 000 | 50 000 | 19 400 | 0 | 30 600 |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  | 950 000 w tym: śr. Gminy 800 000 SKBK 150 000 | 264 000 w tym: śr. Gminy 96 400 SKBk 150 000 | 0 | 703 600 |  |

Sporządzała: B.Płochocka

Piaseczno, dnia 2006-10-05

Uzasadnienie:

Ad.1. Zadanie zostało zakończone. Rzeczywiste koszty okazały się niższe niż pierwotnie planowane w budżecie.

Ad.2. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych okazało się, że rzeczywisty koszt zadania będzie niższy niż pierwotnie planowano w budżecie.

Ad. 3. W trakcie opracowania dokumentacji wystąpiły  trudności w ustaleniu lokalizacji pompowni. Długotrwale uzgodnienia  przesunęły termin opracowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z przesunięciem terminów rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej proponuje się przesunąć  planowane wpłaty mieszkańców na 2007 rok.

Ad.4. W wyniku przeprowadzonego przetargu rzeczywisty koszt zadania okazał się niższy od planowanego w budżecie.