| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: | 2.188.230,- | - |
| 1 | Ulica Szkolna - przebudowa na odc. od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego. | 160.000,- | 31.10.2006 |
| 2. | Ul. Fabryczna – budowa odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Wojska Polskiego - dł.380m | 700.000,- | 31.10.2006 |
| 3. | Przebudowa ulicy ul. Jana Pawła II odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Puławskiej. | 408.000,- | 31.10.2006 |
| 4. | Budowa ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Sienkiewicza do Ronda Solidarności oraz ulica Wschodnia na odc. od ul. Kościuszki do ul. Kilińskiego. | 80.000,- | 30.06.2006 |
| 5. | Przebudowa ul. Syrenki na odc. od sklepu „LIDL” w kierunku ul. Puławskiej wraz z oświetleniem dł. odc.245 mb | 185.000,- | 31.10.2006 |
| 6. | Odwodnienie ulic: Al. Zgody, Wilanowska, Polna | 100.000,- | 31.10.2006 |
| 7. | Budowa Placu Wolności – Zalesie Dolne | 230.000,- | 31.10.2006 |
| 8 | Projekt przeniesienia i inwentaryzacja istniejących # Garaży przy ul. Energetycznej + wykonanie | 325.230,- | 30.07.2006 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: | 8.540,- | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budowy wysokoparametrowej sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ulic: Puławska, W. Polskiego, Kusocińskiego, Fabryczna | 8.540,- | 30.06.2006 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: | 328.000,- | - |
| 10. | Kanalizacja sanitarna Zalesie Dolne, Gołków, Kamionka, Osiedle Orężna, Bobrowiec w tym: dokumentacja etap I – V | 98.000,- | 31.10.2006 |
| 11. | Kanalizacja sanitarna Zalesie Dolne, Gołków, Kamionka., Bobrowiec, Osiedle Orężna w tym: budowa kanalizacji w obszarze ulic: Graniczna, Stołeczna, tory PKP - etap II/1 Finansowanie: -SKBK Zalesie Dolne- 197.000,- zł -środki Gminy - 1.502.806,- zł | 230.000,- | 30.09.2006 |
|  | O G Ó Ł E M | 2.524.770,- | - |