Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 1070/XLIV/2005

z dnia 12.12.2005r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2005 roku | Zmiana planu 2005 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2005 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2005 roku | Limit środków na 2006 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Projekt Placu Piłsudskiego w Piasecznie | 2005-2006 | 240.000,- | - | 59.000,- | - | - | 59.000,- | 181.000,- |
| 2 | 600 | Aktualizacja projektu ulicy Ogrodowej + realizacja | 2005-2006 | 650.000,- | - | 50.000,- | 50.000,- | - | - | 650.000,- |
| 3 | 600 | Ul. Puławska odc. od ul. Młynarskiej do Placu Piłsudskiego str. wschodnia. Ułożenie chodnika z kostki brukowej, dobudowa zatok postojowych i przebudowa oświetlenia. | 2005-2006 | 520.000,- | - | - | - | 36.000,- | 36.000,- | 484.000,- |
| 4 | 600 | Projekt chodnika z odwodnieniem i oświetleniem w Bogatkach - około 3 km. Niezbędne wykupy gruntów | 2005-2006 | 84.180,- | - | 67.000,- | 17.000,- | - | 50.000,- | 34.180,- |
| 5 | 600 | Projekt i odwodnienie ulic : Aleja Pokoju, Al. Zgody, Wilanowska i Polna | 2004-2006 | 84.000,- | 44.000,- | 40.000,- | 19.000,- | - | 21.000,- | 19.000,- |
| 6 | 600 | Budowa ulicy Wilanowskiej - II-gi etap od kanału melioracyjnego do ul .Nowo Działkowej o długości 758,0 m Niezbędne wykupy grunt. | 2005-2006 | 1.220.000,- | - | 30.000,- | 20.000,- | - | 10.000,- | 1.210.000,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 600 | Przebudowa ul. Sękocińskiej odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Puławskiej długości 490 mb. Opracowanie projektu chodników oraz nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z oświetleniem | 2005-2006 | 780.000,- | - | 50.000,- | 30.000,- | - | 20.000,- | 760.000,- |
| 8 | 600 | Projekt ul. Zeromskiego na odcinku dł. 500 mb od ul. Kilińskiego do ul. Armii Krajowej | 2005-2006 | 95.000,- | - | 10.000,- | - | - | 10.000,- | 85.000,- |
| 9 | 600 | Budowa ulicy Nowej w tym: Brakująca sieć wodociągowa o Dł. 250 m, brakujące przyłącza wodociągowe - 14 szt. i kanalizacyjne - 3 szt. Roboty drogowe, kanał deszcz w ul. Nowej i Świętojańskiej z odwodn. jezdni i terenu szkoły przy ul.Świętojańskiej, modern. zasilania i oświetlenia ul. Nowej. | 2005-2007 | 1.380.000,0 | - | 80.000,- | - | 100.000,- w tym: Środki Gminy 84.000,- SKBK 16.000,- | 180.000,- w tym: Śr. Gminy 164.000,- SKBK 16.000,- | 700.000,- |
| 10 | 700 | Budynek komunalny Gminy z przeznaczeniem na Komendę Policji - udział Gminy w realizacji II-go etapu | 2004-2006 | 4.300.000,- | 1.300.000,- | 1.000.000,- | - | 653.738,- | 1.653.738,- | 1.346.262,- |
| 11 | 700 | Projekt budynków mieszkalnych wielorodzinnych typu "A" socjalnych o 32 lokalach dla lokalizacji: przy ul. Jerozolimskiej działki nr ewidencyjny 41, 39,42, 6 + real. | 2005-2006 | 2.050.000,- | - | 350.000,- | 200.000,- | - | 150.000,- | 1.900.000,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 801 | Rozbudowa Przedszkola nr 8 Piaseczno ul. Ks.Józefa 19 (projekt+ realizacja) | 2005-2006 | 400.000,- | - | 50.000,- | 15.000,- | - | 35.000,- | 365.000,- |
| 13 | 801 | Projekt lub adaptacja budynku po ADEXTRZE w Zalesiu Górnym ul. Młodych Wilcząt | 2005-2006 | 1.090.000,- | - | 90.000,- | 15.000,- | - | 75.000,- | 1.015.000,- |
| 14 | 801 | Budowa Gimnazjum w Gołkowie – projekt | 2005 | 161.000,- | - | 60.000,- | - | 11.000,- | 71.000,- | 90.000,- |
| 15 | 900 | Kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie. | 2005 | 10.000,- | - | - | - | 10.000,- | 10.000,- | - |
| 16 | 900 | Projekt kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym dla Zalesia Górnego, Domanki w tym: - projekt kanalizacji dla Domanki i części Jesówki we wspólnej zlewni | 2004-2005 | 85.533,- | 30.000,- | 72.000,- | 16.467,- | - | 55.533,- | - |
| 17 | 900 | Kanalizacja sanitarna Wola Gołkowska i Robercin etap II, III, IV, (Dom Opieki Społecznej) w tym: | 2004-2005 | 1.760.000,- | 300.000,- | 1.400.000,- | - | 60.000,- | 1.460.000,- | - |
| 17.1 |  | Kanalizacja sanitarna Wola Gołkowska i Robercin etap II, III i IV - (przyłącza uzupełniające do etapu II i III) | 2004-2005 | 1.640.000,- | 300.000,- | 1.280.000,- | - | 60.000,- w tym: Sr. Gminy 10.000,- SKBK 50.000,- | 1.340.000,- w tym: śr. Gminy 1.290.000,- SKBK 50.000,- | - |
| 17.2 |  | Kanalizacja sanitarna Wola Gołkowska i Robercin etap IV - (sieć w ulicy Gościniec i Podskarbińskiej do Domu Opieki Społecznej). | 2005 | 120.000,0 | - | 120.000,- | - | - | 120.000,- | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 |  | Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie ul. Herbacianej Róży z tego: projekt | 2005-2006 | 100.000,- | - | 58.194,- w tym: śr.Gminy 34.684,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 23.510,- | 3.685,- w tym: śr. Gminy - Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 3.685,- | 3.685,- w tym: śr. Gminy 3.685,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” - | 58.194,- w tym: śr. Gminy 38.369,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 19.825,- | 41.806,- |
| 19 |  | Kanalizacja sanitarna Zalesie Dolne, Gołków, Kamionka Bobrowiec, Osiedle Orężna w tym: budowa kanalizacji w obszarze ulic: Graniczna, Stołeczna, tory PKP - etap II/1 Finansowanie: -SKBK Zalesie Dolne- 150.000,- -środki Gminy - 1.550.000,- | 2004-2006 | 4.540,000,- | 2.800.000,- | 1.700.000,- w tym: śr. Gminy 1.550.000,- SKBK 150.000,- | 47.194,- w tym: śr. Gminy 47.194,- SKBK - | 47.194,- w tym: śr. Gminy - SKBK 47.194,- | 1.700.000,- w tym: śr. Gminy 1.502.806, SKBK 197.194, | 40.000,- |
| 20 | 900 | Wykonanie projektu oświetlenia ul.Warszawskiej o długości 0,75 km w Złotokłosie | 2005 | 12.500,- | - | 15.000,- | 2.500,- | - | 12.500,- | - |
| 21 | 900 | Projekt i budowa oświetlenia odcinek 0,2 km ul.Głównej w Jazgarzewie | 2005 | 14.200,- | - | 25.000,- | 10.800,- | - | 14.200,- | - |
| 22 | 900 | Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Orzeszynie | 2005 | 17.100,- | - | 25.000,- | 7.900,- | - | 17.100,- | - |
| 23 | 900 | Przełożenie przyłącza wodociągowego na działkach 139/29 i 139/39 w Głoskowie. | 2005 | 24.150,- | - | - | - | 24.150,- | 24.150,- | - |
| 24 | 900 | Projekt wodociągu w ulicy 17-ego Stycznia w Piasecznie | 2005-2006 | 14.640,- | - | 14.640,- | 2.928,- | - | 11.712,- | 2.928,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 |  | Wodociąg Kolonia Nowinki długość sieci - 3.280 m ilość przyłączy - 24 szt. Sr. Gminy 565.840,0 zł SKBW – 34.160,- zł | 2004-2005 | 588.050,- | 33.050,- | 600.000,- w tym; Sr. Gminy 565.840,- SKBK 34.160,- | 53.784,- w tym: śr. Gminy 53.784,- SKBK - | 8.784,- w tym: śr. Gminy - SKBK 8.784,- | 555.000,- w tym: Sr. Gminy 512.056,- SKBK 42.944,- |  |
| 26 | 900 | Nieplanowane mapy i projekty | 2005 | 150.000,- | - | 200.000,- | 50.000,- | - | 150.000,- | - |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  | 6.045.834,- w tym: śr. Gminy 5.872.324,- SKBK 150.000,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 23.510,- | 561.258,- w tym: Śr. Gminy 557.573,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 3.685,- | 954.551,- w tym: śr. Gminy 832.573,- SKBK 121.978,- | 6.444.127,- w tym: śr. Gminy 6.118.164,- SKBK 306.138,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 19.825,- |  |

Piaseczno, dnia 2005 –11-22

Uzasadnienie:

Ad.1. Opracowano koncepcję zagospodarowania Placu Piłsudskiego w zakresie nawierzchni i oświetlenia. Aktualnie koncepcja jest uzgadniana u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kolejnym etapem jest opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dla branży drogowej, odwodnienia i oświetlenia. W ramach projektu placu należy wykonać ekspertyzę stanu technicznego fundamentów budynku ratusza i opracowanie ewentualnych zaleceń dotyczących wzmocnienie i odwodnienia. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki na opracowanie dokumentacji na 2006 rok.

Ad. 2. Aktualnie firma J. W. Construction remontuje fragment ulicy Ogrodowej na odcinku ok.150 m od istniejącej nawierzchni z kostki brukowej do wjazdu na teren osiedla. W związku z powyższym proponuje się aktualizację dokumentacji zlecić w roku 2006 po zakończeniu robót. W związku z tym proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok .

Ad. 3. W związku z nałożonym na inwestorów ustawowym obowiązkiem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, który zaczął obowiązywać w trakcie wykonywania dokumentacji, ulegnie przesunięciu termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę. Aktualnie projekt jest w trakcie końcowych uzgodnień i planuje się ogłosić przetarg na budowę chodników, miejsc postojowych i oświetlenia po wschodniej stronie ulicy Puławskiej na odcinku od ulicy Młynarskiej do ulicy Jana Pawła II. Proponuje się w budżecie na 2005 rok przeznaczyć kwotę 36 000,00 zł na opracowanie projektów.

Ad. 4. Projekt chodnika przez wieś Bogatki został wstępnie uzgodniony przez Urząd Marszałkowski, nałożono jednak warunek zaprojektowania zatok autobusowych, przebudowy skrzyżowania i wysepek segregacyjnych, co spowodowało konieczność opracowania dodatkowego rozwiązania geometrii drogi. Ponadto nałożono na inwestorów ustawowy obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, który zaczął obowiązywać w trakcie wykonywania dokumentacji W konsekwencji spowoduje to przesunięcie terminu uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok.

Ad.5.W związku z nie zakończonymi negocjacjami Gminy w sprawie wykupu gruntu pod inwestycję (fragment ulicy Polnej w Wólce Kozodawskiej) planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę przesuwa się na I kwartał 2006 r. Proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok.

Ad. 6. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym części gruntów pod projektowaną ulicę, przesunięciu ulegnie termin uzyskania pozwolenia na budowę. Proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok.

Ad. 7. W związku z nałożonym na inwestorów ustawowym obowiązkiem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, który zaczął obowiązywać w trakcie wykonywania dokumentacji, ulegnie przesunięciu termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę. Proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok.

Ad. 8. W warunkach technicznych na przebudowę ulicy Żeromskiego na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Armii Krajowej nałożono obowiązek przebudowy wodociągu oraz zaprojektowania brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki finansowe w budżecie na 2006 rok.

Ad.9.W 2005 roku zostanie wybudowany wodociąg i kanalizacja sanitarna oraz  przekładka fragmentu istniejącego wodociągu w ulicy Nowej. Roboty zostaną wykonane w 2005 r, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w 2006 r. Proponuje się zwiększyć środki finansowe na 2005 rok.

Ad. 10. W związku z tym, że prace związane z budową budynku policji planuje się zakończyć w bieżącym roku, proponuje się część  kwoty  wynikającej  ze zmniejszenia środków na poszczególnych zadaniach przesunąć na sfinansowanie robót związanych z budową budynku policji oraz zmniejszyć wydatki w roku 2006 o tę kwotę.

Ad. 11. Aktualnie zostały zakończone prace związane z opracowaniem i uzgodnieniem koncepcji budynków socjalnych. Zgodnie z koncepcją na działkach nr 6,39,41,42 można wybudować 176 mieszkań socjalnych. Uzgodniono, że należy zrezygnować z mieszkań największych i po ich podziale zwiększy się ogólna liczba mieszkań socjalnych.  W grudniu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych wielobranżowych budynków socjalnych. Proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok i zwiększyć w roku 2006.

Ad. 12. W związku z nieuregulowanym stanem gruntów na którym zlokalizowane jest przedszkole przesunięciu ulegnie termin uzyskania pozwolenia na budowę.  Proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok.

Ad. 13. W związku z przedłużającym się procesem opiniowania projektu przedszkola przez Sanepid, przesunięciu ulegnie termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę.  Proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok.

Ad. 14. W związku z koniecznością zaprojektowania  dodatkowego wejścia do szkoły i  remontu elewacji budynku gospodarczego i kotłowni oraz opracowania projektu zamiennych nasadzeń drzew zwiększy się koszt opracowania dokumentacji.  Proponuje się zwiększyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok.

Ad.15. Państwo B i A Szkudlarek byli członkami SKBK od 1998 r. Do chwili obecnej nie można było wykonać do nich przyłącza ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe. Państwo  Szkudlarek przedstawili postanowienie sądowe o ustanowieniu służebności drogi koniecznej.   Proponuje się przeznaczyć w budżecie na bieżący rok na to zadanie kwotę 10 000,00 zł.

Ad.16 Koszty zadania zostały określone wg rzeczywistych kosztów wykonania projektu na podstawie zawartej umowy i dodatkowych kosztów jak uzyskanie opinii Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.  Proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok.

Ad.17. Powodem zwiększenia jest  konieczność budowy nowej linii zasilającej przepompownię  ścieków w Woli Gołkowskiej na ul. Rybackiej, ponieważ stara linia uniemożliwia właściwą pracę pompowni.

Ad.18.  Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla „Kozodawski Sad” wpłaciło zgodnie z porozumieniem kwotę 19.825,- zł. Proponuje się zwiększyć środki gminy o powstałą różnicę w kwocie 3.685,- zł.

Ad.19.  w związku z przekazaniem przez SKBK większych środków  na budowę kanalizacji niż planowane w budżecie zmniejsza się o tę kwotę środki Gminy na to zadanie.

Ad.20,21,22. Koszty opracowania dokumentacji i budowy oświetlenia w wyniku przeprowadzonych przetargów były niższe  niż kwoty zaplanowane w budżecie na te zadania. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki finansowe na poszczególnych zadaniach.

Ad.23. Z mieszkańcami Głoskowa - właścicielami działek 139/29 i 139/39 Gmina podpisała umowę o przełożeniu przyłącza wodociągowego na pas wzdłuż granicy działek. Proponuje się przeznaczyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok w wysokości 24.150,00 zł.

Ad.24	W związku z przedłużaniem się terminu uzgodnienia lokalizacji wodociągu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, jak również w związku z nałożeniem na inwestorów ustawowym obowiązkiem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, który zaczął obowiązywać w trakcie wykonywania dokumentacji, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę przesuwa się na I kwartał 2006 r.   Proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok.

Ad.25. Powodem zmniejszenia jest określenie wartości zadania po przetargu oraz  większa wplata środków pochodzących ze SKBK. W związku z powyższym proponuje się  zmniejszyć środki Gminy , a zwiększyć środki SKBK.

Ad. 26. W związku z niewykorzystaniem do końca III kwartału bieżącego roku kwoty na nieplanowane mapy i projekty, proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok .