Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 1012/XLII/2005

z dnia 20.10.2005r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan wg uchwał R.M. w 2005 roku | Zmiana planu 2005r- zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2005r- zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2005 r. | Limit środków na 2006 rok | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Budowa ul. Elizy Orzeszkowej i ul. B.Prusa – o dł. ok. 1150 mb – wraz z uzupełnieniem i przebudową infrastruktury wod- kan | 2005-2007 | 1 500 000,- | 183 000,- | 68 189,- | - | 114 811,- | 868 189,- | 517.000,- |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piaseczno, dnia 2005.10.13

Uzasadnienie:

W związku z nałożonym na inwestorów ustawowym obowiązkiem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, który zaczął obowiązywać w trakcie wykonania dokumentacji, planowany termin zakończenia opracowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę przesuwa się na I kwartał 2006 r.

Uchwały nr:

695/XXXI/04 z 30.12.2004 r.

853/XXXVIII/05 z 21.06.2005 r.